Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-314/OB ze dne 3.6.2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  			           Město Nový Jičín

Se sídlem:				Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Zastoupen:                			Evou Friedeckou, vedoucí oddělení technických a

ekonomických činností, Odbor bytový Městského

úřadu Nový Jičín

IČO:	                                               00298212

DIČ: 				            CZ00298212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:				16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 	Eva Friedecká

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby:  	XXXXX, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                          VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Se sídlem:                                           Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:                                         Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem společnosti

IČO:                                                   27833062

DIČ:                                                   CZ25835661

zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30819

Bankovní spojení:                             KB, a.s.

Číslo účtu:                                          XXXXX

Zástupce ve věcech smluvních:        Ing. Tomáš Vytlačil

Zástupce ve věcech technických:

a realizace stavby (stavbyvedoucí): XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava balkónů bytového domu na ulici Revoluční 4 v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-314/OB ze dne 3.6.2019 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

### „3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou XXXXX, 741 01 Nový Jičín.

### Dále je rozsah díla vymezen oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací, který je Přílohou č. 2  a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 4 měsíců od předání staveniště.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 1.141.301,74 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionjednostočtyřicetjedentisíctřistajeden korun českých sedmdesátčtyři haléře).“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.

Za objednatele						Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne	16.09.2019      	        	 	V Novém Jičíně dne 12.09.2019

---------------------------                                                          -------------------------

Eva Friedecká		 					Ing. Tomáš Vytlačil

vedoucí oddělení technických                                               jednatel společnosti

a ekonomických činností,

Odbor bytový MěÚ Nový Jičín