Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

XTOPIX architekti s.r.o.

zastoupený: Ing. arch. Pavlem Buryškou, jednatelem

sídlo: Újezd 427/28, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236905

IČO: 03780961

DIČ: CZ03780961

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

s názvem

„ Koncepční studie Mariánské náměstí“

I. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá ve zpracování zpracování koncepční studie Mariánské náměstí (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla.

- Projekt cílí na reorganizaci a revitalizaci veřejného prostoru Mariánského náměstí 
a bezprostředního okolí budovy Magistrátu hl. m. Prahy v celé uliční šíři formou tzv. Koncepční studie.

- Formát Koncepční studie:

Koncepční studie slouží primárně jako podklad pro další stupně projektových dokumentací,

dále mohou být dílčím východiskem pro rozhodování v rámci investičních záměrů města, městských organizací, městských částí ale i jiných dotčených subjektů.

Formát koncepční studie není definován stavebním zákonem a nemá legislativní závaznost. Formální míru závaznosti stanovuje Rada hl. m. Prahy jako pořizovatel studie v rámci svých kompetencí.

Důležité je rovněž nastavení postupu projednávání studie s dotčenými subjekty v území.

Koncepční studie nejsou projektovou dokumentací definovanou zákonem, a proto neexistuje ani definice způsobu projednávání, který je tímto věcí dohody všech zúčastněných.

Celý projekt je nutné nastavit hned při započetí prací a stvrdit souhlasem všech zúčastněných aktérů. Obecně je zapotřebí nalézt takový způsob vytváření návrhu a jeho projednání, který umožní maximální vzájemnou dohodu. Formulace této dohody následně umožní plynulejší projednání navazujících investičních záměrů v území.

- Cíle projektu:

a/ Zpracování Koncepční studie Mariánského náměstí V 1.0 (naplnění zadání; odsouhlaseno pracovní skupinou IPR).

b/ Participace s veřejností, aktéry v území, komunikace ve fázi rozpracovanosti.

c/ Zpracování Koncepční studie Mariánského náměstí V 2.0 (naplnění zadání; odsouhlaseno pracovní skupinou HMP).

d/ Získání kladných předběžných vyjádření ke studii od potřebných aktérů.

e/ Dopracování Koncepční studie Mariánského náměstí V 3.0 (schváleno pracovní skupinou HMP; kladná vyjádření od potřebných aktérů).

- Cílové skupiny projektu:

- MHMP

- MČ Praha 1

- Ekonomické subjekty

- Zájmové organizace

- Uživatelé

- Vlastníci a správci objektů a pozemků

- Přínosy projektu pro cílové skupiny:

a/ Zlepšení celkového habitusu a společenského vnímání náměstí.

b/ Těžiště Starého města, které bude pozitivně ovlivňovat širší okolí řešeného území.

- Výstupy projektu:

a/Dokumentace postupu zpracování Koncepční studie Mariánského náměstí:

‐prověřované varianty

‐reference

‐data z participace

‐projednávané varianty

‐zápisy z jednání

‐předběžná vyjádření aktérů v území

b/Koncepční studie Mariánského náměstí:

‐informace o území

‐návrh řešení

‐odůvodnění

- Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených ve výzvě (č. VU 19-0195), včetně jejích příloh a v nabídce zhotovitele.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla.

- Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 „Projektový list“, která tvoří nedílnou součást této výzvy. Další potřebné podklady pro plnění díla budou vybranému dodavateli předány následně po podpisu smlouvy kontaktní osobou zadavatele.

- V rámci zpracování díla se zhotovitel zavazuje k účasti na všech pracovních poradách svolaných objednatelem a respektování závěrů na nich přijatých.

II. Cena a platební podmínky

- Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

- 700.000,- Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých) bez DPH,

- 847.000,- Kč (slovy: osmsetčtyřicetsedmtisíc korun českých) s DPH.

- Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve 3 etapách, vždy po předání kompletní části díla dle specifikace v čl. III této smlouvy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu a bude probíhat takto:

- po odevzdání 1. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 210.000,- Kč (slovy: dvěstědesettisíc korun českých) bez DPH, 
tj. 254.100,- Kč s DPH, která tvoří 30 % celkové ceny předmětného díla,

- po odevzdání 2. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 210.000,- Kč (slovy: dvěstědesettisíc korun českých) 
bez DPH, tj. 254.100,- Kč s DPH, která tvoří dohromady 30 % celkové ceny předmětného díla,

- po odevzdání  3. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 280.000,- Kč (slovy: dvěstěosmdesáttisíc .korun českých) 
bez DPH, tj. 338.800,- Kč s DPH, která tvoří dohromady 40 % celkové ceny předmětného díla.

- Cena uvedená v čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy.

- Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem 
za provedené a na základě akceptačního protokolu předané dílo dle čl. IV této smlouvy a doložené výčetkou odpracovaných hodin.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

III. Termín plnění

- Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat část díla nejpozději do:

I. etapa - Úvodní setkání s pracovní skupinou IPR.

Individuální komunikace s aktéry.

Prezentace rozpracované verze 0.9 pracovní skupině IPR.

Úprava a odsouhlasení verze 1.0 pracovní skupinou IPR			do 13.9.2019

(Po odevzdání fáze I. díla bude fakturováno 30 % celkové ceny zakázky.)

II. etapa - Participace s veřejností a aktéry území.

Prezentace verze 2.0 pracovní skupině MHMP.

Úprava verze 2.0							do 13.12.2019

(Po odevzdání fáze II. díla bude fakturováno 30 % celkové ceny zakázky.)

III.etapa – Proces získání předběžných vyjádření.

Prezentace komisím MČ P-1

Prezentace komisím MHMP

Odsouhlasení verze 3.0 pracovní skupinou MHMP.

Dokončení odsouhlasené dokumentace v požadovaném rozsahu a formátu ke schválení RMHP formou Usnesení							do 31.3.2020

(Po odevzdání fáze III. díla bude fakturováno 40 % celkové ceny zakázky.)

- V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

- Zhotovitel a objednatel sepíší o předání předávací protokol (postačí prosté potvrzení o předání), 
teprve po kontrole odevzdaného díla spolu podepíší akceptační protokol.

IV. Způsob plnění a místo předání díla

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat a odevzdat dílo následovně:

- Formát výstupu 2 x 2 portfolia A4, vstupní data portfolií v editovatelných formátech na USB.

- Indikátory výstupů projektu – dokumentace k předložení RHMP ke schválení formou Usnesení.

- Dílo bude zasláno na kontaktní osobu objednatele. V případě potřeby bude výstup konzultován 
s objednatelem. Odevzdaný projekt bude autorizován osobami, 
jimiž byla v nabídce prokazována technická kvalifikace zhotovitele.

- Místem předání díla je sídlo objednatele, Vyšehradská 57, PSČ: 128 00 Praha 2, elektronicky 
e-mail kontaktní osoby objednatele.

- Předání a převzetí díla se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.  Akceptační protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-li předávané předmětné dílo splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu se dílo považuje za provedené a převzaté a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. II této smlouvy na její zaplacení.

- Objednatel není povinen dílo převzít a uzavřít akceptační protokol, pokud dílo nesplňuje některý z požadavků na jeho kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí dle tohoto článku.

- Do doby stanovené v odst. 5 tohoto článku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

- V. Ustanovení o poddodavatelích

- Zhotovitel pověřuje zajištěním části smlouvy třetí osoby, a to:

Ing. Květoslav Syrový, IČO: 76384110 - dopravní inženýr,

Ing. Lukáš Novák, IČO: 28465881 – hospodaření s dešťovou vodou,

Ing. Karel Kříž, Ph.D., IČO: 05089425 – technická infrastruktura,

Ing. Lucie Mirovská, Ph.D., IČO: 26463491 – krajinný architekt,

Milan Malý, IČO: 42194407 – technologie vodních prvků,

Ing. arch. Vladimír Fialka – konzultant.

Procentuální rozsah plnění celkem 63%.

- Při plnění předmětu smlouvy či souvisejících prací jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by předmět smlouvy plnil sám.

- Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré
své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

- Změnit poddodavatele uvedeného v odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel nesmí práce provádět poddodavatelem,
který nebude uveden v odst. 1 tohoto článku.

VI. Kvalita díla

- Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III této smlouvy, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech 
a závazně technických normách, požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy a podmínkám veřejné zakázky VU 19-0195.

VII. Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace, a že má vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit 
ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy, případně v souladu s podmínkami dle přílohy č. 1 této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla či jeho části, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou, postačí e-mailem kontaktní osobě, existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad vytčených v akceptačním protokolu, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.

- Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

- Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy.  Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

- V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

VIII. Smluvní pokuta

- Za prodlení s termínem předání jednotlivých fází díla dle čl. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy  týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané dle  tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů 
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva 
na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

IX. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu

„licenční doložka“

            - Zhotovitel poskytne objednateli výhradní neomezenou licenci k předmětu smlouvy, a to věcně, časově a místně.

            - Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence).

            - Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně provedení díla dle čl. II této smlouvy.

            - Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, 
a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.

X. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 
nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci 
s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

XI. Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí splněním závazku dle této smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- písemnou výpovědí za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku,

- odstoupením od smlouvy.

- Smluvní strany mohou podat výpověď i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

- neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, 
že vady neodstraní,

- jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,

- jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

- jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

- jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace.

- v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V této smlouvy.

XII. Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XIII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených 
touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv 
do své datové schránky, popř. objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající 
se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy:

č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy – Projektový list

V Praze dne …………					V Praze dne ……………

…………………………………………..			……………………………………………….

Mgr. Martin Červený					Ing. arch. Pavel Buryška

zástupce ředitele						jednatel