Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednavatele: Sml 0246/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel:	Město Milevsko

zastoupené Ing. Bc. Davidem Lukešem, vedoucím odboru investic a 
           správy majetku, pověřeného Radou města Milevska dne 21.09.2016 
           usnesením č. 377/16  (Směrnice o zdávání veřejných zakázek malého 
           rozsahu městem Milevskem SM/11/RMM ev. č. MM 60391/2016)

Sídlo:	 	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO:	 	002 49 831

DIČ: 		CZ00249831

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Milevsko

Číslo účtu: 	27-0640992319/0800

Identifikátor datové schránky:  8kabvcx

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Bc. David Lukeš,, vedoucí odboru Investic a správy majetku

telefon: 382 504 201, e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Filip Stejskal, referent odboru investic a správy majetku

telefon: 382 504 208,  e-mail: filip.stejskal@milevsko-mesto.cz

1.2. Zhotovitel: 		Ing. Petr Černý

Sídlo:        		398 43, Branice 80

IČ:                		48218570

DIČ:          		CZxx

Bankovní spojení: 		xx

Č. účtu: 		xx

Identifikátor datové schránky: -

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:

jméno:	Ing. Petr Černý

telefon: 	728 202 036

e-mail: 	cerny@projekce-cerny.cz

2. Předmět smlouvy

2.1. Účastníci smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to následujícího obsahu.

2.2. V souvislosti s uzavřením této smlouvy zhotovitel výslovně prohlašuje, že je osobou plně odborně způsobilou k provedení díla v celém rozsahu stanoveném touto smlouvou či příslušnými právními předpisy, a zavazuje se při zhotovení díla postupovat s potřebnou znalostí a odbornou péčí.

II.

1. Předmět díla

1.1. Na základě výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 29.01.2019 ve znění aktualizace ze dne 13.08.2019 a nabídky zhotovitele ze dne 13.8.2019 a této smlouvy a za podmínek níže uvedených se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rámci investiční akce objednatele „Rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu“. Dílo spočívá A) ve zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby a B) v zajištění inženýrské činnosti.

Bližší specifikace místa plnění předmětu díla: pozemek parc. č. 541/26 v k.ú. Milevsko.

Místem předání hmotných výstupů: sídlo objednatele.

1.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (dokončené dílo) v souladu s článkem II., odst. 1.3. od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

1.3.  Dílo bude zhotoveno v tomto rozsahu:

a) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu

- projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle § 1d vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, přílohy č.11 - Dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.

- bude předložena projektová dokumentace (dále jen „PD“) ve stavu pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a vyjádření dotčených orgánů

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že zpracovaná PD nesmí odporovat obsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (uvedení konkrétních výrobců materiálu apod.).

b) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení

- projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s požadavky stavebního zákona, zajištění potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy včetně zajištění vydání všech správních rozhodnutí a předložení pravomocného společného povolení

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést i takové činnosti, které provedení díla podmiňují a nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, nicméně jejich nezbytnost je možno při vynaložení odborné péče v souvislosti s prováděním díla předvídat.

III.

1. Cena díla

1.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena:

a) Dílčí cena, dle čl. II., bod 1. 3., odst. a) této Smlouvy: 		131 000,- Kč

Sazba základní DPH: 		27 510,- Kč

Dílčí cena, dle čl. II., bod 1. 3., odst. a) této Smlouvy včetně DPH: 	158 510,- Kč

b) Dílčí cena, dle čl. II., bod 1. 3., odst. b) této Smlouvy: 		8 000,- Kč

Sazba základní DPH: 		1 680,- Kč

Dílčí cena, dle čl. II., bod 1. 3., odst. b) této Smlouvy včetně DPH: 	9 680,- Kč

Cena díla celkem bez DPH:	 139 000,- Kč

Základní sazba DPH:	29 190,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH:	168 190,- Kč

1.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla vč. DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

2. Fakturace a plnění

2.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu dle článku III. odst. 1.1. na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů), a to následovně:

- Po předání PD pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu, slepého rozpočtu a výkazu výměr vznikne zhotoviteli právo fakturovat objednateli cenu uvedenou v písmenu a) článku III, odst. 1.1. této Smlouvy o dílo

- Po předání pravomocného stavebního povolení vznikne zhotoviteli právo fakturovat objednateli cenu uvedenou v písmenu b) článku III, odst. 1.1. této Smlouvy o dílo

2.2. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vzniká převzetím díla objednatelem, resp. jeho jednotlivé části dle předchozího odstavce, tj. podpisem protokolu o převzetí (části) díla pověřeným zástupcem objednatele

2.3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vystavit a doručit mu daňový doklad nejpozději do 10 dnů od podpisu protokolu o převzetí části díla. Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů od data doručení.

2.4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

2.5. Objednatel může vrátit fakturu – daňový doklad v případě, kdy faktura – daňový doklad, vykazuje formální nedostatky, popř. nesplňuje náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, anebo nevzniklo právo na vystavení faktury – daňového dokladu na příslušnou částku. V takovém případě není povinen hradit cenu díla na základě takto vadné faktury.

IV.

1. Doba plnění a předání díla

1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit projekční práce neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo oběma stranami, nejdéle však do 7 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do:

Termín zpracování a předání projektové dokumentace:      do 15.10.2019

Termín pro dodání pro dodání kompletní dokladové části projektové dokumentace včetně pravomocného stavebního povolení:      15.12.2019

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést část díla uvedenou v čl. II. odst. 1.3. a) do 15.10.2019, přičemž pro účely této smlouvy se tato část díla považuje za provedenou oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr (bez dokladové části projektové dokumentace). Zhotovitel bere na vědomí, že dílo (část díla) vykazující zjevné vady nebude objednatelem převzato a zhotoviteli nevznikne právo na zaplacení ceny díla, jakož i na vystavení faktury dle čl. III. odst. 2.2. této smlouvy.

1.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit inženýrskou činnost specifikovanou v čl. II odst. 1.3.b) neprodleně po předání a převzetí projektové dokumentace (bez dokladové části projektové dokumentace) objednateli na základě protokolu dle čl. IV. odst. 1.2, nejdéle však do 7 kalendářních dnů od podpisu protokolu.

Kompletní dokladová část projektové dokumentace bude objednateli předána na základě předávacího protokolu společně s pravomocným stavebním povolením nejpozději do 15.12.2019.

Zhotovitel však nebude v prodlení, prokáže-li, že vynaložil veškeré možné rozumné úsilí ke splnění své povinnosti provést tuto část díla v uvedeném termínu, avšak dílo nebylo možné v daném termínu provést z důvodů neležících na straně zhotovitele. O dobu trvání těchto důvodů se prodlužuje termín dokončení díla.

1.5. Má-li dílo vady, není dokončeno. Neodstoupí-li pro případ stanovený zákonem či touto smlouvou objednatel od smlouvy ohledně celého plnění, použije se ve vztahu k částečnému plnění tato smlouva obdobně.

2. Počet vyhotovení

2.1. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu 6x v listinné podobě a 1x na CD, DVD nosiči. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf

2.2. Bude-li ze strany objednatele vyžadován následně větší počet vyhotovení dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli vyhovět, přičemž úplata za vyhotovení dalších stejnopisů nad rámec této smlouvy bude objednateli vyúčtována dle faktických nákladů na vyhotovení zhotovitelem.

V.

1. Součinnost objednatele

1.1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré podklady a údaje týkající se požadavků potřebných pro provedení díla podle této smlouvy, především sledovaného záměru a účelu, toho, co objednatel očekává od návrhu, jaké jsou jeho požadavky objemové a provozní, jaké požadavky vyplývající z místa díla má zhotovitel sledovat a jakými dalšími omezeními je vázán.

VI.

1.  Odpovědnost zhotovitele

1.1. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy a pokyny objednatele.

1.2. Objednatel má zejména právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem způsobem uvedeným v ust. § 2593 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. této smlouvy vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele, s tím, že nárok objednatele na náhradu škody způsobené prodlením zhotovitele není tímto ustanovením o smluvní pokutě nikterak dotčen, přičemž je sjednáno, že náhradu škody může objednatel vůči zhotoviteli požadovat i vedle smluvní pokuty.

1.4. Odpovědnost z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti do roku 2024. Kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o jejím trvání předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění prací.

1.6. Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace a všech subdodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové subdodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty.

2. Vady díla a záruka

2.1. Zhotovitel poskytuje na předmět díla ve smyslu této smlouvy záruku, přičemž záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet okamžikem převzetí díla objednatelem. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské činnosti zajišťované dle této smlouvy.

2.2. Zhotovitel odpovídá za vady PD, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

2.3. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 kalendářních dnů po písemném doručení reklamace objednatelem zhotoviteli na kontaktní spojení uvedené v čl. I odst. 1.2., pokud smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení až do dne odstranění vady, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě školy. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.

VII.

1. Závěrečná ustanovení

1.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli vždy ke dni předání příslušné části díla licenci ke všem autorským dílům předaným objednateli, která zhotovitel vytvořil (resp., k nimž vykonává majetková práva) a podlicenci ke všem autorským dílům, k jejichž zhotovení se touto smlouvou zavázal a k nimž sám nevykonává majetková práva, a to vždy ke všem známým způsobům užití díla, v rozsahu množstevně a místně neomezeném, na dobu trvání majetkových práv k dílu, s právem poskytovat ve stejném rozsahu podlicence, se spojením díla s jiným dílem či zařazením díla do díla souborného, přičemž tato oprávnění je objednatel rovněž oprávněn udělit též třetím osobám. Licenční odměna je zahrnuta v ceně díla.

1.2. Bude-li dílo použito při provádění díla stavebního, a v jeho rámci plněno vadně, je zhotovitel (Ing. Petr Černý) odpovědný objednateli společně a nerozdílně se zhotovitelem stavebního díla, ledaže zhotovitel (Ing. Petr Černý) prokáže, že vadu stavebního díla způsobil zhotovitel stavebního díla, resp. že vadu nezpůsobila chyba v dokumentaci, jejíž vyhotovení je předmětem této smlouvy

1.3. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou v důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy výslovný souhlas.

1.4. Tato smlouva vzniká souhlasným prohlášením účastníků o celém jejím obsahu, což účastníci stvrzují svými podpisy. Obsah této smlouvy lze měnit, případně doplňovat, pouze písemnou formou číslovaných a datovaných dodatků k této smlouvě. Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

1.5. O uzavření smlouvy o dílo rozhodl, v souladu se Směrnicí SM/11//RMM ev.č. MM 60391/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem schválenou Radou města Milevska dne 27.09.2016, usnesení č. 377/16, Ing. Bc. David Lukeš, vedoucí odboru investic a správy majetku. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek platnosti právního jednání dle tohoto zákona.

1.6. Zhotovitel dále bere na vědomí, že pro účinnost této smlouvy je nutné její zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel.

1.7. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu čl. 6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zároveň souhlasí s uveřejněním osobních údajů na dobu neurčitou v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

1.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1 Krycí list nabídky

V Milevsku  dne …………..				V Milevsku dne ……………..

Za zhotovitele:                                                    Za objednatele:

.................................                                          ….......................................

Ing. Petr Černý                                                             Ing. Bc. David Lukeš

vedoucí odboru investic

a správy majetku