SMLOUVA O DÍLO č.2018018

uzavřená podle § 536 a následně zákona 513/1991 Sb. Obchodního

zákoníku v platném znění.

I.

Smluvní strany

Objednatel:           1. základní škola Hořovice

a

Zhotovitel:              ELISS Elektro, s.r.o.

II.

Předmět smlouvy

2.1)Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit

dílo:

„Oprava – výměna zářivkového osvětlení ve školních dílnách po havárii“

Předmět obsahuje:

-  demontáž stávajících svítidel a kabeláže

-  dodávka a montáž zářivkového osvětlení

-  dodávka a uložení kabeláže do LV lišt

-  částečná likvidace stávající kabeláže

-  stavební úpravy, začištění otvorů po demontáži

-  vyštukování – bez malby

2.2) Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme,

zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III.

Místo a způsob provedení díla

3.1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště

Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el.energii a vodu.

3.2) Zhotovitel zabezpečí staveniště v potřebném rozsahu. Tato činnost je

Započtena ve sjednané ceně díla.

3.3) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a

je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

3.4) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech

osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými

pomůckami.

IV.

Termíny plnění

4.1) Zhotovitel se zavazuje, že předá dílo v rozsahu a obsahu této smlouvy

v těchto termínech:

- Zahájení prací………… 9. 9. 2019

- Termín dokončení……. 16. 9. 2019

4.2) Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání, předání díla bez vad a nedo-

dělků je 0,5% z celkové ceny předmětu za každý den prodlení.

4.3) Vyšší moc:

4.4.1) Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo

úplné nesplnění  smluvních závazků,  jestliže se tak stalo v důsledku

vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují skutečnosti, které

vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je

nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik

(živelné pohromy, nepříznivé klimatické podmínky trvající souvisle

více jak 5 dní, archeologické nálezy apod.).

4.4.2) Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom

nejpozději  do 5-ti pracovních dnů od data vzniku takové okolnosti

a do 5-ti pracovních dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou

stranu.

4.4) Překážky při provádění stavby způsobené okolnostmi, které nejsou zavině-

ny objednatelem a nejsou způsobeny vyšší mocí, neopravňují zhotovitele ke

změně dokončení díla.

V.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

5.1) Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla:

5.1.1)  vstup pracovníkům zhotovitele do míst k provádění díla

5.1.2)  objednatel předá stanoviště zhotoviteli k realizaci díla

5.1.3)  manipulace se sutí a vybouraným a demontovaným materiálem –

zhotovitel zajistí likvidaci na své náklady

5.2) V případě, že se při realizaci díla objeví na stávajících konstrukcích,

površích či zařízeních technický problém, který zhotovitel ani objednatel

v rámci přípravných prací nezjistili, zavazuje se objednatel k tomu, že se

nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele vyjádří k návrhu

zhotovitele na vyřešení vzniklého problému. Tato dohoda bude zapsána do

stavebního deníku.

5.3) Zhotovitel provede školení svých pracovníků o dodržování interních předpi-

sů a také dalších obecně platných předpisů v oblasti BOZ a PO. Tyto před-

pisy jsou pracovníci zhotovitele povinni dodržovat po dobu pobytu v

objektu objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví a dodržovaní předpisů

PO na pracovišti u svých pracovníků odpovídá zhotovitel.

5.4) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil

bezpečnost pracovníků objednatele a ostatních osob nacházejících se

oprávněně v místě provádění díla a jeho bezprostřední blízkosti a minima-

lizoval veškeré negativní vlivy, vyplívající z provádění díla. Jedná se hlavně

o povinnost zhotovitele udržovat pořádek v místě provádění díla a v místech

souvisejících s dílem a provést taková opatření, aby nedošlo k poškození

stávajících zařízení.

5.5) Smluvní partneři si neprodleně sdělí každou okolnost, která vznikne z

jednání s oprávněnými a zainteresovanými subjekty a bude mít vliv na

realizaci díla. Obě smluvní strany ve vzájemném styku budou každou

takovou situaci řešit tak, aby nedošlo k újmě na kvalitě díla a jeho technic-

kých parametrech.

5.6) Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k

poškozování majetku objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi.

VI.

Cena

6.1) Cena za provedení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je dojednána dohodou

smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí celkem:

Cena za provedení díla celkem: 61 882,50Kč

DPH (21%)        12 995,33Kč

Cena celkem s DPH: 74 877,83Kč

Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

Smluvní cena je cenou maximální, tj. cena, kterou není přípustné překročit.

VII.

Platební podmínky

7.1) Provedené práce budou fakturovány na základě faktury (daňového dokladu)

Nedílnou součástí faktury musí být dodací list. Faktura musí obsahovat

všechny náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy. Bez kterékoli

z těchto náležitostí je faktura neplatná.

7.2) Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 15 kalendářních dnů ode

dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně

v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.3) Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se smluvní strany

dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1%/den z fakturované částky

(bez DPH). Zaplacením smluvní pokuty není ale dotčen nárok zhotovitele

na náhradu škod vzniklých pozdní úhradou fakturované částky.

7.4) V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, bude

zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat

objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke

dni zrušení (odstoupení) této smlouvy a to podílem z dohodnuté ceny podle

čl. 7.1.

7.5) Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VIII.

Záruky

8.1) Délka záruční doby na celé dílo je 24 měsíců ode dne dodání, převzetí díla

Objednatelem (zadavatelem) bez vad a nedodělků.

8.2) Zhotovitel neodpovídá za závady na díle způsobené nesprávným užíváním

nebo neodborným zásahem ze strany objednatele.

Odstranění takových vad provede zhotovitel na základě objednávky

Objednatele.

8.3) Veškeré práce na odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady

dodavatele. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční

lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční

lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.4) Tato smlouva nabývá účinnosti v okamžiku podpisu smluvními stranami.

8.5) Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými

statutárními zástupci smluvních stran.

8.6) V ostatních zde uvedených bodech platí ustanovení Obchodního zákoníku.

8.7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ze kterých objednatel

obdrží po dvou vyhotoveních.

8.8) Účastníci prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich skutečnou a

svobodnou vůli. Smlouvu si přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což

stvrzují svými podpisy.

Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:

V Hořovicích dne:  9. 9. 2019                         V Králově Dvoře dne: 9. 9. 2019

………………………………..                               …………………………...

Mgr. Radek Šumera                                                ELISS Elektro, s.r.o.

Pavel Šimon

ředitel školy                                                           jednatel společnosti