Město Náchod

Peněžní ústav:

Komerční banka, pob. Náchod

Číslo účtu: 222551/0100

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

MUNAX00MDK23

Sp.zn.:		KS 10827/2019 INV

Čj.(Če.):	MUNAC74491/2019/INV

Vyřizuje: 	xxxxxxxxxxxx

Tel./mobil:	xxxxxxxxxxxx

E-mail:	 	podatelna@mestonachod.cz

Datum: 	03.09.2019

# Změna č. 1 Objednávky číslo: 618/2019

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele / zhotovitele:

D A B O N A s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 64826996    DIČ: CZ64826996

Po kontrole podkladů k veřejné zakázce „Sběrný dvůr v Náchodě“ vzešel požadavek od administrátora zadávacího řízení na úpravy v projektové dokumentaci a výkazu výměr a dále doporučení doložit k zadávací dokumentaci právoplatné rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před dokončením podle zpracované projektové dokumentace.

Objednatel předpokládá, že rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před dokončením podle zpracované projektové dokumentace, případně nabytí právní moci rozhodnutí, by mohlo být do cca poloviny října 2019, proto touto změnou č. 1 dochází k posunutí termínu pro zahájení zadávacího řízení do 18. října 2019.

Ostatní ustanovení objednávky č. 618/2019 zůstávají beze změny.

Vystavení změny č. 1 objednávky je schváleno RM dne 2.9.2019 pod číslem usnesení 43/1052/19.

Úhrada zajištěna v kap.:  12		Změnu objednávky č. 1 vyhotovil: xxxxxxxxxxxxxx

Potvrzení odbor finanční: ........................................		Dne: 03.09.2019

Bez razítka	              	                                          .........................................................................	      	města neplatné                                       			podpis příkazce operace

.........................................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci změny č. 1 objednávky dne 4.9.2019

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/0/0