Číslo smlouvy objednatele: JMK 061430/19/OÚPSŘ

Číslo smlouvy zhotovitele: 1533-2019

**Smlouva o dílo**

 uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Jihomoravský kraj**

 zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem

 se sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

 IČ: 70888337

 DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH

 kontaktní osoba: Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

 č.ú.: 27-7491250267/0100

 tel.: 541 651 377

 fax.: 541 651 369

 email: pachta.milan@kr-jihomoravsky.cz

 *(dále jen „objednatel“)*

a

**2. VARS BRNO a.s.**

 zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v brně, oddíl B, vložka 1743

 zastoupený: Ing. Tomášem Minibergerem, předsedou představenstva

 Ing. Davidem Novákem, členem představenstva

 se sídlem: Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno

 IČ: 63481901

 DIČ: CZ63481901

 kontaktní osoba: Ing. Daniel Mátl, obchodní manažer

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 č.ú.: 107-8223910227/0100

 tel.: 515 514 188

 e-mail: daniel.matl@vars.cz

 *(dále jen „zhotovitel“)*

**II.**

**Účel smlouvy**

1. Účelem této smlouvy je vytvoření „Webové aplikace pro rychlé vyhledávání informací o plochách a koridorech nadmístního významu v A1 ZÚR JMK“, za podmínek této smlouvy.
2. Pro účely této smlouvy se zkratkou ÚSES rozumí územní systém ekologické stability a zkratkou A1 ZÚR JMK Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

**III.**

**Předmět smlouvy**

1. Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době provést dílo popsané v odst. 2 až 7 a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou úplatu (cenu).
2. Dílem je „Webová aplikace pro rychlé vyhledávání informací o plochách a koridorech nadmístního významu v A1 ZÚR JMK pro jednotlivé obce Jihomoravského kraje“, podle specifikace uvedené v odst. 3 až 7 a za podmínek této smlouvy.
3. Aplikace umožní široké veřejnosti jednoduše vyhledat k záměrům popisné informace z textové části dokumentace A1 ZÚR JMK (Výrok, Odůvodnění) pro jednotlivou obec Jihomoravského kraje nad výkresem „Ploch a koridorů nadmístního významu vč. ÚSES“ a vyhledání záměrů se seznamem dotčených obcí.

Vyhledávání informací o plochách a koridorech požadujeme řešit provázáním textových částí A1 ZÚR JMK pro všechny etapy aktualizace (společné jednání, veřejné projednání, platné znění) a úplné znění ZÚR JMK, jakmile budou postupně dokončovány.

Aplikace bude funkčností odpovídat již publikované aplikaci pro ZÚR JMK, která je přístupná z webové adresy: <http://zameryup.kr-jihomoravsky.cz/app/>.

1. Požadovaná minimální funkčnost aplikace:

Aplikace bude využívat dva klienty, pro veřejnost a pro administraci.

* Klient pro veřejnost umožní:
* zobrazení mapové komponenty s mapovým podkladem pro vyhledávání obce a záměrů,
* zobrazení okna s doprovodným textem k jednotlivým záměrům,
* vyhledání obce a její lokalizace nad „Výkresem ploch a koridorů nadmístního významu vč. ÚSES“ se seznamem vyskytujících se záměrů v obci a umožňující přiřazení textových informací k jednotlivým záměrům (pomocí kódů),
* vyhledání záměrů (pomocí kódů) vztahujících se k jednotlivým obcím (identifikovaných v textové části A1 ZÚR JMK) se seznamem dotčených obcí a umožňující přiřazení textových informací k jednotlivým záměrům,
* přepínání mezi jednotlivými etapami A1 ZÚR JMK,
* v mapové komponentě pohyb v mapě, změnu měřítka a zoomování, zapínat/vypínat vrstvy, zprůhlednit vrstvy,
* z mapové komponenty bude možné zobrazit legendu k výkresu.
* Klient pro administrátory umožní:
* po přihlášení uživatelským účtem umožní vkládat jednotlivé záměry a tyto přiřazovat obcím na území Jihomoravského kraje,
* záměry vkládat, editovat a mazat,
* umožní používat styly textu (nadpisy, fonty, odrážky, URL, odkazy atp.).
1. Etapizace:

Plnění předmětu smlouvy je rozděleno na etapy dle průběhu pořizování A1 ZÚR JMK.

* Popis etap:

„Návrh A1 ZÚR JMK pro společné jednání“ (dále etapa 1)

„Návrh A1 ZÚR JMK pro veřejné projednání“ (dále etapa 2)

„Platné znění A1 ZÚR JMK“ (dále etapa 3)

„Úplné znění ZÚR JMK po aktualizaci“ (dále etapa 4)

* aplikace umožní etapizaci, tj. zobrazení a přepínání mezi jednotlivými etapami,
* výchozí bude etapa 1, která bude obsahovat naplněnou mapovou komponentu včetně jednotlivých záměrů,
* popisná část ve všech etapách bude naplněna zadavatelem,
* v etapě 2 bude nahrazen výkres „Výkres ploch a koridorů nadmístního významu vč. ÚSES“ z etapy 1 výkresem z Návrhu A1 ZÚR JMK pro veřejné projednání včetně implementace vrstev koridorů, zaktualizuje se webové rozhraní,
* v etapě 3 bude nahrazen výkres „Výkres ploch a koridorů nadmístního významu vč. ÚSES“ z etapy 2 výkresem z Platného znění A1 ZÚR JMK, včetně implementace vrstev koridorů, zaktualizuje se webové rozhraní,
* v etapě 4 bude nahrazen výkres „Výkres ploch a koridorů nadmístního významu vč. ÚSES“ ze etapy 3 výkresem z Úplného znění ZÚR JMK po aktualizaci, včetně implementace vrstev koridorů, zaktualizuje se webové rozhraní,
* v etapách 2, 3 a 4 bude v administrátorské části postupně naplněn zpracovatelem seznam koridorů a k nim přiřazené obce z předcházejících etap na základě podkladů dodaných zadavatelem.
1. Další požadavky:
* Součásti jednotlivých etap bude i podpora při doplňování textových a mapových podkladů v průběhu procesu dokončování A1 ZÚR JMK,
* aplikace bude nainstalovaná na serveru Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve spolupráci pověřeným pracovníkem odboru informatiky,
* webová aplikace bude provozována pod protokolem HTTPS,
* pro chod aplikace je možné využít služeb a technologií Krajského úřadu Jihomoravského kraje: ESRI ArcGIS On-line ve vnitřní infrastruktuře sítě nebo možnost externího prostředí Microsoft AZURE (cloud). Vzájemné propojení obou technologií není ověřeno,
* předpokládaný počet vkládaných záměrů je cca 100.
1. Obsah mapové části pro jednotlivé etapy:

Etapa 1 (pro společné jednání)

* vektory ploch a koridorů z A1 ZUR JMK *pro společné jednání*
* vektor správního členění obcí Jihomoravského kraje
* rastrový výkres A1 ZUR JMK *pro společné jednání*
* rastrový výkres ZUR JMK 2016 *v platném znění*

Etapa 2 (pro veřejné projednání)

* vektory ploch a koridorů z A1 ZUR JMK pro *veřejné projednání*
* vektor správního členění obcí Jihomoravského kraje
* rastrový výkres A1 ZUR JMK *pro veřejné projednání*
* rastrový výkres ZUR JMK 2016 *v platném znění*

Etapa 3 (pro platné znění)

* vektory ploch a koridorů z A1 ZUR JMK *v platném znění*
* vektor správního členění obcí Jihomoravského kraje
* rastrový výkres A1 ZUR JMK *v platném znění*
* rastrový výkres ZUR JMK 2016 *v platném znění*

Etapa 4 (pro úplné znění ZUR JMK)

* vektory ploch a koridorů z ZUR *v úplném znění*
* vektor správního členění obcí Jihomoravského kraje
* rastrový výkres ZUR *v úplném znění*
1. Objednatel zhotoviteli poskytne:
* data všech záměrů A1 ZÚR JMK a správních hranic obcí JMK ve formátu SHP,
* výkres Ploch a koridorů nadmístního významu vč. ÚSES ve formátu MXD,
* data pro mapovou komponentu poskytne zadavatel nejpozději 7 dní před termínem dodání jednotlivých etap uvedených v č. IV této smlouvy.

**IV.**

**Doba a místo plnění**

1. Plnění předmětu smlouvy je rozděleno na 4 etapy.

Etapa 1 bude obsahovat vytvoření webové aplikace, popsané v čl. III. odst. 4. této smlouvy.

Termín dodání a instalace etapy 1 na server Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude do deseti dnů od předání podkladů objednatelem.

Etapa 2 bude obsahovat rozšíření webové aplikace, popsané v čl. III. odst. 5. této smlouvy.

Termín dodání a instalace etapy 2 na server Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude do deseti dnů od předání podkladů objednatelem.

Etapa 3 bude obsahovat rozšíření webové aplikace, popsané v čl. III. odst. 5. této smlouvy.

Termín dodání a instalace etapy 3 na server Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude do deseti dnů od předání podkladů objednatelem.

Etapa 4 bude obsahovat rozšíření webové aplikace, popsané v čl. III. odst. 5. této smlouvy.
Termín dodání a instalace etapy 4 na server Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude do dvaceti dnů od předání podkladů objednatelem.

Předpoklad ukončení plnění předmětu smlouvy je rok 2020.

1. Místem předání plnění jednotlivých etap dle odst. 1 je Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3, Brno.

**V.**

**Cena předmětu plnění**

1. Cena předmětu plnění členěného na 4 etapy podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy činí:

Cena za realizaci etapy 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cena bez DPH (základ pro určení výše daně) činí: | 297 600,- | Kč |
| sazba DPH: | 21 | % |
| výše DPH: | 62 496,- | Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 360 096,- | Kč |

Cena za realizaci etapy 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cena bez DPH (základ pro určení výše daně) činí: | 27 300,- | Kč |
| sazba DPH: | 21 | % |
| výše DPH: | 5 733,- | Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 33 033,- | Kč |

Cena za realizaci etapy 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cena bez DPH (základ pro určení výše daně) činí: | 27 300,- | Kč |
| sazba DPH: | 21 | % |
| výše DPH: | 5 733,- | Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 33 033,- | Kč |
|  |  |  |

Cena za realizaci etapy 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cena bez DPH (základ pro určení výše daně) činí: | 27 300,- | Kč |
| sazba DPH: | 21 | % |
| výše DPH: | 5 733,- | Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 33 033,- | Kč |

1. Celková cena za realizaci celého předmětu plnění činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cena bez DPH (základ pro určení výše daně) činí: | 379 500,- | Kč |
| sazba DPH: | 21 | % |
| výše DPH: | 79 695,- | Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 459 195,- | Kč |

1. Výše ceny předmětu plnění byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena a v této výši byla akceptována objednatelem.
2. Celková cena předmětu plnění obsahuje veškeré služby definované toto smlouvou.
3. Sjednaná cena předmětu plnění je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. Pokud dojde ke snížení sazby DPH k datu uskutečněného zdanitelného plnění, připočte zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
4. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatele užívat majetková práva k dílu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že:
	1. nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
	2. nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
	3. nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu.

**VI.**

**Platební podmínky**

1. Cena za poskytnutí plnění zhotovitelem v jednotlivých etapách bude uhrazena objednatelem po jejich řádném plnění.
2. V jednotlivých etapách bude podkladem pro vystavení faktury a přílohou faktury objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí plnění jednotlivé dílčí etapy dle této smlouvy.
3. Podkladem pro zaplacení v jednotlivé etapě je daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem, jejíž splatnost bude 30 dnů od data doručení objednateli. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:
	1. označení a číslo,
	2. označení smluvních stran,
	3. registrační číslo a název projektu přímo v textu faktury,
	4. důvod fakturace, popis práce, přesné označení předmětu plnění,
	5. označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
	6. den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
	7. datum uskutečněného zdanitelného plnění,
	8. částka k úhradě,
	9. příloha – dle odst. 2 tohoto článku.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se správnými údaji, popř. doplní přílohu podle odst. 2 tohoto článku a dnem jejího doručení začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.

**VII.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli řádnou součinnost ke splnění předmětu této smlouvy, zejména předat zhotoviteli příslušné podklady.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Zhotovitel se zavazuje, že podklady objednatele použije jen pro naplnění účelu této smlouvy, nezneužije je a neposkytne je třetím osobám; po ukončení poskytování plnění dle této smlouvy je opět vrátí a všechny vytvořené kopie zničí.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky a zásady pro použití znaku, vlajky a loga Jihomoravského kraje na základě Manuálu jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace předmětu plnění kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad se zadáním ve smlouvě a zhotovitel je povinen objednateli na požádání poskytnout možnost provést kontrolu.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětu plnění poskytovat objednateli informace o provádění předmětu plnění, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.
8. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací nebo po dokončení předmětu plnění zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny své právní formy, změny v osobách statutárních orgánů, vstup do likvidace, úpadek apod.
9. Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění včas a v řádné kvalitě, při realizaci předmětu plnění bude postupovat s náležitou odbornou péčí a profesionálně.
10. Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace předmětu plnění za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje během realizace předmětu plnění průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti; případné změny při realizaci předmětu plnění může provádět jen se souhlasem objednatele.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětu plnění počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele.
13. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit všechny subdodavatele, kteří se budou na realizaci předmětu plnění společně se zhotovitelem podílet.
14. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by mohl přijít do styku.

**VIII.**

**Splnění závazků a majetková práva k dílu**

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li vytvořené v celém rozsahu podle této smlouvy a je-li doručené na místo předání.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato podepsaným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán zhotovitelem na straně jedné a objednatelem na straně druhé.
3. Objednatel smí požadovat opravu nebo úpravu díla tak, aby to odpovídalo účelu, který je uveden v této smlouvě.
4. Zjevné vady spočívající v tom, že realizace předmětu plnění nebude odpovídat zadání podle smlouvy, je objednatel povinen reklamovat při převzetí předmětu plnění, ostatní vady je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí. Objednatel však není povinen přezkoumávat technická řešení. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu se závaznými předpisy a podmínkami smlouvy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody.
5. Převzetím předmětu plnění, který má charakter díla, nabývá objednatel k dílu vlastnické právo.

**IX.**

**Záruka, práva z vadného plnění**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou a formální správnost výstupů činností, které mají charakter díla, tzn., že dílo bude provedeno v souladu s požadavky objednatele. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami uvedenými v této smlouvě a skutečným stavem díla.
2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla kdykoli v záruční době.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční době, má objednatel především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli za tímto účelem stanoví. Objednatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady:
	1. právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
	2. právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla,
	3. právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.
5. Uplatnění nároku na odstranění vady musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění. Tím není dotčeno ustanovení odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění objednatelem. O době, předmětu vady a způsobu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíší smluvní strany písemný zápis, který smluvní strany podepíší.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na objednatelem uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, že zhotovitel za uplatněné vady neodpovídá, budou mu následně vzniklé náklady objednatelem uhrazeny do 14 dnů od doručení jejich písemného uplatnění zhotovitelem.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.

**X.**

**Sankce, odstoupení od smlouvy**

1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat předmět plnění ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši: 1 % ze sjednané ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při převzetí díla (části díla) nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění vad. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury-daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení.
4. Poruší-li zhotovitel podstatným způsobem povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody.
5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění a nedodržení doby plnění.
6. Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.
7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je realizován předmět plnění dle této smlouvy, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat veřejnou zakázku nebo jiný majetkový prospěch.
8. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno 5. den od jeho odeslání. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší.
9. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

**XI.**

**Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Objednatel vylučuje možnost jakýchkoliv odchylek ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit pouze uzavřením dodatku k této smlouvě, a to ve stejné formě, v jaké byla smlouva uzavřena.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

1. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, seznámily se s ní, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje na její 112. schůzi, konané dne

 2. 9. 2019, usnesením č. 8123/19/R112, nadpoloviční většinou všech členů rady Jihomoravského kraje.

V Brně dne 12.9.2019 V Brně dne 23. srpna 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jihomoravský kraj JUDr. Bohumil Šimek,hejtman Jihomoravského krajeObjednatel |  | VARS BRNO a.s.Ing. Tomáš Minibergerpředseda představenstva |
|  |  | VARS BRNO a.s.Ing. Tomáš Minibergerpředseda představenstvaZhotovitel |