Dodatek č. 1

ke smlouvě č. SK/D/32/2019

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.

se sídlem:             náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

zastoupení:           Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel VMG

IČO, DIČ:            00360198, CZ00360198

bankovní spojení: Komerční banka Česká Lípa

číslo účtu:             2133421/0100

zapsaný: Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec

spisová značka: oddíl Pr, vložka číslo 454

datová schránka:  nidmakz

dále jen „objednatel“

a

TrollComputers s.r.o.

se sídlem U Vodního hradu 1394/28, 470 01 Česká Lípa

zastoupená Tomášem Bazalíkem, jednatelem

osoba zmocněná k jednání Tomáš Bazalík

IČ: 22799389

DIČ: CZ22799389

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2108341922/2700

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem spisová značka C 32211

dále jen „dodavatel“

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2019 smlouvu o dílo vedenou v seznamu smluv krátkodobých dodavatelských VMG pod č. SK/D/32/2019, jejímž předmětem je: Dodávka a instalace dvou kusů multimediálních kiosků do stálých expozic VMG pro pobočku Vísecka rychty v Kravařích u České Lípy a památník K. H. Máchy v Doksech, které jsou vyspecifikované v zadání poptávkového řízení.

dále jen „smlouva“).

- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu předání dvou kusů stojanů vysokých pro umístění dotykového počítače - výška: 1,5 m; - barva: stříbrná nebo černá; - možnost orientace displeje: horizontální i vertikální; - bez otvoru na tiskárnu; - SLIM; - kompatibilní s I-series; - kotvení do podlahy.

Stojany SLIM jsou novinka, která není v centrálních skladech a další kusy budou dodány do Evropy do jednoho měsíce.

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

Článek  III. Čas a místo plnění odstavec 1. smlouvy ve znění:

„1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli kompletní předmět dodávky nejpozději do                        12. 9. 2019. Dodavatel je oprávněn dodat předmět dodávky kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí předmětu dodávky s výjimkou, že čas dodání zboží připadne na poslední den lhůty.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli předmět dodávky takto:

nejpozději do 12. 9. 2019 dodá dodavatel dva kusy dotykové počítače, kapacitní I-series 22i2; 21.5“ LED, úhlopříčka: 21.5“, rozlišení: 1920x1080, procesor: Intel Celeron 1.6GHz (2.24GHz), operační paměť: 2GB, pevný disk: 128GB SSD SATA, operační systém: Windows 10, Gigabit LAN, Bluetooth 4.0, USB 3.0, WiFi, repro, barva: černá;

nejpozději do 15. 10.2019 dodá dodavatel dva kusy stojanů vysokých pro umístění dotykového počítače, výška: 1,5 m, barva: stříbrná nebo černá, možnost orientace displeje: horizontální i vertikální, bez otvoru na tiskárnu, SLIM, kompatibilní s I-series, kotvení do podlahy. Dodavatel je oprávněn dodat předmět dodávky kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí předmětu dodávky s výjimkou, že čas dodání zboží připadne na poslední den lhůty.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

- Tento dodatek může být dle Zákona o registru smluv č.340/2015 Sb. uveřejněn. Vlastivědné muzeu a galerie v České lípě, p. o. Libereckého kraje zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

V České lípě dne: 12. 9. 2019                                     V České Lípě dne: 12. 9. 2019

Za objednatele:                                                                 Za dodavatele:

………………………………	                              ………….……………………

Ing. Zdeněk Vitáček	                                                       Tomáš Bazalík

Ředitel a zoolog                                                                       Jednatel

Vlastivědné muzeum a galerie                                                 TrollComputers s.r.o.

v České Lípě, p. o.                                                                  Česká Lípa