SMLOUVA O DÍLO

„Rozšíření datové sítě SFK“

číslo smlouvy objednatele: ………..

číslo smlouvy zhotovitele: Z19 053

Objednatel: 		Státní fond kinematografie

Sídlem:		Dukelských hrdinů 530/47, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zastoupen: 	 	Mgr. Helenou Bezděk Fraňkovou, ředitelkou

Telefon: 		224 301 278

IČ: 01454455		DIČ: CZ01454455

Bankovní spojení:	ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:		29720001/0710

Ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Doležal

(dále jen ,,objednatel“)

a

Zhotovitel:		OMNILINK Services a.s.

Sídlem: 		V korytech 3155/23, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Zastoupená:		Ing. Martinem Kličkou, předsedou představenstva

Telefon:		733 533 433

IČ:	24298557	DIČ:	CZ24298557

Bankovní spojení:	Komerční banka

Číslo účtu:		107-4380190237/0100

Ve věcech technických oprávněn jednat:	Ing. Robert Horčík a Ing. Jakub Černý

(dále jen ,,zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo pod názvem „Rozšíření datové sítě SFK“ pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- Dílo je specifikováno v příloze č. 1 smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla, s rozsahem a povahou díla.

II. TERMÍN PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci a předat dílo nejpozději do 11.10.2019.

III. CENA DÍLA

- Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí 118.532,-Kč bez DPH, to je 143.423,72,-Kč včetně DPH 21%. Cenová kalkulace díla je uvedena v příloze č.1 smlouvy.

- Výše DPH byla stanovena s ohledem na její výši ke dni podpisu této smlouvy. V případě změny sazby nebo způsobu určení daně se tato změna zohlední při konečném stanovování ceny díla s DPH.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za provedení díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury.  Daňový doklad – faktura bude vystaven do 5 dnů ode dne předání díla. Podepsaný předávací protokol bude přílohou daňového dokladu – faktury.

V. PRÁVA A POVINNOSTI

- Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho povinností.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, nahradit vzniklou škodu v penězích.

- Objednatel zajistí přístup zhotoviteli do všech prostor objednatele, kde bude dílo prováděno. Dále objednatel zajistí zhotoviteli přístup k el. napájení 230 V.

- Zhotovitel je povinen udržovat na místě provádění díla pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 3 dnů po skončení provádění díla. Příslušné plochy uvede do původního stavu.

- Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli po dobu realizace přístup do budovy a zajistit veškerou nutnou součinnost pro realizaci díla.

- Objednatel zajistí pro zhotovitele uzamykatelnou místnost pro uložení materiálu po dobu realizace díla.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při předání díla.

- O průběhu převzetí díla musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po oboustranném podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody proč dílo nepřebírá.

- Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku takto:

  - Síťový prvek 		24 měsíců

  - Instalace kabeláže 	60 měsíců

- Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

- Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně prokazatelně oznámit zhotoviteli. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Kontaktní adresa pro nahlašování vad je: dohled@omnilinkservices.cz.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace prokazatelně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

- Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak a počíná běžet dnem prokazatelného doručení oznámení o zjištěné vadě zhotoviteli.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

VIII. Sankční ujednání

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu realizace ve lhůtě sjednané v čl. II. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v termínech stanovených dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH.

IX. UTVRZENÍ ZÁVAZKU

- Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

- Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné strany vznikla.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám a bez písemného souhlasu tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1 – Rozšíření datové sítě SFKMG – technická specifikace.

- Pro všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, sjednávají strany příslušnost věcně příslušného soudu dle sídla objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne ……………………..	                			V Praze dne ……………………..

Zhotovitel: 							Objednatel:

……………………………………..					……………………………………..

Ing. Martin Klička						Mgr. Helena Bezděk Fraňková

předseda představenstva					ředitelka