DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

U zhotovitele vedený pod číslem: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019/022

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

mezi

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatelem:

- Společnost:		Městská část Praha – Zličín

Sídlo:			Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín

- Zastoupeným: 	JUDr. Marta Koropecká, starostka

Osoba pověřená realizací zakázky:

IČ:		00241881

Bankovní spojení: 	ČS a.s.

Číslo účtu: 		2000696369/0800

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Obchodní firma:	ADEVITA s. r. o.

Sídlo: 			Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka vložka 244 862

Zastoupeným ve věcech smluvních:	 	Jozef Potanka, jednatel

Zastoupeným ve věcech technických: 	Jozef Potanka, jednatel

Bankovní spojení:				XXXXXX

Číslo účtu:					XXXXXXX

IČ:						04255071

DIČ:						CZ04255071

Telefon:					XXXXXXX

e-mail:						XXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

dále jen zhotovitel – na straně druhé

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne                      9. 7. 2019 takto:

# II.

## PŘEDMĚT DODATKU

A. 	Čl. I smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje o odst. 1.4 tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky popsané cenovou nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, která se podpisem dodatku č. 1 stane přílohou č. 4 smlouvy.

B. 	Čl. II smlouvy – CENA DÍLA – se doplňuje o odst. 7 tohoto znění:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. písm. A dodatku č. 1 ke smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v celkové výši 745 787,17 Kč bez DPH (slovy: sedmsetčtyřicetpěttisícsedmsetosmdesátsedmkorunčeských17haléřů).

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 Smlouvy tím činí:

Cena bez DPH:	13 103 742,78 Kč

Sazba DPH:	21%

DPH:	2 751 785,98 Kč

Cena s DPH:	             15 855 528,76 Kč

C. 	V čl. III smlouvy – DOBA PLNĚNÍ – se zcela vymazává odstavec 1 a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:

      - Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště, nejpozději však do pěti dnů. Protokolární předání staveniště musí proběhnout nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 146 dnů od protokolárního předání staveniště.

# III.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.	Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

příloha č. 1 -	Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

4. 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2019 zůstávají beze změn.

5.	Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady městské části Praha - Zličín dne 26.8.2019.

# 6. 	Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

V Praze dne 19.9.2019	V Dolních Břežanech dne 18.9.2019

............…………………………….		…………………………………….

Městská část Praha - Zličín       			ADEVITA s. r. o.

JUDr. Marta Koropecká				Jozef Potanka

starostka 							jednatel