DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č.190315

uzavřenou mezi:

Objednatelem: 	Konzervatoř České Budějovice

Kanovnická 22

370 61 České Budějovice

zastoupený: 	Mgr. Petrem Riesem - ředitelem

a

Zhotovitelem:      	CB – STAV, spol. s r.o.

Na Zlaté stoce 37

370 05 České Budějovice

veden u Krajského soudu v Č.Budějovicích od.C,vl.3972

zastoupený:  	Jiřím Ferebauerem – jednatelem společnosti

Zástupci smluvních stran se dohodly, že se smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

1. Čl.3. Doba plnění

Zástupci smluvních stran se dohodli, že termín zhotovení a předání díla se:

prodlužuje do	15.8.2019

2. Čl.4 Cena za dílo

Zástupci smluvních stran se dohodli, že celková cena za dílo se zvyšuje o doobjednané práce ve výši	:

72.663,-- Kč bez DPH

3. Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: Propočet ceny – doobjednané práce – 2 listy

V Č. Budějovicích dne 29.07.2019

Za objednatele:                                                                   	Za zhotovitele:

Mgr.Petr Ries		  					Jiří Ferebauer

Ředitel								jednatel společnosti