# DODATEK č. 1

# ke Smlouvě o dílo WZ2181/2019

# Na níž se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli

# „Přerov – oprava vodovodní shybky u lávky U Loděnice“

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

zastoupená: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

Pracovník, pověřený k jednání ve věcech této smlouvy:

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

sídlo:  Šírava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

společnost zapsána u OR KS Ostrava, oddíl B, vložka č. 675

IČ: 47674521

DIČ: CZ47674521

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel na straně jedné

a

WOMBAT s.r.o.

IČO: 47912553	DIČ: CZ47912553

se sídlem v Brně, Březinova 23, PSČ 616 00

provozovna a adresa k doručování:  Brno, Šmahova 115, PSČ 627 00

statutární zástupce: jednatel společnosti Ing. Petr Holeš

zápis v OR u KS v Brně v oddíl C, vložka č. 10046

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Ing. Petr Holeš ml.

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech právních: Ing. Petr Holeš

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly uzavření na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo WZ2181/2019.

Ve smlouvě o dílo WZ2181/2019 se následující články mění takto:

# Článek 1

Předmět smlouvy

V čl. 1 se předmět smlouvy upravuje takto:

Předmětem smlouvy je zhotovení: Oprava vodovodní shybky pod vodním tokem Bečva bezvýkopovou technologií PRIMUS LINE o průměru DN 400 mm dl. 87,0 m

(1 x 87,0 m). Od bezvýkopové technologie KAWEX muselo být upuštěno z důvodu jiného průměru potrubí, než se předpokládalo. Při kamerové prohlídce bylo zjištěno, že na místo předpokládaného průměru 400 mm v celé délce stávajícího potrubí je úsek potrubí na obou březích řeky Bečvy o průměru 400 mm a dále za redukcí pokračuje pod dnem řeky o průměru potrubí 500 mm. Pokračování touto metodou by si vyžádalo změnu provedení prací  a s tím spojené vícepráce a vyšší náklady.

Rozsah stavebních prací a s tím spojených dodávek a služeb je patrný z upravené cenové nabídky č. 039P/2019 ze dne 13.8.2019, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

# Článek 2

Čas plnění, místo plnění

V čl. 2 se čas plnění smlouvy upravuje takto:

# Termín dokončení díla se prodlužuje do 31. 10. 2019

# Článek 5

Cena a způsob placení

V čl. 5 Cena a způsob placení se cena díla upravuje následovně

Původní cena díla dle SOD				  1,738.414,- Kč bez DPH

Technologie KAWEX (2 x 87,0 m)			- 1,252.800,- Kč bez DPH

Technologie PRIMUS LINE (1 x 87,0 m)		     971.790,- Kč bez DPH

Nová cena díla dle dodatku č. 1			  1,457.404,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo WZ2181/2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo WZ2181/2019 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků smlouvy.

V Přerově dne: 18.9.2019 	V Brně dne: 13.9.2019	          		V Brně dne :

Objednatel:                           			Zhotovitel:

………………………..				…………………….

Ing. Miroslav Dundálek				Ing. Petr Holeš

Ředitel společnosti				Jednatel společnosti