DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2019

  - Objednatel:

# Název :		           Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.

Adresa :		           V Průhonech

537 03 Chrudim

Zastoupen:			Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem

Telefon:			469 669 261

E-mail:			l.marousek@sportovistechrudim.cz

IČO			27485013

DIČ			CZ 27485013

Bank. Spojení:		ČSOB Chrudim

Číslo účtu:			198 783 329/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:		            TIS – CR s.r.o.

Sídlo společnosti		 Štěpánkova 142, 537 01 Chrudim

Doručovací adresa		 K Májovu 1309, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a)   smluvních

b)   technických

c)   realizace

d)   stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby		 	Číslo autorizace: 0700092

Telefon:			725281373

E-mail:			vojtechhajek@tis-cr.eu

# IČ	 			25260103

# DIČ			CZ25260103

Bankovní spojení:		ČSOB Chrudim

Číslo účtu:			110891860/0300

(dále jen zhotovitel)

Stavba:	 „Úprava a rozšíření sauny o wellness prvky – 2. etapa“

1. Předmět dodatku

# Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1/2019 ze dne 27.05.2019, akce „Úprava a rozšíření sauny o wellness prvky – 2. etapa“.

# 1.1

# Článek 2. Předmět plnění

# Doplňuje se bod 2.13, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby, po odkrytí původně skrytých konstrukcí, se upravují následující práce a dodávky: Z důvodu zachování světlé výšky místností je nutné předělat rozvody vzduchotechniky, které byly při zpracování PD skryty. Jedná se o demontáž starých rozvodů klimatizace a jejich likvidaci, prorážení otvoru do betonu skrz průvlak, montáž nových rozvodů – hliníkových hadic průměru 160, D+M kalhotových kusů, kovových objímek a o napojení na stávající rozvod a stropní anemostaty, vč. zavěšení do stropní konstrukce. Dále nebudou provedeny nátěry radiátorů, z důvodu jejich plánované výměny, budou odečteny energie, které poskytl objednatel a bude odečtena kvalita podhledu ve stupni Q3 v šatně, kde nebyla provedena.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

|  | Cena bez DPH | DPH 15% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní sjednaná cena | 1.705.559,31 Kč | 358.167,46 Kč | 2.063.726,77 Kč |
| Zvýšení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1 | 26.216,69 Kč | 5.505,51 Kč | 31.722,20 ‬ Kč |
| Snížení ceny dle bodu 2.13. dodatku č. 1 | - 13.376,00 Kč | - 2.808,96 Kč | - 16.184,96 Kč |
| Celková smluvní cena | 1.718.400,00 Kč | 360 864,01 Kč | 2.079.264,01 Kč |

# 3 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

# 3.1  	Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2019 ze dne 27.05.2019 zůstávají beze změny.

# 3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

# 3.3	Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

# 3.4	Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V  Chrudimi dne 26.8.2019		                                       V Chrudimi dne 26.8.2019

Za objednatele:	                                                         	Za zhotovitele:

……………………………………….			……..……………………………………

Mgr. Luděk Marousek

jednatel						      jednatel společnosti