Smlouva o dílo

Oprava povrchu chodby na 3.NP budovy LDN

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi

Název:		Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Sídlem: 	Polní 553/3, 639 00 Brno

Zastoupen: 	Ing. Soňou Habrovcovou, pověřenou ředitelkou

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní email:

IČO:             	48512478

DIČ:             	CZ48512478

jako objednatel (dále jen „objednatel“).

Název:		TOMRA stav s.r.o.

Sídlem: 	Nálepkova 979/48, Brno-Jundrov, 637 00

Zastoupen: 	Bc. Michalem Martincem

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní email:

IČO:             	07194536

DIČ:             	CZ07194536

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“).

- Základní povinnosti zhotovitele a jejich zajištění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, které bude spočívat v provedení stavebních úprav budovy v Brně, Polní 3, umístěné na pozemku p. č. 420/3, k. ú. Štýřice, a to opravy chodby na 3. nadzemním podlaží této budovy. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z projektové dokumentace pro provedení stavby společnosti ATELIER 2002 s.r.o., se sídlem v Brně, Zachova 6, z července 2019, v části, vztahující se k tomuto dílu, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy a dále z rozpočtu, který je přílohou č. 2.

- Součástí díla podle čl. I/1 této smlouvy je rovněž:

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), dále všech rozborů potřebných k dokončení díla a k získání všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů (KHS, HZS apod.),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- ekologická likvidace demontovaných stavebních konstrukcí a suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště,

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla podle čl. I/1 této smlouvy postupovat podle pokynů objednatele, vydávaných v rámci této smlouvy a přílohy č. 1. Objednatel si přitom vyhrazuje právo jednostranně omezit rozsah díla podle čl. I/1 této smlouvy. Toto právo má povahu výhrady analogicky dle § 2157 občanského zákoníku a objednatel je oprávněn toto právo uplatnit písemnou formou u zhotovitele. V závislosti na tomto omezení rozsahu díla se adekvátně sníží i cena díla podle čl. II/1 této smlouvy, přičemž toto snížení ceny bude vyjádřeno v cenách dle rozpočtu podle čl. II/1 této smlouvy, nedohodnou-li se přitom obě strany jinak.

- Místem splnění závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy je nemovitost podle čl. I/1 této smlouvy. Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se zhotovitel splnit svůj závazek k provedení díla nejpozději do 12-ti týdnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. Za první den provádění stavebních prací se považuje první kalendářní den následující po dni předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel je povinen převzít staveniště v den, určený v písemné výzvě objednatele k tomuto předání. Objednatel je povinen doručit tuto výzvu zhotoviteli minimálně 2 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při předání staveniště obdrží zhotovitel dvě paré projektové dokumentace.

- Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele, umístěný v prostorách podle tohoto článku této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje zdržet se provádění díla v pracovní dny i víkendy v době od 18:00 hodin do 7:00 hodin a dále v průběhu další doby určené v jednotlivém případě objednatelem. Zhotovitel není oprávněn při provádění díla omezit provoz výtahu a schodišť, a to s výjimkou objednatelem určených víkendů. Zhotovitel je povinen zabezpečit přístupovou trasu k nim, a to zejména ze strany spojovacího krčku do vstupní haly NMB.

- Lhůta splnění závazku zhotovitele k provedení díla podle čl. I/4 této smlouvy se staví a neběží pro překážky, které nejsou na straně zhotovitele, a to po dobu trvání této překážky. Překážkou ve smyslu tohoto článku této smlouvy se rozumí zejména:

- nedostaví-li se objednatel k písemnému předání díla, ačkoliv byl k tomuto předání písemně pozván zhotovitelem alespoň tři dny předem, nebo předání díla neoprávněně odmítl zhotoviteli písemně potvrdit,

- okolnosti, vyvolané rozhodnutím orgánů státní správy, a

- okolnosti vis maior.

- Není-li dále ujednáno jinak, závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy se považuje za splněný po dokončení všech prací, spojených se zhotovením díla v dohodnutém rozsahu, dnem písemného předání díla, potvrzeného oběma stranami. Objednatel není povinen potvrdit zhotoviteli převzetí díla, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla, nebo vykazuje více než pět jiných vad a nedodělků, nebo k zápisu není přiložen některý z dokladů podle čl. I/2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k předání a převzetí díla v místě plnění nejméně tři dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat při jeho předání projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v písemné i elektronické formě vždy ve dvojím vyhotovení, s vyznačením případných změn a skutečně provedených prací, geometrické zaměření skutečného provedení stavby včetně dotčených inženýrských sítí, seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla podle této smlouvy, zápisy o kontrolách zakrytých prací a konstrukcí, stavební deník, výchozí revizní zprávy resp. doklady a zprávy o dalších povinných zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty o jakosti a původu všech zapracovaných materiálů, návody k obsluze, kopie záručních listů a jiné doklady, potřebné k zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů. Dále zhotovitel vrátí objednateli jedno vyhotovení původní projektové dokumentace pro provedení stavby.

- Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se zhotovitel pro případ svého prodlení se splněním svého závazku podle čl. I/1 této smlouvy ve lhůtách podle čl. I/4 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny v Kč bez DPH z ceny díla za každý započatý den tohoto prodlení.

- Pro případ odstoupení objednatele od této smlouvy z jakéhokoliv sjednaného nebo zákonem stanoveného důvodu na straně zhotovitele se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

- Zaplacením smluvní pokuty podle čl. I/10 a čl. I/11 této smlouvy není nijak dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.

- Základní povinnosti objednatele a jejich zajištění

- Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy cenu ve výši:

Cena bez DPH: 	4 631 031,- Kč

Výše DPH: 		972 517,- Kč

Cena včetně DPH: 	5 603 548,- Kč

s tím, že součástí této ceny díla jsou místní poplatky za zábor veřejných prostranství a veškeré další obdobné náklady, spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy. Tato cena je cenou stanovenou podle rozpočtu, u kterého se nezaručuje úplnost s tím, že tento rozpočet je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

- V případě prací nad rámec závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy, se objednatel zavazuje za tyto práce, které si předem písemně sjednal, zaplatit zhotoviteli cenu, stanovenou s využitím jednotkových cen dle rozpočtu podle přílohy č. 2 k této smlouvě, a není-li takových jednotkových cen, cenu obvyklou, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

- Změna výše ceny díla podle čl. II/1 této smlouvy, bude možná pouze na základě písemné dohody obou stran o změně smlouvy dílo.

- Cena díla podle čl. II/1 této smlouvy je splatná jednorázově po dokončení a předání díla ve lhůtě do 30 dnů od předložení její písemného vyúčtování (faktury). Faktura musí být doložena soupisem a oceněním příslušných provedených prací za příslušné období, podepsaným oběma stranami. Objednatel je oprávněn si přitom zadržet tzv. zádržné, čímž se rozumí částka, odpovídající maximálně 5 % z celkové ceny díla, zadržená u objednatele k zajištění jeho práv z odpovědnosti zhotovitele za vady, a splatná po uplynutí 24 měsíců trvání doby záruky za jakost.

- Zádržné podle čl. II/4 této smlouvy může objednatel uvolnit ve prospěch zhotovitele také proti poskytnutí tzv. bankovní záruky, a to i před uplynutím lhůty podle čl. II/4 této smlouvy. Bankovní zárukou se přitom pro účely této smlouvy rozumí originál prohlášení tuzemské banky jako ručitele, kterým se tato banka zaručuje za závazky zhotovitele vyplývající z jeho záruky za jakost podle této smlouvy, a jejíž vzor je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy.

- Ostatní povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje vést o provádění díla podle čl. I/1 této smlouvy nejméně ve dvojím vyhotovení průběžnou písemnou dokumentaci (tzv. stavební deník), obsahující záznamy o všech skutečnostech důležitých pro plnění závazku zhotovitele podle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich objemu, rozsahu a jakosti, a změny a odchylky od přílohy č. 1. Objednatel je oprávněn nahlížet do této dokumentace a připojovat k ní svá průběžná stanoviska a vyjádření. Bude-li to zhotovitel v zápise do této dokumentace výslovně požadovat, je objednatel povinen připojit k této dokumentaci v určitém konkrétním případě svoje písemné stanovisko ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny.

- Obě strany se zavazují účastnit se pravidelných kontrol provádění díla na místě samém, organizovaných druhou smluvní stranou, a vysílat na tyto kontroly svého informovaného zástupce.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad provedení všech předepsaných a obvyklých měření a zkoušek všech zabudovaných technických zařízení, zejména tlakové zkoušky potrubí a revize elektrických zařízení, zpracovat jejich provozní řády, zajistit a předat veškerou předepsanou a obvyklou technickou a právní dokumentaci těchto zařízení v českém jazyce a zaškolit jejich obsluhu.

- Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen alespoň tři dny předem vyzvat objednatele nebo jeho zástupce k provedení kontroly. Kontrolu je přitom třeba provést tak, aby nedošlo k narušení dohodnutého časového harmonogramu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole ve smyslu tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen na žádost objednatele a na svůj náklad zakryté práce a konstrukce znovu odkrýt. Nevyužije-li objednatel výzvy zhotovitele k provedení kontroly podle tohoto článku této smlouvy, má se po marném uplynutí příslušné lhůty zato, že kontrola byla provedena.

- Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Za tímto účelem se zhotovitel také zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Za účelem eliminace pronikání nečistot do zdravotnického zařízení objednatele se zhotovitel dále zavazuje oddělit staveniště od ostatních prostor domu čistící zónou, a zajistit dodržování absolutního zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů v tomto domě.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy o dílo bude poskytovat objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

- Pro případ porušení povinností zhotovitele podle čl. III/5 a III/6 této smlouvy a pro případ porušení pokynu objednatele k zajištění BOZP, obsaženého ve stavebním deníku, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ tohoto porušení.

- Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Ostatní povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména umožnit zhotoviteli napojení na příslušné zdroje medií s tím, že jejich měření a spotřebu hradí zhotovitel. Objednatel je oprávněn si vyúčtovat náhradu za toto měření a spotřebu po splnění závazku zhotovitele k provedení díla, a to ve lhůtě do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

- Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. I/1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou předvídány plánem kvality dle ČSN EN ISO 9002 nebo jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na díle podle čl. I/1 této smlouvy vyskytnou v době do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle čl. I/8 této smlouvy, není-li dále dohodnuto jinak. V případě vad na malbách a vad na dveřích se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat tyto vady po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle čl. I/8 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje písemně rozhodovat o písemných (i emailových) reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtách do 5 pracovních dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě nastoupit k odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak. Nebude-li v této lhůtě objednateli doručeno rozhodnutí zhotovitele o písemné reklamaci objednatele, má se zato, že zhotovitel reklamaci uznává.

- Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

- Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. V/2 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn provedení části díla zadat i jiné osobě jako tzv. poddodavateli, aniž tím je nějak dotčena jeho odpovědnost za dílo jako celek.

- Zhotovitel se zavazuje na dobu provádění díla a záruční lhůty podle této smlouvy pojistit u renomované tuzemské pojišťovny pro případ své odpovědnosti za škody na majetku objednatele, způsobené svou provozní činností nebo svým vadným plněním, a pro případ své odpovědnosti za vady díla, a to na pojistné plnění nejméně ve výši ceny díla podle čl. II/1 této smlouvy se spoluúčastí maximálně ve výši 100 000,- Kč a s vinkulací tohoto pojistného plnění ve prospěch objednatele. Zhotovitel je povinen předložit prostou kopii této smlouvy na požádání objednatele.

- Pro případ prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady ve lhůtě podle čl. V/2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení. Totéž platí i pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady, zjištěné při předání díla, ve lhůtě uvedené v písemném předání podle čl. I/8 této smlouvy.

- Procedurální ustanovení (změny a skončení smlouvy, účinnost)

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. I/1 této smlouvy nebo s prováděním díla ve lhůtách podle čl. I/4 této smlouvy o více než 1 měsíc, nebo zhotovitel na tuto dobu přeruší plnění svého závazku podle této smlouvy z důvodů na jeho straně.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, vyskytne-li se na díle již v průběhu jeho provádění vada, a tato vada nebude ze strany zhotovitele odstraněna v přiměřené lhůtě.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro případ porušení povinnosti zhotovitele k jeho pojištění podle čl. V/6 této smlouvy, pro případ podání návrhu na konkurz zhotovitele nebo vstupu zhotovitele do likvidace.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li objednatel v prodlení se splněním jeho uhrazovací povinnosti této smlouvy o více, než 1 měsíc.

- Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem § 2586 až 2630 občanského zákoníku.

- Není-li na jiném místě této smlouvy ujednáno jinak, lze tuto smlouvu změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu jak je obsažen v jejích článcích I/1 až VI/10. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

- Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

- Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Brně dne 10. 9. 2019						V Brně dne 19. 8. 2019

Za objednatele:							Za zhotovitele:

…………………………………					……………………………

Ing. Soňa Habrovcová						 Bc. Michal Martinec

pověřená ředitelka			                                        jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 - Rozpočet

Příloha č. 3 - Vzor bankovní záruky