Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2019

#### Smluvní strany

1) **Západočeská univerzita v Plzni**

se sídlem: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

zastoupená: Mgr. Marta Kollerová, kvestorka

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Plzeň - město

číslo účtu.: 4811530257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

a

2) **COMTES FHT a.s.**

se sídlem: Průmyslová 995, 334 41 Dobřany

IČO: 26316919

Zastoupená: xxx, místopředseda představenstva

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2019:

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Dne 9. 1. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo, a to koncepční návrh tvarového řešení „Vodního šlapadla“ (dále jen „Smlouva“).
2. Zhotovitel a objednatel se v průběhu provádění díla několikrát ústně dohodli na prodloužení termínu pro předání díla, naposledy se dne 2. 7. 2019 ústně dohodli na prodloužení termínu pro předání díla dle čl. II. odst. 1 Smlouvy do 30. 9. 2019. Vzhledem k tomu, že dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy mají být veškeré změny smlouvy provedeny písemně v podobě číslovaných dodatků, smluvní strany uzavřením tohoto dodatku v souladu s ust. § 582 občanského zákoníku vadu formy ústní dohody ze dne 2. 7. 2019 napravují a prohlašují, že prodloužení termínu předání díla do 30. 9. 2019 považují za platně sjednané.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou vůli prostou omylů, souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek není uzavírán v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne .......................... V Dobřanech dne ............................

Zhotovitel: Objednatel:

....................................................... ..........................................................

Mgr. Marta Kollerová xxx

Kvestorka místopředseda představenstva

Západočeská univerzita v Plzni COMTES FHT a.s.