Smlouva o dílo

číslo objednatele:

číslo zhotovitele:

ODDÍL I – Smluvní strany

Objednatel:		Česká republika – Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě

se sídlem:		Zahradní 368/12, 701 60 Moravská Ostrava

zastoupena:		Ing. Petrem Prokopem, ředitelem krajské pobočky

IČO:			72496991

bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Ostrava

č. účtu:		37822761/0710

ID datové schránky:	twrzpnd

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel:			Viatherm s.r.o.

se sídlem:			Varšavská 570/40, 709 00, Ostrava-Hulváky

zastoupen:			xxx, jednatelem

IČO:				26862638

DIČ:				CZ26862638

bank. spojení:			ČSOB a.s., pobočka Ostrava

č. účtu:			259152361/0300

ID datové schránky:		5v6aeyt

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“ a samostatně „Smluvní strana“)

Tato Smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ODDÍL II – ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj vlastní náklad a nebezpečí dílo za podmínek, stanovených touto smlouvou, a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.2

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, na realizaci zakázky s názvem ÚP ČR – Opava – rekonstrukce plynové kotelny, Bochenkova 2712/4, Opava (dále jen "nabídka").

II.3

Předmětem této smlouvy jsou práva a závazky smluvních stran při realizaci díla, které bude provedeno v rozsahu a v souladu s technickými parametry tak, jak jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, přičemž zhotovitel prohlašuje, že nabídka byla připravena v souladu se zadávacími podmínkami a zadávací projektovou dokumentací, zpracovanou pro účely výběru zhotovitele stavby.

ODDÍL III – PŘEDMĚT DÍLA

III.1

Předmětem díla, k jehož provedení je zhotovitel povinen, jsou dodávky, služby a stavební práce související s těmito stavebními pracemi, vymezené v projektové dokumentaci

ÚP ČR – Opava – rekonstrukce plynové kotelny, Bochenkova 2712/4, Opava

vypracované Ivo Neužilem (dále jen "projektová dokumentace") zvláště pak ve výkazu výměr D.1.4.2-06 a T_D.1.4.1, který odpovídá objemu prací a je nedílnou součástí projektové dokumentace a této smlouvy a dále v podmínkách pro realizaci stavby.

III.2

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Provedení díla nezáleží ve zvláštních osobních schopnostech Zhotovitele.

III.3

Místem plnění díla je ÚP ČR, Krajská pobočka v Ostravě, pracoviště Bochenkova 2712/4, Opava Podrobnou specifikaci míst dotčených stavbou uvádí projektová dokumentace.

ODDÍL IV – ROZSAH SMLOUVY

IV.1

Rozsah této smlouvy o dílo je určen touto listinou a jejími přílohami, přičemž základní obsahové náležitosti smlouvy, tj. její podstatné i nepodstatné náležitost jsou tvořeny zejména tímto vlastním textem smlouvy. Obsah těchto dokumentů bude vykládán v souladu s pořadím jejich priority, což je definováno pořadím příloh. Obsah všech uvedených listin tvoří vlastní celý text smlouvy o dílo, všechny přílohy jsou tedy nedílnou součásti této smlouvy.

ODDÍL V – ČAS PLNĚNÍ

V.1

Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po převzetí staveniště. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14 kalendářních dnů po sjednaném termínu zahájení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V.2

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště v souladu s OP.

V.3

Nedílnou součástí této smlouvy je podrobný harmonogram stavebních prací, který zhotovitel předložil před uzavřením této smlouvy. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení delšímu jak 14 pracovních dnů v plnění prací dle dílčích termínů stanovených v harmonogramu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V.4

Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v souladu s ustanoveními obchodních podmínek.

V.5

Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech dodávek, služeb nebo stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k použitým výrobkům (návody, manuály), dokumentace skutečného stavu a odstranění všech případných vad a nedodělků.

ODDÍL VI – CENA DÍLA

VI.1

Cena díla je určena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele ve výši nabídkové ceny zhotovitele na částku:

Celková cena bez DPH	1 194 447,02 Kč

DPH 21%			250 833,87 Kč

Celková cena vč. DPH	1 445 280,89 Kč

(dále jen "cena díla").

Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena díla je tedy cenou maximální a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika s umístěním dodávky, provozem apod.), vše v rozsahu položkových rozpočtů, jež jsou součástí nabídky a byly zpracovány oceněním výkazu výměr D.1.4.2-06 a T_D.1.4.1.

VI.2

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla. V případě, že Objednatel nemá finanční prostředky na financování díla, je zhotovitel oprávněný k přerušení provádění díla nebo v souladu s § 2002 od SMLOUVY odstoupit, pokud nebude dohodnuto jinak. O dobu přerušení prací se prodlužuje termín dokončení díla

VI.3

Podstatné dodací a kvalitativní podmínky cen, jejich obsah, složení a jednotkové ceny jsou uvedeny v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v jeho nabídce.

VI.4

Cena díla je splatná na základě faktury vystavené Zhotovitelem do 14 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

VI.5

Faktura bude vystavena nejpozději do 2 dnů od předání a převzetí díla. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

ODDÍL VII – ZÁRUKA

VII.1

Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle II záruku v délce 36 měsíců. Záruka na dodávky strojů a technologického zařízení, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců.

VII.2

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

VII.3

Reklamace se uplatňuje písemně či elektronicky na adresu zhotovitele:

Adresa: Viatherm s.r.o.,Varšavská 570/40, 709 00, Ostrava-Hulváky

Email: xxx@xxx.cz

ODDÍL VIII – ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY

VIII.1

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

VIII.2

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

VIII.3

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo toho ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

VIII.4

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé smluvní straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

ODDÍL IX – Další ujednání

IX.1

Výše pojistné částky pojištění zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám je 10 000 000,- Kč.

IX.2

Výše pojistné částky zhotovitele na stavebně-montážní pojištění je odpovídající výši ceny díla.

IX.3

Smluvní strany se dohodly, že veškeré dokumenty, datové materiály a informace předané jednou ze smluvních stran druhé v souvislosti s touto smlouvou při realizaci předmětu díla budou považovat za důvěrné a nebudou tyto používat pro žádný jiný účel, než pro plnění této smlouvy.

IX.4

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky.

IX.5

Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k provádění Díla a plnění jeho závazků podle této smlouvy, a to po dobu deseti (10) let ode dne finančního ukončení projektu. Po tutéž dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním závazků podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů stavebních prací, dodávek nebo služeb souvisejících s realizací díla dle této smlouvy o dílo.

IX.6

Zhotovitel zavazuje, bude-li v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodů na své straně zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  Případné smluvní pokuty dle tohoto ustanovení nepřesáhnou 20 % z ceny díla.

ODDÍL X – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.1

V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených platí pro vzájemné vztahy ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném na území České republiky.

X.2

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

X.3

Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec její výslovných ustanovení a ustanovení její příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe, zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.

X.4

Smlouva byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

X.5

Oprávnění zástupci stran prohlašují, že smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

ODDÍL XI – PŘÍLOHY

Příloha č. 1: výkaz výměr D.1.4.2-06 a T_D.1.4.1

Příloha č. 2: Harmonogram prací

Objednatel:					Zhotovitel:

V Ostravě dne ……………..	V Ostravě dne …………………….

Jméno: ………………………..		Jméno: ……………………………….

funkce: ……………………….			funkce: ……………………………….

podpis: ................................................		podpis: ....................................................