Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.	Smluvní strany

  - Objednatel:

Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zastoupena Ing. Martinem Veselým, kvestorem

Ve věcech provozně-technických jednají:

XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX; e- mail: XXXXXXXXXXXX

IČ: 002 16 224, DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXX

Veřejná vysoká škola

Nezapisuje se do obchodního rejstříku

  - Zhotovitel

VS –top, s.r.o.

Se sídlem/s místem podnikání Družstevní 369, 664 43 Želešice

Zastoupena Leošem Šeligou, jednatelem

Ve věcech provozně-technických jedná/jednají:

XXXXXXXXXX	tel.: XXXXXXX	e-mail: XXXXXX

IČ: 292 02 825 DIČ  CZ29202825	Zhotovitel je/není plátce DPH;

Bankovní spojení XXXXXXXXXX; č. ú.: XXXXXXXX

Zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 65260

II. 	Předmět Smlouvy (dílo)

2.1 	Předmětem Smlouvy (díla) je provedení stavebních prací  v objektu (budově) Tvrdého 12,

akce: „Rekonstrukce zdroje tepla a rozvodů“;

Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

2.2 	Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět Smlouvy (dílo) v souladu se svojí nabídkou na veřejnou zakázku, která se vztahuje k předmětu této Smlouvy, je malého rozsahu podle § 12/3 a § 18/5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Objednatel na základě jemu náležícího zákonného dispozičního oprávnění tuto zakázku nezadal v zadávacím řízení podle zákona, zadavatel však postupoval podle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona.

  - Předmět Smlouvy (díla) se vymezuje v rozsahu těchto dodávek, prací a výkonů:

2.3.1	Rekonstrukce zdroje tepla a rozvodů:

- Demontáž stávajících stacionárních kotlů, včetně sestav čerpadel pro vytápění a nabíjení zásobníku TV;

- Demontáž rozvodů UT v rozsahu všech ležatých rozvodů v suterénu až po napojení na jednotlivé stupačky.

- Osazení závěsného kondenzačního kotle včetně napojení na soustavu pro UT a nabíjení pro stávající ohřívač TV. Nově budou osazeny ležaté rozvody v suterénu včetně uzavíracích a vypouštěcích armatur.

- Zabezpečení systému bude nově pomocí expanzní tlakové nádoby.

- Regulace topení bude zabezpečována autonomním kotlovým regulátorem s týdenním programovatelným prostorovým termostatem.

2.3.2	Ostatní související práce, výkony a činnosti

- Provedení ostatních prací, výkonů a činností uvedených v projektové dokumentaci „Rekonstrukce zdroje tepla Tvrdého 12, Brno“, zpracované k datu 03/2016 firmou MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno.

- Technologickou část zpracována projektantkou Ing. Lenkou Novákovou, Strážnická 971/3, 627 00 Brno, ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS)

- Průběžná koordinační činnost s Objednatelem, zejména účast Zhotovitele na kontrolních dnech, jejichž předmětem je případné vzorkování prvků, stanoví-li tak Objednatel, dále projednání technologických postupů a časového plnění díla;

- Práce jsou prováděny za provozu budovy Objednatelem (uživatelem) se zřetelem na jeho provozní potřeby. Případná omezující opatření je třeba vždy předem projednat a odsouhlasit s Objednatelem;

- Provádění úklidu po dobu provádění díla a jeho dokončení ve sjednaném místě plnění, zajištění odvozu a likvidace stavebního a ostatního odpadu vzniklého při provádění díla.

- Zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě, návodů na údržbu a dalších dokladů nezbytných pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla Objednatelem, to vše v českém jazyku;

- Provedení ostatních prací, dodávek a výkonů v této Smlouvě výslovně nezahrnuté, avšak Zhotovitel věděl, vědět měl nebo mohl vědět (předpokládat) dle svých odborných znalostí a zkušeností, že jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí Objednatelem;

- Vyhotovení výkresu skutečného provedení díla (realizační PD) v podobě písemné a elektronické, u každé z nich 1x;

2.4	Objednatel potvrzuje, že Zhotoviteli poskytl před podáním nabídky veškeré podklady, které má k dispozici, a informace, které mu jsou známy či dostupné a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

2.5 	Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací. Má se za to, že si prohlédl a prověřil staveniště (montážní pracoviště) i jeho okolí, a získal tak všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům, doby, k rizikům a ke všem dalším okolnostem, které jsou potřebné k požadovaným stavebním pracím a které mohly ovlivnit jeho nabídku. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě získaných podkladů a informací, přesvědčil se i o správnosti a dostatečnosti cenové nabídky (i ve vazbě na položkové výměry dodávek, prací a ostatních souvisejících činností, jsou-li Objednatelem vyžadovány), a zaručuje úplný Položkový rozpočet, na základě kterého podal cenovou nabídku.

# III. 	Doba, způsob a místo plnění

3.1	Termíny zahájení prací a dokončení díla

Zahájení prací: k datu podpisu Smlouvy (předpoklad ke dni 5. 08. 2016)

Termín dokončení díla: 15. 09. 2016

Dokončením celého díla se rozumí vždy kompletní řádné provedené dílo (tj. ve sjednaném rozsahu a bez vad a nedodělků), které Zhotovitel protokolárně předá Objednateli v předávacím řízení.

Dílo je předáno dodavatelem na základě protokolu o předání díla.

3.2 	Místo plnění:

Místo realizace díla: Ústav fyziky Země, Tvrdého 12, 602 00 Brno

Místo předání realizační PD: sídlo Objednatele;

# IV. 	Cena díla a platební podmínky

# 4.1 	Cena za předmět Smlouvy (dílo) v rozsahu dodávek, prací a výkonů podle čl. II, jakož i jednotkové ceny dle úplného Položkového rozpočtu, se sjednávají:

a) v souladu s nabídkovými cenami Zhotovitele v zadávacím řízení ve smyslu čl. II. Smlouvy, tj.

nabídkovou cenou celkem za předmět Smlouvy (dílo),

(včetně nabídkových jednotkových cen), které odpovídají nákladům vynaloženým Zhotovitelem vždy ve vazbě na rozsah skutečně a řádně jím provedených dodávek, prací a výkonů, průběžně schvalovaných Objednatelem;

b) jako ceny závazné po dobu realizace díla (i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová nabídka vyhotovena, nebude-li ujednáno jinak) a

c) nejvýše přípustné ve výši:

261 587	Kč bez DPH;

54 933		Kč 21 % DPH

316 520	Kč včetně DPH,

Zhotovitel je/není plátce DPH.

DPH se účtuje v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné provedení celého díla (např. náklady za průběžný a konečný úklid, likvidaci odpadu, dopravu apod.). Objednatel umožní Zhotoviteli na své náklady odběr el. energie a vody, který je nezbytný pro realizaci díla.

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

4.2 	Platební podmínky

Zhotovitel vyúčtuje cenu celého díla podle jednoho daňového dokladu (faktury), jím vystaveného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a převzetí celého díla Objednatelem (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků).

Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturační adresa je totožná se sídlem Objednatele uvedeným v záhlaví této Smlouvy.

Náležitosti daňového dokladu (faktury) se řídí násl. bodem 4.3.2 tohoto odstavce; nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, Objednatel je oprávněn fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění, a lhůta splatnosti opravené či doplněné faktury počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

4.3	Klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41- 43

Součástí předmětu Smlouvy (díla) jsou zejména činnosti odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 - 43, platnému od 01. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesené daňové povinnosti.

V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že i na veškerá ostatní plnění, která jsou součástí závazku Zhotovitele provést dílo, a která neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

4.3.1 Náležitosti daňového dokladu (faktury)

a) náležitosti obchodní listiny;

b) náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona o DPH a účetního dokladu podle zákona o účetnictví;

c) požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení;

d) předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA;

e) náležitosti podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, tj. uvést znění: „Daň odvede zákazník“;

f) oboustranně potvrzený Protokol o úspěšném předání a převzetí celého díla Objednatelem;

4.3.2	Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) Objednateli na jeho fakturační adresu	(adresa sídla Objednatele) do tří (3) pracovních dnů od data jeho vystavení.

# Záruka za jakost díla

5.1 	Záruční lhůta

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost celého díla po dobu záruční lhůty v trvání 60 měsíců plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty bezplatně provádět aspoň jednou za rok prohlídku celého díla na výzvu Objednatele a je povinen po dobu záruky provádět servisní úkony, kterým i podmiňuje platnost záruky.

5.2 	Reklamace

Objednatel reklamuje (oznamuje) vady díla písemně, faxem či e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu) po dobu záruční lhůty; reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že nepoužijí § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku. Zhotovitel odstraní vadu díla ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace písemné, faxové či e-mailové (bez zaručeného elektronického podpisu), nebude-li ujednána k odstranění vady lhůta jiná.

VI.	Ostatní podmínky provádění díla

6.1	 	Vyžaduje-li to charakter díla, Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště, v ostatních případech montážní pracoviště.

6.2 	Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních ostatních s tím souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, popř. jiných osob osobními ochrannými pracovními prostředky dle rizika prováděných činností. Dodržuje obecně závazné a jiné předpisy týkající se BOZ a PO, hygienické a ekologické předpisy včetně interních předpisů Objednatele, které se vztahují k místu realizace díla; Zhotovitel svým podpisem v závěru této Smlouvy potvrzuje, že s těmito interními předpisy byl Objednatelem seznámen.

6.3	Nebude-li ujednáno jinak, lze případné subdodávky učinit pouze dle předchozího souhlasu Objednatele.

6.4	Po řádném provedení celého díla vyzve Zhotovitel Objednatele aspoň 7 dnů předem k jeho protokolárnímu předání v místě realizace díla. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí jsou též zápisy o úspěšně provedených komplexních a individuálních zkouškách, vyhotoví Zhotovitel protokol.

6.5	Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn k realizaci sjednaného díla a že je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při realizaci díla; Zhotovitel se zavazuje být takto pojištěn po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné Smlouvy bezodkladně poskytne Objednateli na jeho vyžádání;

6.6	Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla Objednatelem, tj. díla, které bylo provedeno ve sjednaném rozsahu a řádně, tj. bez vad a nedodělků, popř. až po odstranění poslední vady či nedodělku, popř. si vyjasnění výhrady s tím spojené.

VII.	Ostatní ujednání

7.1 	Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:

a) prodlení Zhotovitele v termínech zahájení prací nebo v termínu dokončení celého díla;

b) vadné dílo, nebo vadné provádění dodávek, prací a výkonů po dobu realizace Smlouvy;

c) nepravdivé prohlášení Zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu čl. II., odst. 2.2 této Smlouvy, na základě které je tato Smlouva uzavřena;

d) likvidace nebo úpadek Zhotovitele .

Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení Zhotoviteli; písemnost se považuje za doručenou třetím kalendářním dnem od jejího uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda adresát se o uložení písemnosti dozvěděl.

7.2 	Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, dodržuje právní a ostatní předpisy vztahující se na celé dílo včetně platných technických norem (českých, popř. evropských, jsou-li vydány), vede stavební deník, je-li vyžadován stavebními předpisy, popř. jednoduchý záznam - montážní deník. Zhotovitel dodržuje pro účely daňové (fakturační) postupy stanovené v čl. IV. odst. 4.2 až 4.3, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou Objednateli.

7.3 	Pro případ prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení celého díla a jeho protokolárního předání Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení celého díla a jeho protokolárního předání Objednateli.

7.4 	Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vady po dobu záruční lhůty je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši slovy pětset korun českých (500,- Kč) za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním ve sjednané lhůtě. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v přejímacím řízení a vyznačené v předávacím protokolu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši slovy jedentisíc korun českých (1 000,- Kč) za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním ve lhůtě vyznačené v předávacím protokolu.

7.5	Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu Objednateli za porušení některé z povinností zajištěných smluvní pokutou nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody bez ohledu na výši škody vzniklé Objednateli porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započítat k peněžitému plnění, je-li způsobilé k započtení.

VIII. Závěrečná ujednání

8.1 	Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.2 	Případné spory řeší smluvní strany především smírnou cestou; pro případ, že se strany nedohodnou, o sporu rozhoduje věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

  - Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této Smlouvy byl seznámen s interními předpisy BOZ, PO aj. ve smyslu čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy.

V Brně dne 					    		V Želešicích dne

…..	…………..……………….………			            ………………………………….

za Objednatele					            za Zhotovitele/Zhotovitel

Masarykova univerzita	  						VS – top, s.r.o.

Ing. Martin Veselý  		      Leoš  Šeliga	   kvestor	 	             Jednatel