Smlouva o dílo

- Smluvní strany

objednatel : SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p. o.

Jiříkovská č. p. 840/4

408 01 Rumburk

IČO : 00497029

zastoupený: Mgr. Bc. Jiřím Uhrem - ředitel

zhotovitel: I. Novák KLEMPÍŘSTVÍ se sídlem ul.  Havlíčkova 3391 ve Varnsdorfu

IČO: 15664457 DIČ: 179 - 5704190525 osoba pověřena prací: XXXXXXXXXX

bank. spoj. : 0923134349/0800

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Novák

- Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést včas a řádně na své nebezpečí a vlastní náklad opravu střechy - prošroubování stáv. krytiny a výměna hřebenů vč. držáků a lana hromosvodu v Rumburku, ul. Jiříkovská, č.p. 840/4. V rozsahu dle odbytového rozpočtu.

- Doba plnění

Ukončení: do 30. 11. 2019

Ukončení je možno prodloužit z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek, které budou odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za celé dílo byla dohodnuta v celkové výši 	148 267,- Kč

21% 31 136,17Kč

celkem 179 403,- Kč

Cena byla stanovena na základě předloženého odbytového rozpočtu. Případné vícepráce se budou řídit platnými cenami dle RTS a dle odsouhlaseného položkového rozpočtu.

Veškeré případné vícepráce budou investorem předem odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Platební podmínky

Fakturace-průběžně dle odsouhlasených prací. Po dokončení a předání díla provede zhotovitel dofakturaci a po obdržení faktury je objednatel povinen doplatit částku do deseti dnů.

- Základní podmínky provedení díla

Odběratel bezplatně zajistí přípojku a odběr el. energie. Dílo bude předáno protokolárním předáním. Případné vícepráce způsobené změnou výchozích podmínek budou řešeny s objednatelem a dále dodatkem ke stávající smlouvě. Při provádění bude dodržena vyhlášky MMRč.13 7/ 98 sb. o obecných , technických požadavcích na výstavbu a příslušné technické normy, dále budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární bezpečnosti, bezpečnosti technických zařízení a dbáno o ochranu osob. Tato opatření zajistí zhotovitel.

Práce budou provedeny dle ČSN, která bude ve věcech této smlouvy závazná.

- Další ujednání

Zhotovitel poskytne na zhotovené dílo záruku 2 roky.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly nešetrným zacházením, případně mechanickým poškozením objednatele.

Záruka pozbývá platnosti, pokud by došlo k zásahu do konstrukce hydroizolace bez vědomí zhotovitele.

Odpovědnost za případné škody způsobené prováděním prací nese zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat od zhotovitele odstranění vad zdarma.

- Smluvní pokuty

Pokud objednatel bude v prodlení s placením, zaplatí zhotoviteli pokutu ve výši 0,5 promile za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel uvedený termín zakázky nedodrží, souhlasí s pokutou ve výši 0,5

promile za každý započatý den prodlení.

Ve Varnsdorfu dne 26. 9. 2019

Za Klempířství xxxxxxxxxxxx

za SOŠ Rumburk

Mgr. Bc. Jiří Uher