# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 2586 a následujících, v platném znění

1.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.,   			     č.ú.: XXXXXXXXXXXXX

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,    č.ú.: XXXXXXXXXX

zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:		Ing. Vladimír Kutý, jednatel

b)  technických:	XXXXXXXX, výrobní náměstek, tel.: XXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2.

RK GEOFOL s.r.o.

se sídlem v Jablunkově, Školní 389, PSČ 739 91 Jablunkov

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55713

IČ:	014 01 483

DIČ:	CZ01401483

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX

zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:	Robert Kawulok, jednatel, tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

b) technických:	Robert Kawulok, jednatel, tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 k základní Smlouvě 
o dílo, kterým se upravují následující články:

###### II.

###### Termín plnění

### Termín dokončení prací:		30. 09. 2019

III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní Smlouvy o dílo (330 000,00 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „Skutečně provedené výměry – Osazení geomříže v areálu firmy PODHORAN LUKOV“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:

| CENA bez DPH | 346 500,00 Kč |
| --- | --- |

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k základní Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha dodatku: Skutečně provedené výměry – Osazení geomříže v areálu firmy PODHORAN LUKOV

Ve Zlíně dne 13. 09. 2019					V Jablunkově dne 13. 09. 2019

#### Za objednatele:  						Za zhotovitele:

…………………………….. 	        	                         	……………………………..

#### Ing. Vladimír Kutý				                     	Robert Kawulok