# SMLOUVA O DÍLO

|  |  |
| --- | --- |
| **Všeobecná fakultní nemocnice v Praze** |  |
| se sídlem: | U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 |
| IČ: 000 64 165 | DIČ: 00064165 |
| zastoupena: | prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem |
| bankovní spojení: | Česká národní banka |
| číslo účtu: | 24035021/0710 |
| zástupce pro technická jednání | xxxxxxxxxxxxxx |
| jako **objednatel** na straně jedné |  |
| **a** |  |
| **Pronto Elektro Praha, s.r.o.** |  |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116690 |
| se sídlem: | Praha 9, K Rybníčku 33/11, PSČ 190 15 |
| IČ: | 275 67 451 |
| DIČ: | CZ 275 67 451 |
| zastoupena: | Petrem Šmejkalem – prokuristou společnosti  |
| bankovní spojení: | Sberbank CZ |
| číslo účtu: | 4211089728/6800 |
| zástupce pro technická jednání | xxxxxxxxxxxxxx  |
| jako **zhotovitel** na straně druhé |  |
|  |  |
| uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky s názvem |
|  |
| **„VFN Praha – Výměna transformátoru T1 – TS 7524“** |
| (dále jen „veřejná zakázka“) tuto |
|  |
| **smlouvu o dílo:** |

**I. Předmět plnění**

1. Předmětem plnění smlouvy je výměna 1 ks stávajícího transformátoru T1/ 22kV/400/230V o výkonu 400 kVA umístěného v trafostanici TS 7524 v objektu D8 Neurologické kliniky objednatele, na adrese Kateřinská 30, Praze 2, za nový transformátor o stejné napěťové konfiguraci a výkonu. Transformátor bude umístěn do stávající kóje a připojen na stávají rozvody VN a NN a ovládací rozvody. Nový transformátor musí být stejných parametrů jako transformátor T2/22kV/400/230V, který není předmětem výměny, a jeho sestava se stávajícím transformátorem musí umožňovat krátkodobý paralelní chod.
2. Výměna transformátoru (dále také „TSF“ nebo „zařízení“) bude prováděna za provozu Neurologické kliniky objednatele. Výměna TSF bude provedena dle pokynů objednatele v době nejmenší zátěže TS – např. mimo pracovní dobu, o víkendu apod. Dodavatel minimalizuje dobu vypnutí TSF T1.
3. Součástí plnění veřejné zakázky je ekologická likvidace demontovaného TSF a ostatního odpadu.
4. Součástí plnění veřejné zakázky jsou dále stavební, montážní a elektroinstalační práce související se zřízením transportní trasy a demontáží a montáží zařízení, včetně potřebných úprav připojení transformátoru na silové a ovládací rozvody, případných úprav lože zařízení apod. a včetně případných projekčních činností, potřebných pro provedení díla.
5. Dílo bude realizováno ve schváleném rozsahu nabídkového položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, v rozsahu položek stanovených v cenové nabídce a na základě zjištěného skutečného stavu objektu (dále jen „dílo).
6. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadáním objednatele, s přijatou nabídkou zhotovitele, s touto smlouvou,
v souladu se zadávacími podmínkami, se souvisejícími právními předpisy, zejména pak předpisy stanovujícími pravidla požární ochrany a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), a technickými požadavky, normami (ČSN, ČSN EN) platnými v době realizace díla.
7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dokončené dílo objednateli dle podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít v rozsahu a za podmínek této smlouvy, poskytnout zhotoviteli součinnost a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto smlouvou.
8. Místem plnění díla je objekt objednatele na adrese Kateřinská 30, 128 08 Praha 2.

**II. Doba plnění**

1. Termín zahájení díla a převzetí staveniště je do 5 dnů od e-mailové výzvy objednatele, má-li zhotovitel transformátor
již skladem. Výzvu zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel transformátor skladem prozatím nemá, zavazuje se jej zajistit max. do 15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy a termín naskladnění oznámí objednateli. Po uplynutí tohoto termínu objednatel zašle e-mailovou výzvu k provedení díla zhotoviteli, který nastoupí na provádění díla do 5 dnů od obdržení této výzvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést výměnu transformátoru v souladu s touto smlouvou nejpozději do 3 týdnů od předání staveniště.
4. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo v souladu s postupy potřebnými pro provedení prací, dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla.
5. Postup provádění díla je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy – Technická dokumentace.

**III. Cena díla**

1. Podkladem pro stanovení ceny díla je nabídkový položkový rozpočet, který je součástí cenové nabídky,
 jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Cena díla činí:

Cena bez DPH: 189 000,- Kč

DPH 21%: 39 690,- Kč

Cena vč. DPH: 228 690,- Kč

1. Tato sjednaná cena díla je cenou konečnou a nepřekročitelnou kromě případů výslovně zmíněných v této smlouvě.
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení všech prací potřebných k úplnému splnění předmětu plnění
dle této smlouvy. Musí zahrnovat také všechny poplatky, tj. dopravu, poplatky za zábory, pojištění, daně, bankovní poplatky apod.
3. Cena díla může být změněna pouze v případě provedení méněprací nebo v případě potřeby provedení víceprací, jimiž
se rozumí dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla
v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a jejich cena byla před provedení změny odsouhlasena oběma smluvními stranami. Změny ceny díla zhotovitel ocení metodou použitou pro sestavení nabídky. V případě potřeby bude pro výpočet ceny změny použita aktuální Cenová soustava ÚRS Praha.
4. V případě, že požadavek objednatele na změnu díla na straně objednatele vyvolá změnu ceny nebo doby plnění díla, bude takový požadavek řešen dodatkem k této smlouvě, který bude obsahovat dohodu o změně ceny nebo doby plnění díla.
5. DPH bude popřípadě upraveno a účtováno v zákonné výši platné v době vystavení účetního dokladu.

**IV. Platební podmínky**

1. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla na základě oboustranně odsouhlaseného závěrečného protokolu o předání a převzetí díla s tím, že faktura bude označena názvem akce.
2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Po opravě nebo novém vyhotovení faktury běží nová lhůta splatnosti, po jejím opětovném doručení objednateli. Splatnost faktury je do 60 dní od jejího doručení objednateli, na Ekonomický úsek, odbor účetnictví nacházející se na adrese jeho sídla. Faktura může být též zaslána elektronicky na faktury@vfn.cz, a to pokud možno ve formátu ISDOC či PDF.
3. Zhotovitel je povinen doložit fakturovanou částku soupisem provedených prací/dodacím listem.
4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

**V. Podmínky provádění díla**

1. Výměna transformátoru bude prováděna za provozu Neurologické kliniky a dle pokynů objednatele v době nejmenší zátěže TS. Dodavatel minimalizuje dobu vypnutí TSF T1.
2. Níže uvedený způsob provádění prací určuje seznam základních uzlových bodů díla.

Rámcový rozsah prací a činností:

* 1. **Objednatel zajistí:**
		1. Vypnutí TSF T1, transformátor T2 zůstává v provozu
		2. Předání staveniště/místa plnění ve stavu bez napětí pro výměnu 1 ks transformátoru
	2. **Zhotovitel zajistí:**
		1. Vyzkratování vedení
		2. Odpojení TSF od silových a ovládacích rozvodů
		3. Demontáž TSF, jeho odvoz a ekologická likvidace
		4. Případná úprava napojovacích bodů a podkladních konstrukcí
		5. Montáž nového TSF
		6. Úprava zapojení ovládání a signalizace
		7. Připojení nového TSF na silové a ovládací rozvody
		8. Měření, zkoušky, certifikace, revize
		9. Předání vyklizeného dílčího staveniště/místa plnění
	3. **Objednatel zajistí:**
		1. Převzetí dílčího stanoviště/místa plnění
		2. Zapnutí TSF
	4. **Zhotovitel zajistí:**
		1. Provozní zkoušku včetně odzkoušení paralelního chodu.
	5. Po úspěšném náběhu transformátoru do chodu zhotovitel předloží k podpisu předávací protokol včetně dokladové části.
	6. V předávacím protokolu budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky s uvedením termínů jejich odstranění.

**VI. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění díla pouze osobami, které jsou k provádění prací dle této smlouvy odborně způsobilé dle příslušných předpisů.
3. Nedílnou součástí díla a jeho ceny jsou tyto další činnosti, práce a náklady:
* doplňkové průzkumy potřebné k realizaci díla
* projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; vč. příp. koordinace na TSK, zpracování DIO, vyřízení výpůjček a DIR, vč. všech potřebných poplatků
* bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.)
* nezbytná výrobní dokumentace jednotlivých prvků díla
* veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění předmětu díla nebo vyplývající z této smlouvy
* kompletní pravidelný bezplatný záruční servis a revize na veškeré dodané technologie, přístroje a zařízení během záruční doby.
1. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí.
2. Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje předat před zahájením díla objednateli identifikaci rizik, která vyplývají z činnosti zhotovitele při provádění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny osoby vstupující v souvislosti s prováděním díla do areálů objednatele s riziky souvisejícími s prováděním díla stanovenými ve smlouvě a vyplývající ze specifik pracoviště.
4. Zaměstnanci zhotovitele včetně jeho poddodavatelů jsou povinni:
	* 1. Respektovat pokyny osob stanovených v této smlouvě a příslušných vedoucích zaměstnanců objednatele.
		2. Nevstupovat do provozů klinik, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu objednatele, nevstupovat
		na střechy, do rozvoden, prostorů pod úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby VFN.
		3. Informovat odpovědnou osobu VFN před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní dopad
		na bezpečnost osob, omezení pohybu, technická zařízení nebo požární ochranu.
		4. Při požáru volat tel. č. na ohlašovnu požáru, které je uvedeno ve vyvěšené PPS (požární poplachová směrnice), pokud číslo na ohlašovnu požáru není k dispozici, volat přímo HZS, tel. 150 (v tomto případě neprodleně informovat hlavní vrátnici objednatele, tel. 224963120).
		5. Dodržovat požární řády pracovišť, v případě vzniku požáru či jiné mimořádné události dodržovat požární poplachové směrnice a evakuační plány.
		6. Při provádění svářečských či horkých prací mít k dispozici platné Povolení ke sváření a zajistit předepsaný dozor
		při a po provádění svářečských prací.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla používat pouze řádně revidovaná a kontrolovaná el. zařízení, spotřebiče a nástroje.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště/místo plnění nebo jeho dílčí část uvést jej do náležitého stavu bezodkladně
po předání díla nebo jeho části objednateli. O vyklizení staveniště/místa plnění nebo jeho dílčí části sepíší smluvní strany zápis s uvedením stavu prostoru staveniště a dohodnou se na odstranění případných nedostatků.
7. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů.
8. Při pohybu zaměstnanců zhotovitele vč. jeho poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla platí ve všech areálech objednatele zákaz kouření a vnášení a požívání návykových látek, zaměstnanci zhotovitele nebudou svým chováním narušovat řád a provoz nemocnice, personálu a pacientů. Zaměstnanci zhotovitele včetně jeho poddodavatelů jsou povinni se při podezření podrobit na základě požadavku odpovědné osoby VFN zkoušce, zda nejsou pod vlivem návykové látky. Při odmítnutí budou vykázáni z areálu objednatele.
9. Areál objednatele leží na území Pražské památkové rezervace, všechny objekty jsou využity léčebnými provozy objednatele, proto musí práce probíhat za neomezeného provozu areálu VFN. Zhotovitel bude toto respektovat a zároveň bude
i respektovat omezené podmínky zásobování a mechanizace. Zhotovitel se zejména zavazuje neblokovat únikové cesty
a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje, hydranty či další vybavení pro případ nouze.
10. Případný zábor veřejných komunikací a ploch si zajišťuje zhotovitel a náklady s tímto spojené má zahrnuté v ceně. Tento zábor bude do ukončení prací uveden do původního stavu.
11. Zaměstnanci zhotovitele vč. jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru staveniště
a po vymezených přístupových a zásobovacích trasách.
12. S výjimkou pohybu na předaném pracovišti budou mít zaměstnanci zhotovitele vč. jeho poddodavatelů povinnost nosit neustále identifikační kartičky s uvedením jména pracovníka a firmy zhotovitele.
13. Zhotovitel nebude uzavírat ani vypínat média a inženýrské sítě bez předchozího nahlášení a odsouhlasení odpovědné osoby VFN.
14. Zhotovitel zabezpečí před zahájením prací pracoviště proti šíření prachu.
15. Zhotovitel zajistí průběžný úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostor pracoviště tak, aby nebyl ohrožen ani omezen pohyb personálu, pacientů a návštěvníků objednatele. Po dokončení prací a předání díla zajistí zhotovitel kompletní úklid díla.
16. Zavážení materiálu bude probíhat v době od 8 do 18 hod.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že vjezd vozidel do areálu objednatele je zpoplatněn částkou 40 Kč za každou započatou půlhodinu vyjma prvé půlhodiny v daný den.

**VII. Přejímání díla**

1. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 1 dne od písemné výzvy zhotovitele.
2. Ke dni zahájení přejímacího řízení zajistí zhotovitel veškeré revizní zprávy, atesty, protokoly zkušební a revizní, prohlášení o shodě, doklady o ekologické likvidaci odpadů apod., které je povinen dle platných norem ČR obstarat při provádění prací.
3. Při jednání o převzetí díla nebo jeho části provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků. V případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo s těmito drobnými vadami a nedodělky převezme.
4. O převzetí díla bude objednatelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny všechny případné zjevné vady (drobného a ojedinělého charakteru) a nedodělky díla a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění. Potvrzení o odstranění vad a nedodělků bude doplněno do protokolu o předání a převzetí díla, nebo uvedeno v samostatném zápisu. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli.
5. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska, jejich odůvodnění a následující řešení.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do náležitého stavu den následující po předání díla objednateli. Objednatel umožní zhotoviteli přístup pro eventuální odstranění vad a nedodělků.

**VIII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

* 1. Zhotovitel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.
	2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a bude v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
	3. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Cena díla zahrnuje i kompletní pravidelný servis a revize veškerých dodávaných přístrojů a zařízení v záruční době.
	4. V průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezodkladně po zjištění vady písemnou formou (e-mailem) do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. Na odstraňování reklamovaných vad nastoupí zhotovitel po výzvě (e-mailem) v dále sjednaných termínech: u závad ohrožujících zdraví, život nebo při odvracení hrozících škod velkého rozsahu bezprostředně, ještě týž den; u závad, kdy hrozí přerušení provozu následující den; u závad, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení nebo škody z hrozícího zastavení provozu po dohodě s uživatelem, nejpozději do 10 dnů. Lhůta pro odstranění závad majících vliv na nepřetržitý provoz kliniky činí tři dny; ostatní závady zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 dnů od obdržení reklamace.
	5. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad v předepsaném termínu, má objednatel právo tyto vady odstranit sám na své náklady a požadovat po zhotoviteli úhradu těchto nákladů, případně i náhradu škody, jež vznikla včasným neodstraněním reklamovaných vad ze strany zhotovitele. Tento postup není porušením záručních podmínek.
	6. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovouto opravou.

**IX. Sankční ustanovení**

1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením termínu plnění díla má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení s dodržením termínu plnění.
2. V případě vadného provádění prací, které bude mít za následek narušení nemocničního provozu v areálu objednatele, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s dodržením termínu odstranění vad a nedodělků.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení a každý případ.
5. V případě nesplnění povinností zhotovitele uvedených v čl. VI. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000, - Kč za každý den neplnění této povinnosti a za každý jednotlivý zjištěný případ.
6. V případě nesplnění povinnosti ve věci předložení seznamu poddodavatelů stanovené v článku XI. odst. 3 této smlouvy a výše pojištění dle čl. XII. smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000, - Kč.
7. V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. XIII. odst. 2 smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou.
8. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně fakturované ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.
9. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení smluvní straně.

#### X. Přerušení prací, ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva zaniká:
2. písemnou dohodou smluvních stran,
3. jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a v příslušných ustanoveních občanského zákoníku v platném znění.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v těchto případech:
5. Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje technologické postupy, technické normy nebo jej provádí v rozporu s tuto smlouvou a tyto nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní i přes písemné upozornění zástupce objednatele.
6. Zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 7 kalendářních dnů, nedodržuje časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, že dílo dokončí ve smluvním termínu.
7. Bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku) zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné nebo bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu k zahájení řízení o úpadku
či hrozícím úpadku zhotovitele pro nedostatek majetku zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné, nebo vstoupil-li zhotovitel do likvidace.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XII. smlouvy.
9. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Odstoupení
od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
10. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem
této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
11. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na placení dohodnutých sankcí dle čl. IX. této smlouvy.

**XI. Ostatní ujednání**

1. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení díla (odevzdání a převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni:
* za objednatele: zaměstnanci technicko provozního úseku:

xxxxxxxxxxxxxx

a osoby dále objednatelem pověřené

* za zhotovitele:

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Zhotovitel označí staveniště/místo plnění podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 134/2016 Sb. předložit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele objednateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu plnění a v jakém rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni dodatečně, a to nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem. Povinnost zhotovitele dle tohoto článku se považuje za splněnou, pokud jsou údaje uvedeny ve montážním deníku.

**XII. Pojištění**

1. Zhotovitel je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti zhotovitele, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši 5.000.000, - Kč.
2. Zhotovitel je povinen udržovat výše uvedené pojištění po celou dobu trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

**XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků zákonem stanoveným způsobem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Nabídkový rozpočet
7. Technická dokumentace
8. Technická dokumentace nového transformátoru (technický list)

V Praze dne V Praze dne

…………………………… ……………………………….

Petr Šmejkal prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Prokurista společnosti ředitel