DODATEK č. 1 ke smlouvě  429/VM/ 2016 uzavřený mezi:

##### Objednatelem :	Město Velké Meziříčí,

##### Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  IČ: 00295671,

##### zastoupeno ve věcech smluvních starostou Ing. Radovanem Necidem,

Zastupuje : ve věcech technických Bc. Věrou Markovou

tel: 731 584 621

email : markova.v@velkemezirici.cz

(dále objednatel)

a

Zhotovitelem : 	COOP THERM, spol. s r.o.

se sídlem 377 01 Jindřichův Hradec,  sídl. Vajgar 675/III

IČ: 	135 02 808

DIČ : CZ135 02 808

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 77

zastoupená : Ing. Štěpán Gargoš, jednatelem společnosti

ve věcech technických zastupuje: Buček Zdeněk vedoucí technického úseku

tel:384372712, e-mail: bucek@cooptherm.cz

(dále zhotovitel)

I.

Zdůvodnění

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna počtu měřících míst v jednotlivých objektech.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel osadí v bytových domech na jednotlivá otopná tělesa v bytech a nebytových prostorách (s výjimkou společných prostor domu) elektronické indikátory typ E ITN 30.2 s nastavením automatického odečtu ke dni 31. 12. v počtu kusů 53.

III.

## Termín provedení a  předání díla, záruční doba

- Zhotovitel provede dílo dle tohoto dodatku ke  smlouvě v termínu do 5.12.2016 a následně vyzve objednavatele k předání a převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem a v jakosti odpovídající montážním doporučením výrobce indikátorů. Záruční doba na vady, jakost díla a na provedené montážní práce je 120 měsíců a počne běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Převzetí díla nebrání drobné nedodělky, které nemají vliv na funkci indikátorů. Zhotovitel odstraní případné vady díla v záruční době bezplatně.

- Podmínkou uznání záruky je, že dílo bude provozováno v podmínkách a v parametrech daných výrobci jednotlivých instalovaných prvků a komponentů s vyloučením možnosti zásahu třetí osobou.

III.

Cenová ujednání

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 25 175,- Kč + DPH dle platného zákona č. 235/2004 Sb.

IV.

Ostatní ujednání

- Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kde dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva objednavatel.

Ve Velkém Meziříčí 30. listopadu 2016 		V Jindřichově Hradci 31. července 2026

……………………………………                  …………………………………………

Za objednavatele :  Ing. Radovan  Necid          Za zhotovitele :  	Ing. Štěpán Gargoš

starosta                         				jednatel  společnosti