DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY, INSTALACI A MONTÁŽ

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ‘‘)

## Česká filharmonie

se sídlem: IČO:

DIČ:

zastoupen:

bankovní spojení:

číslo účtu:

## Smluvní strany

Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1

00023264

CZ00023264

xxxxx

xxxxx

xxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Artechnic s.r.o.,

se sídlem:

lČ:

DIČ:

zastoupená:

Vinohradská 1679/74, 130 00 Praha 3

48592757

CZ 48592757

xxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávky, instalaci a montáž ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „Smlouva).

I.

1.1. 	Při realizaci    předmětu  Smlouvy  došlo  ke  změně,  jejíž  potřeba  vznikla  v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která spočívá v  nemožnosti instalace některých, původně zamýšlených zařízení, z důvodu viz Změnové listy č. 1—3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

V  důsledku výše  uvedených skutečností dochází k ponížení ceny předmětu díla o 393.750, - Kč, vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů  dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena.

  - Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

  - Tento  Dodatek  č. 1  nabývá  platnosti  dnem podpisu oprávněnými  zástupci  obou  smluvních stran. Ve  vztahu  k účinnosti  Dodatku č. 1  smluvní strany berou na vědomí a výslovně  prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Přílohy:

- Změnový  list  č. 1

- Změnový  list  č. 2

-	Změnový list č. 3

V Praze dne 30. 8. 2019

_______________________

Objednatel

xxxxx

V Praze dne 30. 8. 2019

________________Zhotovitele

xxxxx

# ZMĚNOVÝ LIST

| Česká filharmonie - Rekonstrukce osvětlení Dvořákovy síně |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| smlouva. objednatel zhotovitel: | ze dne 24 5.2019 Česká filharmonie, státní příspěvková organizace. Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1 Artechnic s.r.o., Vinohradská 1679/74. 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |  |  |
| název ZL: | Změnový list č. 1 - ARRI |  |  |  |  |  |  |
| předmět změny: Nedodání 5ks reflektorů ARRI L7-C |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Instalace v prostoru hlediště neumožnuje použít povrchová svítidla jako ARRI L7-C a musí být nahrazena pochozimi světly z důvodu bezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni včetně uvedení odstavce § 222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: |  | rozpočet: cena: | v příloze ZL bez DPH 21% DPH celkem | 352 500 74 025 426 525 | KčKč Kč | méněpráce ANO |  |
| vliv na cenu díla: |  | rozpočet: cena: | v příloze ZL 21% DPH celkem | 0 0 | Kč Kč Kč | vícepráce NE |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACİ |  | cena | bez DPH 21% DPH celkem | 352 500 74 025 426 525 | KčKč Kč |  |  |
| vliv na termín dokončeni: změna nemá vliv na termín dokončení díla. |  |  |  |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: Rozpočet |  |  |  |  |  | 3 strany A4 |  |
| podpis zhotovitele: Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření projektanta: Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření TDS : Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření projektového manažera: Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření správce: Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření správce: Datum |  |  |  |  |  |  |  |

ZMĚNOVÝ LIST

| Česká filharmonie - Rekonstrukce osvětlení Dvořákovy síně |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| smlouva. objednatel zhotovitel: | ze dne 24 5.2019 Česká filharmonie, státní příspěvková organizace. Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1 Artechnic s.r.o., Vinohradská 1679/74. 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Název ZL: | Změnový list č. 2 - LED pásky |  |  |  |  |  |  |
| předmět změny: Nedodáni 6ks LED pásků |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Instalace LED pásků na bocích varhan nebyla umožněna z důvodů nesouhlasného stanoviska památkové péče. |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni včetně uvedení odstavce § 222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: |  | cena: | v příloze ZL bez DPH 21% DPH celkem | 26 250 5 513 31 763 | Kč Kč Kč | méněpráce ANO |  |
| vliv na cenu díla: |  | rozpočet: cena: | v příloze ZL 21% DPH celkem | 0 0 | Kč Kč Kč | vícepráce NE |  |
| CELKOVÁ BALANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ |  | cena: | bez DPH 21% DPH celkem | 26 250 5 513 31 763 | Kč Kč Kč |  |  |
| vliv na termín dokončeni: změna nemá vliv na termín dokončení díla. |  |  |  |  |  |  |  |
| jine vlivy (na změnu PD apod.): |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: Rozpočet |  |  |  |  |  | 3 strany A4 |  |
| podpis zhotovitele: Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření projektanta: Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření TDS : Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření projektového manažera: Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření správce programu: Datum |  |  |  |  |  |  |  |

ZMĚNOVÝ LIST

| Česká filharmonie - Rekonstrukce osvětlení Dvořákovy síně |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reg č stavby: |  |  |  |  |  |  |  |
| smlouva: | ze dne 24.5.2019 |  |  |  |  |  |  |
| objednatel: zhotovitel | Česká filharmonie, státní příspěvková organizace, Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1 Artechnic s.r o., Vinohradská 1679/74, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |  |  |
| název ZL: | Změnový list č. 3 - LED strip varhany |  |  |  |  |  |  |
| předmět změny: Nedodáni 1 kpl ukotvení LED strip varhany |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Instalace LED stripu na varhanách nebyla umožněna z důvodu nesouhlasného stanoviska památkové péče. |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni včetně uvedení odstavce § 222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: |  | cena: | v příloze ZL bez DPH 21% DPH celkem | 3 150 18 150 | KčKč | méněpráce ANO |  |
| vliv na cenu díla: |  | rozpočet: cena: | v příloze ZL 21% DPH celkem | 0 0 | Kč Kč Kč | vícepráce NE |  |
| CELKOVÁ BALANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ |  | cena: | bez DPH 21% DPH celkem | 3 150 18 150 | KčKč |  |  |
| vliv na termín dokončeni: změna nemá vliv na termín dokončení díla. |  |  |  |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: Rozpočet |  |  |  |  |  | 3 strany A4 |  |
| podpis zhotovitele: Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření projektanta: Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření TDS : Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření projektového manažera: Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| vyjádření správce programu: Datum |  |  |  |  |  |  |  |