Číslo smlouvy objednatele: SML 000592 SD			Číslo smlouvy zhotovitele:

dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem: Regenerace bytového domu Opavská 22, Rýmařov,

uzavřené dne 03.04.2019 mezi smluvními stranami:

- Město Rýmařov

se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

IČ: 00296317, DIČ: CZ00296317

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-1421771/0100

kontaktní osoba:	Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka

tel. XXXXXXXXX

email: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen ,,Objednatel“)

a

- STAS v.o.s.

se sídlem/místem podnikání: Žižkova 21/260, 795 01 Rýmařov

IČ: 15502520  DIČ:  CZ15502520

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě v oddílu AXVIII vložce 147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu.: 303745771/0100

kontaktní osoba:	Ing. Boris Pavlásek

tel. XXXXXX

email: XXXXXXXX

(dále jen ,,Zhotovitel“)

(společně dále také jen ,,smluvní strany“)

SoD uzavřená dne 03.04.2019 se mění na základě dodatku č. 1 v článku III. odstavec 1) a článku V. odstavec 1) následovně:

Článek III.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Regenerace bytového domu Opavská 22, Rýmařov“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zpracována v červnu 2017 společností DaF-PROJEKT s.r.o. (Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25905813), projektant: XXXXXXXXXXXXXXXX, zodp. projektant:XXXX, ČKAIT 1101918, IP00 – pozemní stavby, statický výpočet: XXXXXXX, požární bezpečnost: XXXXXX, rozpočet: XXXXXXXXXXXXXX, energetický posudek:XXXXXXXXXXXXX, elektroinstalace: XXXXXX,

- stavebního povolení,

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

- změnového listu projektu č. 1 vč. Položkového rozpočtu změny.

(dále jen „dílo“).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

- Změna tloušťky venkovního ostění

- Změna v navýšení únosnosti povrchové úpravy podlahy půdy

- Méněpráce - nebudou provedeny opravy omítek v I.PP

- Méněpráce - zrušení světlíků

- Vícepráce - oplechování říms

- Vícepráce – dekorační prvky na fasádě

- Vícepráce – zateplení boční strany vikýřů

Článek V.

## Cena za dílo

- Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  | Základ daně / DPH základní sazba 21 % | Základ daně / DPH základní sazba 15 % | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena díla (stavební práce): | 119.876,48 Kč | 2.778.332,32 Kč | 2.898.208,80 Kč |
| Vícepráce: | 0 Kč | 153.458,80 Kč | 153.458,80 Kč |
| Méněpráce: | 0 Kč | -132.797,70 Kč | - 132.797,70 Kč |
| Aktuální cena díla bez DPH: | 119.876,48 Kč | 2.798.993,42 Kč | 2.918.869,90 Kč |
| Aktuální výše DPH | 25.174,00 Kč | 419.849,01 Kč | 445.023,01 Kč |
| Aktuální cena díla vč. DPH: | 145.050,48 Kč | 3.218.842,43 Kč | 3.363.892,91 Kč |

Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, z něhož vychází výše uvedená cena bez DPH, je přílohou č. 1 Smlouvy a přílohou Změnového listu projektu č. 1 – Položkového rozpočtu změny.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

- Dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejní v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření dodatku č. 1 SoD bylo schváleno dne 23.09.2019 na 25. schůzi Rady Města Rýmařova usnesením č.1334/25/19.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

- Příloha č. 1 – Změnový list projektu č. 1 včetně Položkového rozpočtu změny

V Rýmařově dne 25.09.2019                     	   	V Rýmařově dne 25.09.2019

Objednatel:                                                     		Zhotovitel:

.................................................				.................................................

Ing. Luděk Šimko, starosta města			Ing. Boris Pavlásek, jednatel