Usnesení č. RM/1187/9/19

z 25. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 24.09.2019

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště“ - Dodatek č.2

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi Statutárním městem                      Karlovy Vary a společností SVS 2000 spol. s r.o., IČ: 25241753, Ostrov, jejímž předmětem                  je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště", na základě kterého se dle Změnového listu č. 1, zvyšuje cena díla                                          o částku 67.490,32 Kč bez DPH, na konečnou cenu díla ve výši 1.709.282,50 Kč bez DPH, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic