S M L O U V A O D Í L O

**Ev. č. objednatele: Ev. č. zhotovitele: 019209A**

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

***I. SMLUVNÍ STRANY***

**OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

se sídlem: Šířava 482/21, 750 02 Přerov

zastoupený: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat pověření zaměstnanci:

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

Telefon: 581 299 170

Fax: 581 207 425

E-mail: [mrva@vakpr.cz](mailto:mrva@vakpr.cz), [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

IČ: 47674521

DIČ: CZ47674521

Plátce DPH: ano

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 2307831/0100

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 675

**ZHOTOVITEL: AQUATIS a. s.**

se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město

zastoupená: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděřičem, technickým ředitelem

Technický zástupce: Ing. Filip Klimša, Ing. Ondřej Pavlík, PhD.

Telefon: 541 554 111 - provolba

E-mail: [filip.klimsa@aquatis.cz](mailto:filip.klimsa@aquatis.cz), [ondrej.pavlik@aquatis.cz](mailto:ondrej.pavlik@aquatis.cz),

http: //www.aquatis.cz

IČ: 46 34 75 26

DIČ: CZ46347526

Plátce DPH: Ano

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150,

150 57 Praha 5

číslo účtu: 117729743/0300

Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775

***II. PŘEDMĚT SMLOUVY***

A) Název akce:  **Rekonstrukce ČSOV Troubky, lokalita Vrbí**

B) Zhotovitel za dále uvedených podmínek pro objednatele vypracuje návrh rekonstrukce stávajícího objektu ČSOV, a to po provedeném monitoringu a zhodnocení současného stavu.

Součástí prací bude:

- prostudování všech dostupných podkladů předaných objednatelem

- rekognoskace a fotodokumentace

- geodetické zaměření objektu včetně přilehlého objektu (vevnitř i venku)

- monitoring stávající ŽB konstrukce včetně vyhodnocení kvality

- zpracování stavebních výkresů stávajícího stavu čerpací stanice (půdorysy, řezy, pohledy, atd.)

- návrh konceptu způsobu rekonstrukce a jeho projednání s objednatelem (způsob zastropení ČS, vč. stavebních úprav pro možnou instalaci strojně stíraných česlí, rozsah a způsob úprav povrchů betonových konstrukcí vlastního objektu čerpací jímky, vyřešení nutné instalace a způsobu větrání čerpací jímky, výměna čerpadel, návrh strojně stíraných česlí, likvidace shrabků, řešení elektroinstalace, terénní a sadové úpravy v okolí ČS)

- návrh čistopisu odsouhlaseného řešení v rozsahu dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. ve znění z 1. 1. 2018, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování výkazu výměr pro výběr zhotovitele pro vydání potřebného povolení pro rekonstrukci objektu (předpokládáme zpracování jednoho stupně projektové dokumentace, tj. dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace nutné pro výběr zhotovitele).

- zajištění inženýrské činnosti v nejnutnějším rozsahu (předpokládáme, že investiční akce bude řešena jako rekonstrukce/oprava a proto nebude nutné zajišťovat dokladovou část v klasickém rozsahu)

Obsah dokumentace:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Součástí prací nebude:

- provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu v dotčené lokalitě

- majetkoprávní projednání

Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci ve čtyřech vyhotoveních + 1 x v digitální podobě ve formátu \*.pdf.

***III. DOBA PLNĚNÍ***

Za podmínky splnění čl. VI. objednatelem bude plnění sjednané v čl. II. odesláno do:

* podkladová část, zhodnocení stávajícího stavu do 3 měsíců ode dne právoplatného

uzavření smlouvy o dílo

* technická část projektové dokumentace do 5 měsíců ode dne právoplatného

uzavření smlouvy o dílo

* inženýrská část (nutná dokladová část), majetkoprávní

projednání, v případě potřeby do 7 měsíců ode dne právoplatného

uzavření smlouvy o dílo

***IV. CENA***

1. Cena prací se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění jako cena předběžná takto:

* podklady zpracované projektantem 75.000,- Kč
* projektová dokumentace – stavební část 110.000,- Kč
* projektová dokumentace – technologická část 70.000,- Kč
* projektová dokumentace - elektrotechnologická část 40.000,- Kč
* projektová dokumentace – terénní a sadové úpravy 20.000,- Kč
* projektová dokumentace - dokladová část 10.000,- Kč
* projektová dokumentace – soupis stavebních prací (rozpočet, výkaz výměr) 15.000,- Kč
* ostatní náklady 15.000,- Kč

celkem 355.000,- Kč

1. V navržené ceně není zahrnuta inž. činnost při větším rozsahu stavebních prací. Předpokládá se, že bude nutné provádět pouze v nejnutnějším rozsahu bez potřeby zajistit stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sít.
2. Změna rozsahu stavebních prací, nutnost projednání a další vyvolané činnosti, které budou mít vliv na výše uvedený rozsah prací a s tím související ceny, budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
3. K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální platné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena prací bude fakturována ke dni předání jednotlivých částí díla.
5. Splatnost daňového dokladu činí 14 dní ode dne jeho odeslání, a to v případě, že je doručen do tří dnů od jeho odeslání. V opačném případě se splatnost prodlužuje o prodlení, s nímž byl daňový doklad doručen. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a náležitostí dle § 435 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Nedílnou součástí faktury bude doklad o předání díla, datum uvedené v tomto dokladu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.
6. Cena vícetisků není obsažena ve sjednané ceně.

***V. PODKLADY***

---

***VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE***

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 14 dnů ode dne právoplatného uzavření této smlouvy zhotoviteli předá tyto podklady:

* veškeré dostupné podklady
* údaje o instalovaných technologických zařízeních
* údaje o přípojce el. energie a možnostech navýšení odběru el. energie (strojně stírané česle, vzduchotechnika)
* údaje o kapacitě přítokové stoky a odtoku z ČS (profil, spád)
* účast při projednání s dotčenými subjekty v rámci výrobních výborů (na výzvu objednatele).

1. Objednatel se zavazuje, že bude spolupracovat při:

* řešení koncepčních otázek stavby
* zajištění nutné dokladové části.

1. Objednatel se zavazuje, že zajistí majetkoprávní projednání stavby za součinnosti zhotovitele (souhlasy, smlouvy).

***VII. ZÁRUKY***

1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele nebo v případě, že požadované podklady nebyly předány. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Zhotovitel rovněž neodpovídá za závady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
2. Záruční doba díla se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo byla-li vada díla zjištěna v průběhu záruční doby, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad. Objednatel při zjištění vady oznámí tuto vadu písemně zhotoviteli, a to ve lhůtě do 1 měsíce od jejího zjištění. Nedojde-li k jiné dohodě o termínu odstranění vady, platí lhůta 30 dnů od doručení písemné reklamace vady.

#### VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním prací dle čl. II. této smlouvy oproti termínům uvedeným v čl. III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení z ceny těch prací, u kterých je v prodlení, maximálně však do výše 15 % ceny díla dle této smlouvy. Toto ustanovení se použije v případě, že prodlení nebylo způsobeno z důvodů na straně objednatele. Toto ustanovení se však nepoužije v případě, kdy objednatel převzal dílo bez zjevných vad a nedodělků a dodatečně v průběhu záruční doby zjistil vadu, která byla na předmětu díla v době jeho předání, v tomto případě se použijí ustanovení o záruční době.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý 1. - 15. den prodlení a ve výši 0,1 % dlužné částky za 16. a každý další den prodlení, maximálně však do výše 10 % ceny díla dle této smlouvy.
3. Lhůta splatnosti vyúčtované smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

***IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ***

1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením peněžitého závazku (nebo jeho části), vyplývajícího z této smlouvy, není zhotovitel povinen do zaplacení dlužné částky sjednané další dílčí, ev. konečné plnění objednateli předat. V takovém případě není zhotovitel v prodlení po stejnou dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se zaplacením. Pokud však zhotovitel přesto práce dokončí, je oprávněn je vyfakturovat. Práce budou uloženy u zhotovitele (na vyžádání bude objednateli umožněno provedení kontroly) a předány budou ihned po zaplacení všech dlužných částek.
2. V případě prodlení objednatele s plněním součinnosti dle čl. VI. má zhotovitel právo automaticky o dobu tohoto prodlení prodloužit termín plnění díla, sjednaný v čl. III, nebudou-li podmínky dalšího postupu prací upraveny dodatkem k této smlouvě.
3. Objednatel souhlasí s tím, že práce, jež jsou předmětem plnění této smlouvy, mu mohou být dodány a tedy i vyfakturovány - i před sjednanou dobou plnění.
4. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. IV. za provedené práce uvedené v čl. II.

***X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ***

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoliv takovýto článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodů rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
4. Smluvní strany se v souladu s § 1770 OZ dohodly, že tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. Smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod.).
5. Tento smluvní návrh zasílá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních se žádostí o odsouhlasení   
   čl. I., resp. doplnění nebo opravení doplněných údajů a vrácení jednoho právoplatně potvrzeného stejnopisu smlouvy.
6. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný a právoplatně potvrzený smluvní stranou, která ho projevila.
7. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny   
   v příslušných údajích, uvedených v čl. I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
8. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku dle § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona.

O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

V Přerově dne V Brně dne 18.9.2019

......................................