# SMLOUVA O DÍLO

č. 019/2019

u zhotovitele

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany:

Zhotovitel:

TREND technologie, s.r.o.

Koněvova 1107/54

130 00 Praha 3

IČ:	25655710

DIČ:	CZ25655710

zapsán v obchodním rejstříku v Praze oddíl C, vložka 58550

bankovní spojení: ……………………………..

Zastoupený:

ve věcech smluvních: 	Ing. Tomáš Barák - jednatel společnosti

Ing. Jan Vaníček – prokurista společnosti

ve věcech technických:	Ing. Jan Vaníček, František Škoda

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Pod Vodárenskou věží 1143/4

182 00 Praha 8

IČ: 	67985556,

DIČ: 	CZ67985556

Zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, spisová značka 17113/2006-34/ÚTIA

Č. účtu:	…………………………………….

Zastoupený:

ve věcech smluvních: 	doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., ředitelka ústavu

ve věcech technických:	Pavel Zeman

(dále jen objednatel)

II. Základní ustanovení a předmět smlouvy:

- Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, že níže uvedené dílo provede za sjednanou cenu, s řádnou péčí a v souladu se Smlouvou, na své nebezpečí. Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny dle čl. IV za provedení díla, a to za podmínek uvedených v následujících bodech této smlouvy.

- Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„Výměna vadného výměníku pro ohřev ÚT ve výměníkové stanici objektu ÚTIA – Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8, Praha 3“

v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele č. n071/2019 z 20.9.2019, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

Dílo představuje výměnu stávajícího výměníku SWEP B427L-120 pro ohřev ÚT za nový výměník tepla SWEP B427L-120.

Snímatelná tepelná izolace deskového výměníku a připojovací příruby budou použity stávající.

## III. Doba plnění

Po uzavření Smlouvy o Dílo bude prověřena skladová dostupnost výměníku tepla u dodavatele. Termín dodání výměníku bude oznámen objednateli.

Montáž bude provedena do 15 kalendářních dnů od dodávky výměníku tepla.

Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny vady či nedodělky, s výjimkou případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu a bezpečnému užívání díla ani jeho užívání podstatně neomezují.

Budou-li při převzetí díla zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebudou bránit funkčnímu a bezpečnému užívání díla ani jeho užívání nebudou podstatně omezovat, poznamenají se do protokolu společně s určením lhůty k jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, tato lhůta nepřesáhne 30 dnů. Odstranění zjištěných vad bude smluvními stranami potvrzeno v protokolu.

IV. Cena:

Cena je stanovena dohodou a činní   120.898,- Kč bez DPH.

Objednatel prohlašuje, že je na FÚ registrován jako plátce daně z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH).

V. Platební podmínky:

- Právo na úhradu ceny za dílo dle čl. IV. vzniká zhotoviteli jeho řádným předáním a převzetím objednatelem, včetně uvedení díla do provozu, na základě řádně vystavené a doložené faktury - daňového dokladu. Faktura musí mít obecné náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a jako číslo objednávky bude mít uvedeno číslo této smlouvy.

- Faktura bude doložena předávacím protokolem potvrzeným oprávněnými zástupci smluvních stran.  Den předání a převzetí díla je považován za den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 15 dnů ode dne doručení. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- V případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny ojedinělé vady a nedodělky, si objednatel vyhrazuje právo zadržet částku až do výše 10 % z  ceny plnění bez DPH. Tato částka bude uvolněna do 14 dnů po řádném odstranění všech nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a na základě nového protokolu odsouhlaseného odpovědnou osobou objednatele.

VI. Smluvní pokuty, sankce:

Pro případ prodlení s plněním smluvních závazků se smluvní strany dohodly na těchto sankcích:

- Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání a převzetí díla, uvedeného v čl. III. ze strany zhotovitele činí za každý den prodlení 0,05 % z ceny díla.

- Při nedodržení lhůty splatnosti faktur bude účtován objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Současně je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění díla až do úplného zaplacení dlužných částek bez nároku objednatele na uplatnění jakýchkoliv majetkových sankcí a smluvních pokut za nedodržení termínu předání díla.

- Jiné, než ve Smlouvě dohodnuté sankce, jsou pro případ prodlení smluvních stran vyloučeny.

- Je-li zhotovitel v prodlení s plněním smluvních závazků z důvodů vyšší moci (živelné pohromy, stávky, nepokoje, úřední opatření a jiné nepředvídatelné, neodvratné a závažné události) je povinen neprodleně o těchto skutečnostech informovat objednatele a existenci důvodů vyšší moci věrohodným způsobem prokázat. V dohodě s objednatelem je povinen přizpůsobit své závazky (povinnosti) změněným poměrům nebo změnou této Smlouvy dohodnout jiný způsob provedení díla. Za dobu existence důvodů vyšší moci je vyloučeno uplatnění jakýchkoliv sankcí a náhrad z prodlení vůči zhotoviteli.

- Zhotovitel není v prodlení, pokud nebude možné pokračovat v provádění prací z důvodu nezpřístupnění prostor určených k montáži.

VII. Odpovědnost za vady, záruka:

Veškeré dále uvedené podmínky platí za předpokladu, že zařízení je provozováno v souladu s pokyny zhotovitele a jakákoliv vada díla bude neprodleně po jejím zjištění oznámena zhotoviteli.

- Podmínky záruk, všeobecné podmínky, reklamační řízení:

- Telefonicky oznámené a reklamované závady je nutno potvrdit písemně. Za dodržení písemné formy se pro tento účel považuje i  je-li zpráva poslaná prostřednictvím e-mailu či faxu. Písemné zprávy musí být vhodným způsobem podepsány objednatelem.

- Zástupce zhotovitele je povinen dostavit se k posouzení vady. Současně je povinen navrhnout objednateli opatření k zamezení vzniku následných škod a objednatel je povinen tato opatření respektovat.

- V případě oprávněnosti reklamace jdou veškeré náklady na odstranění vady k tíži zhotovitele. V opačném případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

- Záruky na dílo:

Zhotovitel ručí za to, že dodané zboží je nové, nepoužité.

Záruka na montáž je 24 měsíců ode dne předání a převzetí.

Na jednotlivé výrobky (výměník tepla) se vztahuje záruka dle záručních podmínek výrobce. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a opotřebitelné části (těsnění závitových a přírubových spojů), které jsou z běžné záruky vyjmuty.

Na použité stávající komponenty se záruka nevztahuje.

Záruky zhotovitele nepokrývají poškození způsobená úderem blesku, vnější příčinou, špatnou obsluhou a jiná poškození, jejichž zabránění není v silách zhotovitele.

VIII. Podstatné porušení smlouvy:

- Objednatel může, aniž by byly dotčeny jiné jeho nároky z porušení Smlouvy, písemným oznámením o odstoupení zaslaným zhotoviteli ukončit celou smlouvu nebo její část, jestliže je zhotovitel v  prodlení s plněním dodávek a prací přes dodatečně poskytnutou přiměřenou náhradní lhůtu plnění nebo pokud je z prodlení zhotovitele zřejmé, že nedojde ke splnění ani v dodatečně poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě plnění. Tímto ustanovením není dotčena zhotovitelova povinnost splnit tuto Smlouvu v rozsahu, v němž není ukončena.

- Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele, které zakládá právo zhotovitele na odstoupení od smlouvy, se považuje prodlení s plněním peněžitých závazků delší jak 30 kalendářních dnů přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele ke zjednání nápravy.

IX. Další ujednání:

- Všechny případné práce nad rozsah předmětu díla dle čl. II., odst. 2. budou provedeny výhradně na základě dodatku k této smlouvě, a po předchozím písemném oboustranném odsouhlasení podmínek, za nichž budou realizovány.

- Předmětem smlouvy o dílo je zajištění průběžného a závěrečného základního úklidu zhotovitelem, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu.

- Objednatel poskytne bezplatně elektrickou energii nutnou k provedení a vyzkoušení díla a dále poskytne bezplatně použití sociálních zařízení a jedné místnosti o velikosti min. 3x3m s možností uzamčení zhotovitelem, jako dočasný sklad pro účely stavby. Objednatel vymezí zhotoviteli odběrná místa k napojení na média (voda a elektro) a seznámí jej se zásadami provozu areálu, v němž se stavba nachází. Objednatel zajistí zhotoviteli možnost parkování v areálu ÚTIA.

- K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení díla (předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni:

za objednatele:

Pavel Zeman, ………………………………………………………………..

za zhotovitele:

Ing. Jan Vaníček, …………………………………………………………….

František Škoda, ……………………………………………………………..

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně, kvalitním způsobem, v dohodnutém termínu a z kvalitních materiálů.

- Zhotovitel odpovídá za to, aby provádění díla a veškeré činnosti s ním související probíhaly v souladu s platnými zákony, předpisy a normami. To zejména platí pro opatření týkající bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, zachování pořádku na staveništi a nakládání s odpady. Na vyžádání objednatele a/nebo příslušných orgánů je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem doložit splnění těchto povinností.

- Zhotovitel ručí objednateli za veškeré přímé i nepřímé škody na objektu, zdraví osob a majetku objednatele, které při provádění díla případně způsobí, a zavazuje se objednateli uhradit veškeré oprávněné náklady na nápravu takových škod.

8.	Zhotovitel sám ručí veškerým třetím stranám za veškeré přímé i nepřímé škody na zdraví a majetku, jež jim případně při provádění díla způsobí.

X. Závěrečná ustanovení:

- Právní vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veznění pozdějších předpisů.

- Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou vždy nejprve řešeny jednáním k dosažení smíru. Až pokud nedojde k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna obrátit se svými nároky k příslušnému soudu České republiky.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu, a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

5.	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že uvedené uveřejnění zajistí objednatel.

6.	Tato smlouva nabývá platnosti v den, kdy ji podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, a účinnosti k datu jejího zveřejnění v registru smluv podle čl. X.5.

V Praze dne 23.9.2019                                                         V Praze dne 25.9.2019

Za objednatele:                                                                 	Za zhotovitele:

……………………………                                    		……………………………….

doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.				Ing. Jan Vaníček

ředitelka						 	prokurista společnosti

ÚTIA AV ČR, v.v.i.						TREND technologie, s.r.o

Příloha č. 1 : 	Nabídka zhotovitele č. n071/2019 z 20. 9. 2019