Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1

se sídlem:  			Žatecká 1, 270 33 Jesenice

zastoupený: 			Mgr. Evou Tomkovou, ředitelkou školy

IČ:				00069663

Bankovní spojení:		KB, a.s., Rakovník

Číslo účtu: 			8931221/0100

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „Objednatel“)

a

jméno: 	TOMERO s.r.o

sídlo:	 Hasičská 507/11, Vyškov 68201

zastoupenou: 	Tomáš Macal

IČO:	02560178

DIČ:	CZ02560178

bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	4624203349/0800

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka  81670

zástupce pro věcná jednání:	Tomáš Macal

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „Dodavatel“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění:

Smlouvy o dílo: DM – rozvod vody

číslo objednavatel: 11/00069663/2019

číslo dodavatele: 2019-7-JES-2019

uzavřené mezi Integrovanou střední školou, Jesenice, Žatecká 1 a TOMERO s.r.o dne         14. 8. 2019. (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

V článku 3. Doba a místo plnění  bodě 3.1. na prodloužení doby provedení do 17. 12. 2019 z důvodu posunutí termínu dodávky boxů.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jesenici dne 12. 09. 2019

| DODAVATEL ___________________________________ TOMERO s.r.o Tomáš Macal, jednatel | objednatel ___________________________________ Mgr. Eva Tomková Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1 |
| --- | --- |