SMLOUVA O DÍLO č.

podle ust.§2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel:  Dětské centrum Paprsek

Šestajovická 19/580

198 00 Praha 9 - Hloubětín

Zástupce: Mgr.Ivana Hejlová, ředitelka

IČ: 70875413

dále jen objednatel

(neplátce DPH)

Zhotovitel : AZ Vlašim spol. s.r.o

Kaplická 844/73

140 00 Praha 4

Zástupce: Jindřich Řikovský – jednatel

IČO: 25607391

DIČ: CZ25607391

dále jen zhotovitel

1. Zhotovitel prokázal objednateli výpisem z obchodního rejstříku oprávněnost ke zhotovení

díla.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: Výroba a instalace atypických skříní ve středisku Dar, Alžířská 647, Praha 6 (technický výkres, rozpočet).

III.

Cena díla

- Obě smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně ve výši:

cena bez DPH:   145.295,-     Kč

DPH 21 %:          30.511,95   Kč

cena vč. DPH   175.806,95   Kč

Cena předmětu díla je uvedena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu trvání smlouvy o dílo.

Ocenění případných víceprací bude na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu, podepsaného smluvními stranami.

IV.

Platební podmínky a fakturace

Faktura bude uhrazena  po dokončení díla, splatnost faktur je 15 dnů.

V.

Čas plnění díla

Předpokládaná doba montáže: do 6.12. 2019 na adrese Dětské centrum Paprsek,  Alžířská 647/1, Praha 6 – Vokovice, 160 00.

VI.

Smluvní sankce

Při nedokončení díla v dohodnuté době ve smlouvě o dílo bude zhotovitel sankcionován pokutou 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení až do data úplného dokončení díla.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur je stanovena ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

VII.

Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 36 měsíců.

Oprava případných vad proběhne do 15 pracovních dnů.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.Změny této smlouvy mohou být, po jejím podpisu oběma smluvními stranami,

řešena jen písemně formou dodatků.

2.Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má povahu originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3.Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem vystavení v registru smluv.

5.Vzájemné vztahy, práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6.Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a stvrzují, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 26.09. 2019

Mgr. Ivana Hejlová, ředitelka

...................................                                       .................................

Objednatel                                                        Zhotovitel