Dodatek č. 6

S M L O U V A   O   D Í L O

č. S/13.09.682

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

(dále jen „smlouva“)

Oddíl I. – smluvní strany

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Sídlo:		U Muzea 398/4, 46601 Jablonec nad Nisou

IČ:			00079481

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. února 2003.

Bankovní spojení: ČNB

číslo účtu:        xxxxxxx/xxxx

Zastoupený:   xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx, ředitelkou muzea

Zhotovitel:	Hlaváček - architekti s.r.o.

Sídlo: 		Vítězné náměstí 2/577, 160 00Praha 6

IČ:		259 26 497

DIČ:		CZ25926497

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 176480

Bankovní spojení: UniCredit Bank, Dejvická 30, 160 00 Praha 6

číslo účtu xxxxxxxxxx/xxxx

Zastoupený:	xxx. xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Oddíl VI. – cena projektu

Odstavec       2) Výkony autorského dozoru    se doplňuje:

2) b.	Rozšíření autorského dozoru:

Vzhledem k prodloužení doby výstavby do 10. 12. 2019 se prodlužuje doba výkonů autorského              dozoru do 10. 12. 2019.

Hodinová sazba     580,- Kč/hod

Autorský dozor bude fakturován dle skutečnosti, dle výkazu hodin za každý měsíc.

Celková cena za Rozšíření autorského dozoru dle tohoto dodatku nepřekročí 37.500,- Kč bez DPH.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek č. 6 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Praze dne    18. 9. 2019

…………………………………………	                                                              …………………………………

xxx. xxxxxx xxxxxxxxx	                                                                                  xxx. xxx. xxxxxx xxxxxxx

ředitelka Muzea skla a bižuterie                                                    jednatel společnosti Hlaváček-architekti

v Jablonci nad Nisou