Harmonogram průběžného předávání výsledků díla

| PLO | Přírodní lesní oblast | Termín odevzdání | Základní šetření |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Bílé Karpaty a Vizovické vrchy | 15. 9. 2019 | 10. 9. 2019 |
| 34 | Hornomoravský úval | 15. 9. 2019 | 24. 9. 2019 |
| 35 | Jihomoravské úvaly | 30. 9. 2019 | 8. 10. 2019 |
| 23 | Podkrkonoší | 30. 9. 2019 | 22. 10. 2019 |