**Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami

1.1. **OBJEDNATEL**

obchodní název **Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.**

adresa Cholinská 1120, 784 01 Litovel

zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3781

IČO 47150904

DIČ CZ47150904

telefon 585 342 366

zplnomocněný zást. Ing. Helena Stoupová - jednatel

pro věci technické Jiří Kryl

1.2. **ZHOTOVITEL**

obchodní název **KARMONT presta s.r.o.**

adresa Tovární 157, 783 72 Velký Týnec

zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 45215

IČO 28652894

DIČ CZ28652894

telefon 725345525

zplnomocněný zást. Karel Mikulka - jednatel

**2. Předmět smlouvy:**

**oprava vodovodu na Července, ulice Komenského**

**3. Rozsah prací a doba plnění:**

3.1. Oprava bude provedena v tomto rozsahu - výkopové práce, podsyp a obsyp potrubí pískem, včetně dodávky písku, zához rýhy zeminou, hutnění jednotlivých vrstev, vyhloubení startovacích jam, úprava stavbou dotčených povrchů do původního stavu a odvoz vytlačené zeminy na skládku a skládkovné.

To vše pro opravu 309 m vodovodního řadu a pro přepojení 32 ks vodovodních přípojek v Července u bytovek na ulici Komenského.

Nákup a montáž potrubí, který bude použit na výměnu hlavního řádu a přípojek provede objednatel.

3.2. Termín zahájení prací je 16.9.2019 a termín ukončení do 15.11. 2019. Zhotovitel

je oprávněn prodloužit termín ukončení prací o dobu trvání nepříznivých klimatických

podmínek.

**4. Obchodní podmínky:**

4.1. Zhotovitel je povinen odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.

4.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou během realizace díla a které jsou

prokazatelně způsobené činností zhotovitele. To se týká především ostatních

inženýrských sítí a škod na soukromých pozemcích.

4.3. Součástí smlouvy není vytýčení inženýrských sítí a zajištění povolení spojených s opravou vodovodu.

4.4. Odpovědnost za vady - dílo musí splňovat požadavky této smlouvy a veškerých platných

právních předpisů a technických podmínek vztahujících se na předmět díla. Vadu na

základě reklamace musí zhotovitel odstranit do 10 kalendářních dnů na své náklady.

Pokud tak neučiní, vadu odstraní objednatel sám nebo prostřednictvím jiné firmy a

celkové náklady na odstranění vady budou přefakturovány zhotoviteli a ten je povinen

fakturu do 14-ti dnů zaplatit.

4.5. Záruční doba je 24 měsíců

**5. Cenové podmínky:**

Cena zhotovení díla dle bodu 3.1. se skládá z částky 364.000,- Kč za zemní práce při opravě vodovodního řadu, dále částky 3.000,- Kč/ ks za zemní práce při přepojení 1 kspřípojky a částky za skládkovné, která bude účtována dle skutečnosti.

Ceny nemohou být bez souhlasu obou smluvních stran měněny. V případě víceprací či méněprací se budou účtovat tyto práce na základě skutečně prokázaných prací dle stavebního deníku a odsouhlasení zástupcem objednavatele.

*Při fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na základě zákona o DPH §92a tzn. výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno* (bude použita sazba 21 %).

**6. Jištění smluvních závazků:**

6.1. Pokud zhotovitel nedodrží termíny, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve

výši 500,- Kč za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Pokud vzniknou škody nebo ztráty na materiály zakoupeném objednatelem, jdou až do

předání díla k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby

nevznikla žádná škoda na majetku ani na zdraví obyvatel.

**7. Platební podmínky:**

7.1. Před zahájením prací zhotovitel nepožaduje zálohu.

7.2. Po konečném předání a převzetí díla bude vystavena konečná faktura. Splatnost faktury je 14 dnů a fakturovaná částka bude převedena na účet zhotovitele.

**8. Předání díla:**

8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, kde bude zapisovat údaje nezbytné pro řádné

provádění díla. Veškeré změny musí být písemně zaznamenány. Oprava bude realizována

dle vytýčení objednatele, za které si objednatel plně zodpovídá.

8.2. O předání díla bude sepsán zápis do stavebního deníku, z něhož bude patrný stav

provedené opravy. Vady, které budou zřejmé již při předání, budou zapsány do zápisu

o předání s uvedením termínu a způsobu odstranění.

**9. Závěrečná ustanovení:**

9.1. Smlouvu lze měnit pouze se souhlasem obou stran, a to pouze písemnou formou.

9.2. Od smlouvy lze odstoupit pouze při opodstatněném porušení smluvních povinností.

9.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a

vznikající obchodním zákoníkem.

9.4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní

stranu. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Litovli dne 16. 9. 2018

……………………………………………………….. …………………………………………………….

Karel Mikulka – jednatel Ing. Helena Stoupová - jednatel