Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

GRID, a.s.

zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

zapsaný: u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925

IČO: 61251437

DIČ:  CZ61251437

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

s názvem

„Pořízení dat mobilního mapování hlavního města Prahy“

I. Předmět smlouvy

1.	Předmětem plnění této smlouvy je pořízení obrazových dat tzv. mobile mappingu, tj. fotogrammetrických prostorově umístěných dat pořízených z jedoucího vozidla či variantního mobilního zařízení (čtyřkolka, kolo atd.) na celé komunikační síti hl. m. Prahy. Předmětem plnění této zakázky je dále vytvoření pomocného bodového pole, pořízená data samotná, poskytnutí úložiště dat, API a webové aplikace sloužící k prohlížení (dále „prohlížečka“) a manipulaci s těmito daty s podporou na dobu 3 let (dále vše jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla.

- Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 až 9, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Předmět smlouvy musí být proveden za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídek a prokázání kvalifikace řízení (č. VU 19-0170), včetně jejích příloh a v nabídce zhotovitele.

- Dílo bude realizováno v šesti etapách, a to takto:

Etapa č. 1: pořízení dat mobilního mapování. Pořízení dat může z klimatických důvodů probíhat pouze do 25. 10. 2019. Termín odevzdání části díla: nejpozději do 15. 12. 2019. Ve výjimečných případech specifikovaných v příloze č. 1 může zadavatel termín prodloužit do 31.8.2020

Etapa č. 2:  pořízení dat mobilního mapování pro účely vyhodnocení stavu komunikací. Termín

odevzdání části díla: nejpozději do 15. 12. 2019.

Etapa č. 3:  vytvoření pomocného bodového pole.

Termín odevzdání etapy díla: nejpozději do 15. 12. 2019.  Ve výjimečných případech specifikovaných v příloze č. 1 může zadavatel termín prodloužit do 31.8.2020.

Etapa č. 4: zajištění systému pro práci s daty mobilního mapování (úložiště dat, webová aplikace,

API). Termín odevzdání etapy díla: nejpozději do 15. 12. 2019.

Etapa č. 5 – podpora systému a drobné změny

Termín plnění: po dobu 3 let od zprovoznění systému (tedy od odevzdání plnění za  etapu č. 4)

Etapa č. 6 – změnové a rozvojové požadavky na systém pro práci s daty

Termín plnění: po dobu 3 let od zprovoznění systému (tedy od odevzdání plnění za      etapu č. 4)

- Zhotovitel je povinen si zajistit na příslušném orgánu státní správy povolení průjezdu na pozemních komunikacích s omezením vjezdu. Objednatel k tomu zhotoviteli poskytne součinnost.

- Pořízení dat v etapě č. 1, 2 a 3 musí probíhat ve dnech za příznivých meteorologických podmínek z hlediska osvětlení, a viditelnosti tak, aby došlo k zamezení odlesků, přímého nízkého protisvětla a dalších nežádoucích světelných jevů, které by znehodnotily výsledný produkt. Snímkování výslovně nesmí probíhat za deště, při sněhové pokrývce, ledovce nebo námraze, za snížené viditelnosti (mlha) a při východu a západu slunce. V případě časové tísně při souběhu snímkování s blokovým čištěním lze provádět do 31.8.2020 (netýká se etapy č. 2), tyto případy jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.

- V případě změnových a rozvojových požadavků (etapa č. 6) objednatele je zhotovitel povinen realizovat změnové a rozvojové požadavky v dohodnutých termínech (upřesněno v příloze č. 3 této smlouvy).

II. Cena a platební podmínky

- Celková cena za dílo činí maximálně:

- 8.321.025,- Kč (slovy: osm milionů tři sta dvacet jedna tisíc dvacet pět korun českých korun českých) bez DPH,

- 10.068.440,25 Kč (slovy: deset milionů šedesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých dvacet pět haléřů) s DPH.

- Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční, po předání kompletních etap č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 díla po oboustranném podepsání akceptačního protokolu (dle přílohy č. 1 může být fakturováno za etapy č. 1 a 3 i v roce 2020) a etapy č. 5 a 6 budou placeny za každý rok zpětně, a to v následujících částkách:

- po odevzdání 1. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka, jež činí maximálně 5.515.025,- Kč (slovy: pět milionů pět set patnáct tisíc dvacet pět korun českých) bez DPH, tj. 6.673.180,25,- Kč s DPH,

- po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka, jež činí maximálně 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) bez DPH, tj. 726.000.,- Kč s DPH,

- po odevzdání 3. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) bez DPH, tj. 1.452.000,- Kč s DPH,

- po odevzdání 4. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH, tj. 605.000,- Kč s DPH,

- platba za etapu č. 5 se uskuteční ve 3 splátkách (za  podporu systému a drobné změny od 16.12.2019 do 31.12.2022), a to vždy k 15. 12. roku plnění etapy, poprvé v roce 2020. Celková cena (tedy od 16.12.2019 do 15.12.2022) za 5. etapu bude činit 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 423.500,- Kč s DPH, přičemž částka v každém kalendářním roce bude činit 1/3 této částky,

- platba za etapu č. 6 se uskuteční ve 3 splátkách (za změnové a rozvojové požadavky na systém pro práci s daty od 16.12.2019 do 15.12.2022), a to vždy k 15. 12. roku plnění etapy, poprvé v roce 2020. Celková cena (tedy za 30MD) za 6. etapu bude činit maximálně 156.000,- Kč (slovy: sto padesát šest tisíc korun českých) bez DPH, tj. 188.760,- Kč s DPH.

- Jednotková cena za 1 km pořízení dat mobilního mapování v etapě č. 1 a pořízení dat mobilního mapování pro účely vyhodnocení stavu komunikací v etapě č. 2 (výpočet uveden v příloze č. 1 této smlouvy) bude činit 954,65 Kč (slovy: devět set padesát čtyři korun českých šedesát pět haléřů) bez DPH, tj. 1.155,13 Kč s DPH.

- Jednotková cena za 1 km vytvoření pomocného bodového pole v etapě č. 3 (výpočet uveden v příloze č. 1 této smlouvy) bude činit 194,- Kč (slovy: sto devadesát čtyři korun českých) bez DPH, tj. 234,74 Kč s DPH.

Fakturace za pořízení dat (etapa č. 1 a etapa č. 2) bude provedena na základě skutečně zmapovaných úseků. Cena za tuto fakturaci bude vypočítána na základě nabídkové ceny za 1 km mapování. Celková částka k fakturaci bude vypočítána jako nabídková jednotková cena za 1 km vynásobená počtem kilometrů zmapovaných komunikací. Počet kilometrů zmapovaných komunikací bude zaokrouhlen na celé kilometry.

Pro etapu č. 1 budou fakturovány pouze zmapované komunikace. Zmapovanou komunikací se rozumí komunikace, ze které byla pořízena data. Pokud při jednom nájezdu dojde k pořízení dat souběžné komunikace – chodníku, tato komunikace není zmapovanou komunikací  a není předmětem fakturace.

Cena za fakturaci etapy č. 3 bude vypočítána na základě nabídkové jednotkové ceny za 1 km tvorby bodového pole. Celková částka k fakturaci bude vypočítána jako nabídková jednotková cena vynásobená počtem kilometrů komunikací, kterými je pokryto pomocné bodové pole.

Fakturace za pořízení dat v etapách č. 1 a č. 3 bude probíhat v roce 2019, pokud zhotovitel tato data s písemným souhlasem objednatele nezíská v roce 2019, může v případech specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy (tj. s písemným souhlasem objednatele) získat zbytek dat a fakturovat v roce 2020.

- Cena uvedená v čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení příslušné části díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 10 kalendářních dnů od podpisu akceptačního protokolu za převzetí dané etapy díla.

- Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy.

- Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem 
za provedené a na základě akceptačního protokolu předané jednotlivé etapy díla č. 1, 2, 3 a 4 
a po 15.12. každého kalendářního roku za etapy č. 5 a 6 v souladu s čl. IV této smlouvy.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

III. Termín plnění

- Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat:

- část díla odpovídající etapě č. 1 nejpozději do 15. 12. 2019 (samotné pořízení dat může z klimatických důvodů probíhat pouze do 25. 10. 2019), Ve výjimečných případech specifikovaných v příloze č. 1 může zadavatel termín prodloužit do 31.8.2020

- část díla odpovídající etapě č. 2 do 15. 12. 2019 (pořízení dat musí z klimatických důvodů v roce 2019 probíhat pouze do 25. 10. 2019

- část díla odpovídající etapě č. 3 – vytvoření pomocného bodového pole do 15. 12. 2019, ve výjimečných případech specifikovaných v příloze č. 1 může zadavatel termín prodloužit do 31.8.2020

- část díla odpovídající etapě č. 4 – zajištění systému pro práci s daty mobilního mapování (úložiště dat, webová aplikace, API) do 15. 12. 2019,

- etapa č. 5 - podpora systému a drobné změny v období od 16. 12. 2019 do 15. 12. 2022,

- etapa č. 6 - změnové a rozvojové požadavky na systém pro práci s daty (tedy od odevzdání plnění za etapu č. 4) v období od 16. 12. 2019 do 15. 12. 2022.

- V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

3.  Zhotovitel si sám zajistí umožnění průjezdů v zákazech vjezdu a v místech s omezeným průjezdem. Objednatel poskytne pouze součinnosti.

IV. Způsob plnění a místo předání díla

- Předání etap díla č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 a č. 6 díla se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 9 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel předá získaná data (etapa č. 1, č. 2 a č. 3) tak, že k těmto datům vytvoří a předá zadavateli přístup. Data budou uložena na serverech, které zajistí zhotovitel. Objednatel bude mít k datům přístup prostřednictvím prohlížečky a API, kde bude data možné prohlížet a manipulovat s nimi. K etapě č. 4 bude dodána uživatelská dokumentace v elektronické podobě. Teprve podpisem akceptačního protokolu se etapa (resp. část etapy) díla považuje za provedenou a předanou a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. II této smlouvy na její zaplacení.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo za 1., 2. a 3 etapu také 1x v digitální formě na paměťových nosičích, konkrétně na externím disku, který poskytne bezplatně zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zajistit provoz systému a drobné změny v etapě č. 5 a změnové požadavky a rozvoj v etapě č. 6. Platba za etapu č. 5 a č. 6 bude zhotoviteli poskytnuta za řádné plnění dané etapy v průběhu kalendářního roku k 15.12. každého kalendářního roku..

Zhotovitel musí vytvořit takovou konfiguraci prohlížečky, která umožní objednateli změnit po ukončení smlouvy úložiště pořízených dat a zajistit bezproblémový chod aplikace v dalším období. Návod na tuto změnu musí být popsán v administrátorské dokumentaci.

- Místem předání díla po každé etapě je sídlo objednatele, Vyšehradská 57, PSČ: 128 00 Praha 2.

- Objednatel není povinen etapu díla převzít a uzavřít (podepsat) akceptační protokol, pokud etapa díla nesplňuje některý z požadavků na jeho kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy, respektive, pokud dílo vykazuje vady, které brání užívání.

- Vlastnické právo k části díla přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí dle tohoto článku.

- Do doby stanovené v odst. 4 tohoto článku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

- V. Ustanovení o poddodavatelích

- Zhotovitel pověřuje zajištěním části smlouvy třetí osobu, a to: HF Biz s.r.o. se sídlem Slovanská 21, 781 01 Šumperk, IČ: 27836649, DIČ: CZ27836649 s podílem na zakázce 8%.

- Při provádění dodávky či souvisejících prací jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré
své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

- Změnit poddodavatele uvedeného v odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel nesmí práce na dodávce provádět poddodavatelem,
který nebude uveden v odst. 1 tohoto článku.

VI. Kvalita díla

- Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III této smlouvy, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech             a závazně technických normách, požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy a podmínkám veřejné zakázky VU 19-0170.

VII. Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace, a že po dobu záruční doby bude mít předmět smlouvy vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Záruční doba za etapy č. 1, 2, 3, 4 a 6 trvá do 15. 12. 2022.

- Při převzetí díla v etapách 1, 2, 3, 4 a 6 budou případné vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, zhotovitelem odstraněny ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu akceptačního protokolu. Po odstranění vad a nedodělků musí být podepsán protokol, přičemž až podpisem tohoto protokolu ze strany objednatele se vada vytčená v akceptační protokolu považuje za odstraněnou.

- V případě výskytu vady díla, která spočívá v tom, že aplikace či služby přestaly fungovat, případně, že aplikace či služby pracuji, ale vykazují vady, které komplikují a omezují využití služeb v etapě 
č. 5 je objednatel povinen zahájit řešení vad v termínech odezvy určených v příloze č. 3 této smlouvy.

- Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní nejpozději 
do uplynutí záruční doby, a to způsobem stanoveným v této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady etapy díla č. 1, 2, 3, 4 a 6 (tedy mimo vady uvedené v odst. č. 4 tohoto článku této smlouvy), je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované, vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.

- Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

- Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

- V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, a to na minimální pojistné plnění 2 mil. Kč při spoluúčasti zhotovitele maximálně 1% z plnění. Certifikát pojistné smlouvy či jiný doklad prokazující pojištění bude zhotovitelem předložen objednateli před podpisem této smlouvy.

VIII. Smluvní pokuty

- Za prodlení s předáním etap díla č. 1, 2 a č. 3 v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny etapy díla, které se vada týká, za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude počítána za každou jednotlivou vadu etapy díla samostatně.

- Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy  týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- Neodstraní-li zhotovitel vadu etapy díla uvedenou v akceptačním protokolu ve lhůtě uvedené v čl. VII odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny etapy díla, které se vada týká, za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude počítána za každou jednotlivou vadu etapy díla samostatně.

- Při prodlení s realizací etapy č. 4, tj. zajištění systému pro práci s daty mobilního mapování, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

- Nedodrží-li zhotovitel termín řešení požadavku v rámci etapy č. 5 (termíny řešení jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy) a/nebo nedodrží-li zhotovitel termín řešení požadavku v rámci etapy č. 6 (dle přílohy č. 3 této smlouvy bude termín součástí vystaveného zakázkového listu), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané dle  tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů 
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva 
na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

IX. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu

„licenční doložka“

- Zhotovitel poskytne objednateli k prohlížečce nevýhradní časově neomezenou licenci.  Zhotovitel má právo užívat prohlížečku. Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění k užití prohlížečky poskytnout třetí osobě (podlicence).

- Zhotovitel poskytne objednateli k API nevýhradní licenci, omezenou na dobu trvání smlouvy.

- Zhotovitel poskytne objednateli k pořízeným datům výhradní neomezenou licenci, a to věcně, časově a místně. Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence).

- Odměna za poskytnutí licencí je zahrnuta v ceně provedení díla dle čl. II této smlouvy.

- Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.

X. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

XI. Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv a končí splněním závazku vymezeném v čl. I této smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- písemnou výpovědí za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku,

- odstoupením od smlouvy.

- Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

- bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv etapy díla bez vad bránících užívání déle než 30 kalendářních dnů,

- jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci dle čl. I odst. 3 této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

- jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

- jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace.

XII. Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

- Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

XIII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude celé znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněno na profilu objednatele, který je veřejně přístupný.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající 
se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy:

-	Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace

-	Příloha č. 2 – Podmínky SLA, etapizace a součinnost zadavatele

-	Příloha č. 3 – datová sada blokového čištění pro letní údržbu komunikací na rok 2019

- 	Příloha č. 4 – datová sada komunikací s požadavky na pořízení dat

-	Příloha č. 5 – datová sada komunikací pro účel vyhodnocení stavu komunikací

-	Příloha č. 6 – vzor výkazu práce za podporu a drobné změny

-	Příloha č. 7 – vzor zakázkového listu na změnové a rozvojové požadavky

-	Příloha č. 8 – vzor oznámení o neprovedení mapování na vybraném úseku komunikací (areál, atd.)

-	Příloha č. 9 – vzor akceptačního protokolu

V Praze			  				V  Praze

………………………………..				………………………………………….

Ing. Zdeněk Štefka	                                                                Mgr. Ondřej Boháč

předseda představenstva	                                                   ředitel