**RÚ: 100.2019040**

 **Ev.č.VZ: Z2019-033454**

**Smlouva o dílo**

**Smluvní strany**

**Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace**

Sídlo: Na Slupi 4, Praha 2, PSČ: 128 50

IČ : 00023728

DIČ: CZ00023728

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 439021/0710

Jednající: Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu,

státní příspěvkové organizace

Kontaktní osoba: [Xx xX]

E-mail: [Xx xX]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**JR TECH, a.s.**

Zápis v OR: Městským soudem v Praze,

 Oddíl B, vložka 15858

Sídlo: Nesvačily, 37, 267 27

IČ : 29019605

DIČ: CZ29019605

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú. 234106721/0300

Jednající: Jan Drda

Kontaktní osoba: [Xx xX]

E-mail: [Xx xX]

Telefonní číslo: [Xx xX]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s označením

**„Oprava vzduchotechniky vč. napojení na stávající strojovnu a archiv v suterénu st. budovy“**, zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),

a dále dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),

tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „Smlouva“):

**Účel a předmět Smlouvy**

1. Účelem této Smlouvy je stanovení právního rámce provedení díla, konkrétně realizace dodávky a instalace vzduchotechniky budovy Objednatele na adrese Na Slupi 4, Praha 2 (dále jen „Budova“), a s tím související úprava práv a povinností smluvních stran.
2. Předmětem této Smlouvy je:
* závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dodávku a instalaci vzduchotechniky a poskytnout servisní a související služby a práce (dále jen „Dílo“), a to v technickém provedení, v rozsahu a za podmínek, uvedených v této Smlouvě, včetně jejích příloh, a
* závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při realizaci Díla, Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

1. Dílo zahrnuje zejména:
	* 1. demontáž stávající vzduchotechniky v Budově Objednatele, včetně ekologické likvidace,
		2. dodávku, instalace, montáž a uvedení do provozu nové vzduchotechniky dle přílohy č. 1 této Smlouvy, včetně jejího vyzkoušení, oživení a vyregulování (jednotlivě i komplexně),
		3. úpravu silnoproudých rozvodů,
		4. realizaci veškerých souvisejících stavebních prací, jichž je třeba k řádné montáži a instalaci všech částí Díla, a to dle stavebně-technického vymezení a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh, a v nabídce Zhotovitele, na základě kterých je tato zakázka realizována,
		5. odvoz a likvidaci obalového materiálu, ve lhůtě max. 24 hodin od zahájení instalace,
		6. zajištění úvodního zaškolení,
		7. bezplatný záruční servis vztahující se na veškeré opravy Díla a jeho součástí a příslušenství v záruční době, včetně bezplatné dodávky náhradních dílů, pravidelné údržby a záručních prohlídek v rozsahu předepsaném výrobcem nebo výrobci jednotlivých částí předmětu dodávky během záruční doby,
		8. pozáruční servis v rozsahu dle této Smlouvy,
		9. Nákup datových bodů pro rozšíření systému měření a regulace Siemens Desigo Insight;
		10. vypracování následujících dokumentů:
* 2 vyhotovení hlavních stavebních výkresů skutečného provedení stavebních úprav v listinné podobě a zároveň 1 vyhotovení v elektronické podobě,
* doklad o měření hluku z provozu vzduchotechnických zařízení a chlazení garantující nepřekročení přípustných limitů hluku ve vnitřním chráněném prostoru dotčené stavby stanovených nařízením vlády ze dne 24. srpna 2011 č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
* dodání prohlášení o shodě vlastností výrobku s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy s přihlédnutím k určenému účelu použití,
* zápis o revizi elektrického zařízení (v případě zásahu do elektroinstalace),
* dodání návodu na obsluhu, případných dalších pokynů výrobce, vztahujících se k bezpečnému používání a údržbě předmětu dodávky, plánu kontrol a údržby předmětu dodávky, a to v českém jazyce (v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD),
* originál stavebního deníku,
* protokol o likvidaci demontovaných kondenzačních jednotek a chlazení,
* evidenční knihu chlazení,
* ostatní doklady potřebné k řádnému užívání Díla, případně požadované obecně závaznými právními předpisy.

Všechny výše požadované dokumenty je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla.

1. Bližší specifikace Díla je dále uvedena v příloze – „Projektová dokumentace“, která tvoří přílohu této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen předmět Díla realizovat v souladu s projektovou dokumentací, případně s odsouhlasenými změnami. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen dodržet veškeré české technické normy a normy ČSN EN, vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

**Místo a doba plnění**

1. Místem plnění je Budova Objednatele na adrese Na Slupi 4, Praha 2.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace Díla, včetně 2denního zkušebního provozu. Zhotovitel bere na vědomí, že zkušební provoz v režimu chlazení bude proveden v měsíci květnu, vše s ohledem na skutečnost, že dříve jak v měsíci květnu nebude možné vyzkoušet schopnost chlazení systému.
3. Není-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak je Zhotovitel povinen zahájit realizaci Díla neprodleně, tj. nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy objednatele.
4. Jestliže se v průběhu plnění vyskytne překážka plnění, vzniklá nikoli z důvodu na straně Zhotovitele nebo nikoli v souvislosti s porušením Smlouvy nebo právních předpisů Zhotovitelem, která brání řádnému provádění plnění (překážka plnění), prodlužuje se lhůta pro realizaci Díla o dobu, po kterou trvala taková překážka plnění. O překážce plnění je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele. V případě porušení této povinnosti se ustanovení dle věty první tohoto článku Smlouvy nepoužije.

**Cena předmětu plnění a platební podmínky**

1. Celková cena za dodání Díla (dále jen „cena“) je stanovena v příloze této Smlouvy – „Výkaz výměr“. Celková cena je dána součtem jednotlivých položek Díla.
2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné plnění předmětu této Smlouvy, včetně všech souvisejících nákladů, zejména nákladů spojených s dodáním, instalací, montáží a ekologickou likvidací obalů a jiných odpadů, provádění případných záručních prohlídek, apod. Cena dle přílohy „Výkaz výměr“ této Smlouvy zahrnuje i činnosti a související výkony, které nejsou v této Smlouvě a přílohách výslovně uvedeny, ale Zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této Smlouvy.
3. DPH bude připočtena ve výši podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
5. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčích zdanitelných plnění zhotovitele – dílčích faktur. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí daňový doklad – dílčí fakturu na úhradu části ceny díla podle soupisu prací včetně výkazu výměr v příloze této smlouvy za práce a dodávky provedené v uplynulém měsíci. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den uplynulého měsíce.
6. Zhotovitel je ke každé faktuře povinen předložit písemné potvrzení objednatele, kterým objednatel schválil specifikaci skutečně provedených prací, a dále oběma stranami podepsaný zjišťovací protokol k faktuře. Výslovně se sjednává, že tyto doklady nejsou způsobilé nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Za správnost předložené specifikace skutečně provedených prací, co do množství a kvality, odpovídá zhotovitel.
7. Dílčí fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 95 % z celkové sjednané ceny Díla. Částka rovnající se zbylým 5 % z celkové sjednané ceny Díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po ukončení ½ ročního nepřetržitého bezproblémového provozu, během kterého se nevyskytnou takové vady Díla, které by bylo možno uplatnit na zhotoviteli z důvodu porušení jeho povinností dle této Smlouvy. Zahájení této lhůty bude datováno od ukončení přejímacího řízení, kterým dojde k odstranění všech případných drobných vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení, a dále po úspěšném provedení zkušebního provozu dle čl. II odst. 2 smlouvy. Pro veškerou právní jistotu Objednatel uvádí, že pro uhrazení zádržného musí dojít ke splnění obou výše uvedených podmínek.
8. Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto smlouvou se stanovuje na 30 dnů ode dne vystavení. Faktury musejí být doručeny do 3 pracovních dnů ode dne vystavení na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví smlouvy.
9. Nebude-li příslušná faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením ceny díla či její příslušné části. Nárok na úhradu faktury zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami této smlouvy včetně jejích příloh na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy.
10. Pokud nastanou okolnosti, na základě, kterých Objednatel ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty Zhotovitele podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pak je Objednatel oprávněn uhradit část odměny Zhotovitele ve výši vyúčtované daně z přidané hodnoty na bankovní účet místně příslušného správce daně Zhotovitele.
11. Zhotovitel může postoupit pohledávku za Objednatelem jen s výslovným předchozím písemným souhlasem Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s touto Smlouvou je neplatné.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví této Smlouvy je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení Zhotovitele ukáže jako nepravdivé, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a Objednatel je oprávněn zajistit DPH, tj. poukázat částku odpovídající DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu; totéž platí i v případě, že bude Zhotovitel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce po uzavření této Smlouvy

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem potřebným k plnění této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškerá plnění byla prováděna pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činností, je-li to k výkonu těchto činností nezbytné.
3. Zhotovitel je povinen příslušná odborná plnění dle této Smlouvy realizovat prostřednictvím řádně kvalifikovaných osob.
4. Zhotovitel se zavazuje opatřit na vlastní náklady všechna potřebná povolení a souhlasy a rovněž i věci určené k plnění této Smlouvy.
5. Osoba na straně Objednatele, oprávněná jednat ve věcech technických, je kontaktní osobou Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy). Osoba na straně Zhotovitele, oprávněná jednat ve věcech technických, je **[Xx xX]**
6. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli při plnění jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat Zhotoviteli potřebné informace a nezbytné podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo tak, aby byl co nejméně narušen běžný chod Objednatele.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, případně pracovníci poddodavatele udržovali na pracovišti pořádek. Zhotovitel je dále povinen odstranit na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
9. O předání Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktními osobami smluvních stran. K předání Díla jsou smluvní strany oprávněny přistoupit až po ukončení úspěšného zkušebního provozu dle čl. II. odst. 2 této Smlouvy. Součástí předávacího protokolu musí být protokol ze zkušebního provozu Díla. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pouze pro jeho nepodstatné vady nebránící jeho užívání v souladu s účelem této Smlouvy. Nepodstatné vady, které musí být v předávacím protokolu uvedeny, je Zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu.
10. Vlastnické právo k Dílu nebo jeho části přechází na Objednatele jeho faktickým předáním a převzetím dle podmínek této Smlouvy, tj. podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Ve stejném okamžiku přechází na Objednatele také nebezpečí vzniku škody.
11. Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a po dokončení Díla jej předat Objednateli.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla může být průběžně kontrolována kontaktní osobou Objednatele, případně jí pověřenou osobou, a zavazuje se těmto osobám poskytnout veškerou jimi požadovanou součinnost. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat kontaktní osobu Objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty. Poskytované plnění, které vykazuje již v průběhu realizace nedostatky, je Zhotovitel povinen neprodleně nahradit plněním bez vad.
13. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů související s realizací Díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů.
14. Použije-li Zhotovitel k provedení Díla, byť jen z části, poddodavatele, je povinen jej uvést v Příloze „Seznam poddodavatelů“ této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako kdyby plnil sám.
15. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před podpisem Smlouvy pojistnou smlouvu, znějící na pojištění profesní odpovědnosti Zhotovitele v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této Smlouvy, a to ve výši minimálně 6.000.000,- Kč, s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši 5 % z této částky. Výše uvedené pojištění odpovědnosti je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy. V případě ukončení platnosti pojistné smlouvy je povinen tuto nahradit jinou pojistnou smlouvou dle výše uvedeného, aniž by došlo k prodlení se závazkem být řádně pojištěn po celou dobu trvání této Smlouvy. Novou pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen v kopii předložit Objednateli bez zbytečného odkladu.

# Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace, odpovědnost za škodu,

# záruční a pozáruční servis

1. Zhotovitel je povinen dodat a úplně předat celý předmět Díla ve stanoveném termínu dle této Smlouvy s požadovanými parametry, provedením a jakostí. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má technické parametry uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách, a že je bez všech právních i faktických vad.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na veškeré věcné (např. materiálové, montážní, výrobní, aj.) části Díla a právní bezvadnost v délce trvání minimálně 24 měsíců od úplného předání Díla Objednateli, není-li dále uvedeno jinak.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené opravy, náhradní díly a náhradní příslušenství záruku 6 měsíců, tato lhůta však neskončí před uplynutím základní záruční doby.
4. Veškeré vady, závady a poruchy, které budou uplatněny v rámci záruky, bude opravovat Zhotovitel. V případě, že příslušné práce vykonává jiná osoba než Zhotovitel, je Zhotovitel povinen tuto osobu řádně identifikovat. Právo ze záruky nemůže být uplatněno, pokud byla závada způsobena Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruky bezplatně odstranit vady předmětu Díla a poskytovat bezplatně další služby se záručním servisem bezprostředně spojené, zejména bezplatně dodat potřebné náhradní díly, náhradní součásti a náhradní příslušenství.
6. V rámci záručního servisu se Zhotovitel dále zavazuje bezplatně zajistit nutné záruční kontroly, zkoušky a pravidelné servisní práce v rozsahu stanoveném výrobcem předmětu dodávky pro jeho řádnou funkci.
7. Vada musí být odstraněna, resp. oprava provedena, v nejkratších možných lhůtách, odpovídajících její povaze, s přihlédnutím ke všem okolnostem vady (opravy) při současné povinnosti Zhotovitele vystupovat jako profesionální a odborně zcela způsobilý subjekt s řádnou péčí, kterou je od tohoto subjektu Objednatel oprávněn očekávat, včetně potřebného či povinného kvalifikovaného personálního zajištění předmětných činností.
8. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak je Zhotovitel povinen zahájit opravu vady do 2 pracovních dnů od jejího nahlášení Objednatelem. V případě, že by vada vyžadovala delší dobu na odstranění než 5 pracovních dnů od jejího nahlášení, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti bezodkladně po tomto zjištění informovat Objednatele, sdělit mu předpokládanou dobu oprav a dále dbát jeho pokynů.
9. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady nebude dotčen nárok Objednatele na náhradu škody a smluvních pokut podle této Smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje po dobu 2 let od skončení záruční doby dle této Smlouvy odstranit vady předmětu Díla a poskytovat další služby s pozáručním servisem bezprostředně spojené, zejména dodat potřebné náhradní díly, součásti a příslušenství a zajistit další činnosti ve smyslu čl. V. odst. 5 a 6 této Smlouvy.
11. Cena všech činností dle čl. V. odst. 10 a násl. této Smlouvy, které budou v rámci pozáručního servisu Objednateli poskytovány, s výjimkou činností dle čl. V. odst. 12 této Smlouvy, je již součástí celkové nabídkové ceny.
12. Zhotovitel je povinen po dobu pozáručního servisu dodat potřebné náhradní díly, náhradní součásti a náhradní příslušenství, a to za cenu obvyklou v daném místě a čase. O potřebě takových dodávek a jejich ceně je Zhotovitel povinen informovat Objednatele bezodkladně poté, co potřeba takových dodávek vyjde najevo. Dodávku je možno učinit pouze se souhlasem Objednatele. V případě, že nebude Objednatel s předloženou cenou náhradních dílů zhotovitelem souhlasit, je oprávněn si potřebné náhradní díly obstarat sám, a tyto náhradní díly poskytnout zhotovitele k zajištění příslušného pozáručního servisu.
13. Pro pozáruční servis se v ostatním použijí ustanovení čl. V. odst. 5 až 9 této Smlouvy.
14. Způsob hlášení vad (potřeby oprav) Zhotoviteli:

a) telefonicky na číslo [Xx xX] nebo

b) na e-mailovou adresu: [Xx xX]

**Podstatné porušení Smlouvy, smluvní pokuta, úroky z prodlení**

1. V případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nezanikají sankční opatření za porušení povinností Zhotovitele ani jiná ustanovení, z jejichž obsahu je zřejmé, že mají zůstat v platnosti i po odstoupení od Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména:
2. prodlení sjednaného termínu úplného předání předmětu plnění delší než 14 dní,
3. prodlení s nástupem na odstranění vady nebo prodlení s odstraněním záruční vady uplatněné Objednatelem v záruční době nebo v době poskytování pozáručního servisu delší než 2 dny, za předpokladu, že tato vada brání řádnému užívání předmětu plnění, nebo
4. opakované porušování dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy (nejméně 3krát).
5. V případě prodlení Zhotovitele s úplným předáním Díla dle této Smlouvy Objednateli řádně a včas, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele adresované na email kontaktní osobě Zhotovitele porušuje povinnost stanovenou v čl. IV. odst. 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.
7. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vad dle této Smlouvy činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
8. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad předmětu Díla dle této Smlouvy činí smluvní pokuta 2.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
9. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za Zhotovitelem řádně a včas dodané Dílo dle této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
10. V ostatních případech porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, je strana, která povinnost porušila povinna druhé smluvní straně zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
11. Zaplacením smluvní pokuty druhé smluvní straně není dotčena povinnost náhrady škody druhé smluvní straně.

**Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, především občanským zákoníkem.
2. Obsah této Smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. Jakákoliv změna Smlouvy musí být provedena v souladu se ZZVZ.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této Smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této Smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany Zhotovitele.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha - Projektová dokumentace – pro všechny 4 části

Příloha – Výkaz výměr – skládá se ze 4 částí

***OBSAH TĚCHTO PŘÍLOH SE NEZVEŘEJŇUJE (viz § 3, odst.2, písm. b) zákona č.340/2015 Sb.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne: 17.09.2019 |  | V Praze dne 16.9.2019 |
|   ….................................................. |  | ......................................................... |
|  Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,  ředitel Revmatologického ústavu, státní příspěvkové organizace |  | Jan DrdaMístopředseda představenstva  |