Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Zhotovitel: 		Nodig – TEC s. r. o.			IČO: 28650751

Lesnická 2281/5b

789 01 Zábřeh				DIČ: CZ28650751

zastoupená 	-  Lukáš Kauer, jednatel

-  Ing. Lukáš Pelant, projektový manažer

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Zábřeh

č. účtu: 1836727319/0800

tel/fax: 603 503 825

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě,

oddíl C, vložka 45248

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:	Vodohospodářská společnost 		IČO: 47150904

ČERLINKA s.r.o.

Cholinská 1120

784 01 Litovel				DIČ: CZ47150904

zastoupená ve věcech smluvních	-  Ing. Helena Stoupová, jednatel

ve věcech technických – Jiří Kryl, vedoucí úseku vodovodů

bankovní spojení: Sberbank Olomouc

č. účtu: 4200241069/6800

tel/fax: 585 342 366

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 3781

(dále jen objednatel)

2. Předmět plnění

Název stavby „Vodovod Medlov – Benkov – havarijní propoj“

Předmětem této smlouvy je: montáž vodovodního potrubí pomocí bezvýkopových technologií.

3. Součinnost objednatele

Objednatel se v souvislosti s plněním díla zavazuje:

- k zajištění stavebního povolení,

- k zajištění možnosti montáže v prodloužených směnách a dnech pracovního volna,

- k předání staveniště zhotoviteli dle ČSN 732601,

4. Doba plnění

Zahájení stavebních prací - montáže:  srpen 2019

Předání díla objednateli:		     září 2019

5. Cena za dílo

Objednatel a zhotovitel se dohodli na ceně za dílo ve výši 1 038 075 Kč. Cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována samostatnou položkou dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy neexistují důvody, na základě

kterých by objednatel měl či mohl být dle ust.§109 odst. 1 zák.č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty v platném znění, ručitelem za daňovou povinnost zhotovitele k DPH

k ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel zejména prohlašuje a zavazuje se, že k DPH podá

řádné daňové přiznání a v případě vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto daň ve sjednaném

termínu splatnosti místně příslušnému finančnímu úřadu odvede. Zhotovitel prohlašuje, že

nemá jakýkoliv úmysl nezaplatit DPH vztahující se k plnění dle této smlouvy nebo úmysl

zkrátit daň, či případně vylákat daňovou výhodu a nehodlá se úmyslně dostat do

postavení, kdy tuto daň nemůže zaplatit. Pokud by se správnost, úplnost a pravdivost výše

uvedených prohlášení zhotovitele měla ode dne podpisu do dne uskutečnění zdanitelného

plnění na základě jakýchkoliv ovlivnitelných, či neovlivnitelných skutečností měnit, tak se

zhotovitel zavazuje o tomto objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Pokud se tak nestane, tak se má za to, že v tomto bodě učiněná prohlášení zhotovitele

jsou platná, pravdivá a úplná i ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

Daňové doklady budou vystaveny na základě potvrzeného předávacího protokolu.

Splatnost daňových dokladů je 30 dnů.

7. Provedení díla

Dílo bude ukončeno a jeho předmět předán objednateli v místě montáže předávacím protokolem.

8. Zvláštní ujednání

V případě, že v průběhu stavby budou ze strany objednatele uplatněny změny

nebo doplňky stavby, budou řešeny vzájemnou dohodou zapsanou do stavebního deníku

a oběma stranami potvrzeny. Pokud změna přesáhne částku ve výši 50 000 Kč, bude

ze strany zhotovitele požadovaná záloha ve výši 50 % z dohodnuté ceny, změny

nebo doplňku.

10. Smluvní záruka

Zhotovitel přebírá záruku za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců od jeho předání objednateli za předpokladu, že zhotovené (provedené) dílo bude v této době objednatelem užíváno obvyklým způsobem v souladu s účelem díla.

11. Zmocnění

K technickým jednáním, k převzetí staveniště a k předání zhotoveného díla jsou oprávnění:

na straně zhotovitele: Lukáš Kauer, Ing. Lukáš Pelant

na straně objednatele: Jiří Kryl

12. Závěrečné ujednání

Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Za zpoždění termínu dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši

0,05 % z ceny díla za každý den zpoždění zaviněný zhotovitelem.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými a číslovanými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci.

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel

a jeden zhotovitel.

Tuto smlouvu lze zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním jednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Litovli dne 1.8.2019

zhotovitel						     objednatel

Nodig-TEC s. r.o.			Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.

Lukáš Kauer, jednatel			            Ing. Helena Stoupová, jednatel