SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel		Město Náměšť nad Oslavou

adresa: 		Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

zastoupení:		Vladimír Měrka - starosta města

IČ:			002 89 965

DIČ:			CZ 00289965

daňový režim:		plátce DPH

bankovní spojení:	KB a.s.

č. účtu:			xxxxxxxxx

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel                     Služby města Náměště nad Oslavou, s.r.o.

adresa:                          Ocmanická 200, 675 71 Náměšť nad Oslavou

zastoupený:                  	 Tomášem Králem - jednatelem

IČ:			 26270447

DIČ:			 CZ26270447

daňový režim:		 ……………………………………………….

bankovní spojení:  	 …………………

č. účtu: 			 …………………

(dále jen Zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní :

Vladimír Měrka, starosta města

- jednáním v technických záležitostech:

Mgr.Petr Kafka, ved.odboru SMM, Město Náměšť nad Oslavou, tel. xxxxxxxxx

Lubomír Heczko, odbor SMM, Město Náměšť nad Oslavou, tel. xxxxxxxxx

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:

Tomáš Král, jednatel společnosti

- jednáním o technických záležitostech, včetně předání díla:

Tomáš Král, jednatel společnosti

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

  - Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace veřejného osvětlení v ul. B. Němcové a ul. Nádražní v Náměšti nad Oslavou.. Rozsah těchto prací je dán výkazem výměr, který je přílohou č. 1  této smlouvy o dílo. Dále:

    - Provedení všech činností nezbytných pro řádné předání díla, včetně koordinační a kompletační   činnosti celého díla.

    - Rozsah předmětu díla je vymezen výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou Radomírem Syrovým v 11/2018.

    - Dílo bude provedeno podle platných norem a tech. podmínek týkajících se tohoto druhu díla.

TERMÍNY PLNĚNÍ

  - Termín zahájení

    - Termínem zahájení díla se rozumí den, kdy bude staveniště předáno Zhotoviteli.

    - Předání staveniště: 6. 9. 2019

  - Termín dokončení

    - Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce na díle a vyzve jej k převzetí díla.

    - Dokončení a předání díla: do 30. 11. 2019

CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

  - Výše sjednané ceny

    - Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla bez DPH		             393 941,52	  Kč

Výše DPH			               82 727,48 	  Kč

Cena díla včetně DPH		             476 669,-	  Kč

  - Obsah ceny

    - Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

Cena je stanovena podle nabídky Zhotovitele, podané odboru SMM. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

  - Podmínky pro změnu ceny

    - Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

    - Změna sjednané ceny je možná pouze

- pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena bez DPH upravena podle aktuální výše DPH, platné v době fakturace.

- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění.

  - Způsob sjednání změny ceny

    - Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

    - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

    - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

    - Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Zálohy

    - Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

  - Postup plateb

    - Cena za dílo bude hrazena fakturou po ukončení díla, případně průběžně v měsíčních intervalech na základě odsouhlaseného rozsahu skutečně provedené práce.

    - Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací.

    - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající části faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

  - Náležitosti faktury

    - Faktura bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle Zákona o účetnictví a Zákona o DPH v platném znění, daňovou povinnost plní smluvní strany dle platné právní úpravy.

    - Součástí zjišťovacího protokolu musí být název díla. Zjišťovací protokol bude potvrzen Zhotovitelem a Objednatelem.

  - Lhůty splatnosti

    - Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

MAJETKOVÉ SANKCE

  - Sankce za neplnění dohodnutých termínů

    - Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti Termínům dle čl. 3.2.2 smlouvy o dílo je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

    - Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání dokončení díla delší jak deset dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

    - V případě neřešení oprávněně reklamovaných vad díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

    - Při prodlení objednavatele se zaplacením faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

    - Splatnost smluvních pokut se stanoví 30 dnů po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

    - Takto stanovené majetkové sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škod vyplývajících z jiných důvodů. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

    - Převzetí díla Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady.

SOUČINNOST OBJEDNATELE

  - Objednatel se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se provádění díla.

  - Objednatel případně poskytne prostory pro konání kontrolních dnů díla.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Pokyny Objednatele

    - Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla.

    - Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla.

  - Jednání v průběhu realizace díla

    - Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby kontrolní den stavby a před dokončením stavby konečný kontrolní den stavby.

    - Místem jednání bude dle potřeby sídlo Objednatele

    - Zhotovitel je povinen vést od počátku stavby denními zápisy stavební deník .

  - Subdodavatelé

    - Zhotovitel je povinen práce provádět vlastními pracovníky.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Organizace předání díla

    - Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

  - Protokol o předání a převzetí díla

    - O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

    - Obsahuje-li část díla nebo dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

    - V případě, že Objednatel odmítá část díla resp.dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které převzetí odmítá.

ZÁRUKA ZA DÍLO

  - Zhotovitel poskytuje záruky za zpracování předmětu díla co do odpovídajícího rozsahu a bezvadné kvality technického řešení díla.

  - Záruční doba pro záruku poskytovanou Zhotovitelem podle odst.1 tohoto článku činí 24 měsíců po předání a převzetí díla.

  - Oprávněně reklamované vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a budou popsány v reklamačním protokolu Objednatele. V případě oprávněných a řádně reklamovaných vad díla má Objednatel podle charakteru vady díla právo mimo sankcí požadovat:

    - bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění nebo provedením opravy díla

    - bezplatné odstranění právních vad díla

  - Zhotovitel se po přijetí reklamace vyjádří k její oprávněnosti do 3 pracovních dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 pracovních dnů po uznání reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 6 této smlouvy.

  - Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovních dnů, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

  - Reklamaci je možno uplatnit do posledního dne záruční doby, i reklamační oznámení odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné.

JISTINA

Jistinu Objednatel nepožaduje.

VLASTNICTVÍ DÍLA

Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele okamžikem započetí realizace díla.

Zhotovitel není oprávněn dílo ani jeho části poskytnout jiné osobě než Objednateli.

ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

  - Forma změny smlouvy

    - Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

    - Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.    Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

15.2.    Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit především projektovou dokumentací a nabídkou Zhotovitele a platnou právní úpravou v ČR, především obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah a veškeré otázky s ním související včetně posuzování jeho platnosti či neplatnosti se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právem, případné spory z  tohoto smluvního vztahu pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány, jejichž příslušnost je   stanovena dle českého práva, a to vše v českém jazyce.

15.3.	Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické  informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé  strany (mimo dále uvedeného) a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než  k plnění podmínek této smlouvy a k uveřejnění v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se smluvním vztahem a veškerými souvisejícími informacemi o díle seznámit zastupitelé města.

15.4.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž  každá ze stran obdrží  dva.

15.5. 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

15.6.	Nedílnou součástí smlouvy je její příloha č.1 vyplněný výkaz výměr.

15.7.	Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

15.8.	Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem Zhotoviteli nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla Zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde Zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

15.9.	Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Městem Náměšť nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10.   Podléhá-li smlouva uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č.340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí její uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.

15.11.   Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

15.12.  Za závazky z této smlouvy odpovídají osoby uvedené na straně oprávněné společně a nerozdílně.

15.13.  Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

15.14.	Tato smlouva byla na základě smluvních podmínek odsouhlasena RM Náměště nad Oslavou, č.18/2019.dne 2.září 2019.

V Náměšti nad Oslavou dne 6.9.2019	                        V Náměšti nad Oslavou dne 6.9.2019

Objednatel :   						Zhotovitel :

Město Náměšť nad Oslavou				Služby města Náměště nad Oslavou, s.r.o.

Vladimír Měrka, starosta města                                        Tomáš Král, jednatel

__________________________			________________________