**SMLOUVA O ZAJIšTĚNÍ ZIMNí a běžné ÚDRžBY vybraných úseků dálnic a SILNIC I. TŘÍDY – OBLAST 07 LIBERECKÁ**

(dále jen „**Smlouva**“)

evidenční číslo smlouvy Objednatele: PL-002-1112-17

fakturační číslo Objednatele: ……………………

evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: ……………

tato Smlouva se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 Zákona o pozemních komunikacích (viz definice pojmů v článku 1.1. této Smlouvy) a § 10a Vyhlášky (viz definice pojmů v článku 1.1. této Smlouvy) a Občanským zákoníkem (viz definice pojmů v článku 1.1. této Smlouvy) mezi těmito smluvními stranami:

**objednatel: EUROVIA CS, a.s.**

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,**

**Londýnská 564, 460 01 Liberec 1**

IČ: 452 74 924

DIČ:CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 141320112/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1561

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva

oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických (vyjma podpisu smlouvy):

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, tel. 731 601 119,

e-mail: [miroslav.slatinka@eurovia.cz](mailto:miroslav.slatinka@eurovia.cz)

Ing. Václav Špetlík, provozně-obchodní náměstek, tel. 731 601 130,

e-mail: [vaclav.spetlik@eurovia.cz](mailto:vaclav.spetlik@eurovia.cz)

oprávněn jednat ve věcech plnění smlouvy:

Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 120,

e-mail: [lukas.kobosil@eurovia.cz](mailto:lukas.kobosil@eurovia.cz)

Ing. Pavel Vach, vedoucí údržby komunikací, tel. 731 602 186,

e-mail: [pavel.vach@eurovia.cz](mailto:pavel.vach@eurovia.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

**poskytovatel: Technické služby města Liberce a.s.**

sídlo: Erbenova 376/2, Liberec 8 460 08

IČ: 250 07 017

DIČ:CZ25007017

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 639461/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským, soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 877

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. Milan Porš, předseda představenstva

oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických (vyjma podpisu smlouvy):

Ing. Petr Šimoník, výkonný ředitel, tel. 602 413 647,

e-mail: simonik.petr@tsml.cz

oprávněn jednat ve věcech plnění smlouvy:

Ing. Petr Malaník, vedoucí střediska čištění města a zimní údržby komunikací,

tel. 604 295 439,e-mail: malanik.petr@tsml.cz

(dále jen „Poskytovatel“)

objednatel a poskytovatele společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

1. DEFINICE

## Níže uvedené termíny, jsou-li použity ve Smlouvě a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

|  |  |
| --- | --- |
| **Akceptační protokol** | má význam stanovený v článku 9.1. Smlouvy; |
| **Bankovní záruka** | znamená neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku za řádné plnění povinností Poskytovatele podle této Smlouvy; |
| **Běžná údržba** | zahrnuje vybrané činnosti dle § 9 Vyhlášky a plnění souvisejících povinností v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 4. Smlouvy; popis položek Běžné údržby je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy; |
| **ČSÚ** | znamená Český statistický úřad; |
| **Dispečer** | činnost dispečera zajišťuje Objednatel ve spolupráci s Pověřenými pracovníky poskytovatele. Kontakty na jednotlivá pracoviště budou uvedeny v PZÚ. |
| **Důvěrné informace** | mají význam stanovený v článku 16. Smlouvy; |
| **Finanční plán běžné údržby** nebo **FPBÚ** | znamená Finanční plán běžné údržby Silnic rozepsaný na jednotlivé položky činností běžné údržby s časovým rozlišením; |
| **Index zimní údržby** | znamená systém pro průběžné vyhodnocování adekvátnosti vybraných výkonů zimní údržby oproti analytickému standardu zimní údržby, a to na základě analýzy místních a zaznamenaných meteorologických podmínek; blíže je systém definován v Příloze č. 5 Smlouvy; |
| **Krizový stav** | znamená stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu, tak jak je tento pojem definován v § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů; |
| **Ministerstvo dopravy** | znamená Ministerstvo dopravy České republiky; |
| **Mýtné** | má význam stanovený v Zákoně o pozemních komunikacích; |
| **Občanský zákoník** | znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; |
| **Oblast** | znamená oblast č. 07 Liberecká; |
| **Plán zimní údržby** nebo **PZÚ** | znamená plán prací Zimní údržby Silnic připravený Poskytovatelem a schválený Objednatelem v rozsahu dle § 42 a přílohy č. 6 Vyhlášky a článku 5 Smlouvy; |
| **Porušení** | znamená každé porušení Smlouvy, o kterém tak Smlouva stanoví, a dále porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy a/nebo porušení Zákonné povinnosti a její nesplnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Objednatel Poskytovateli k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů; |
| **Pověřený pracovník poskytovatele** | Poskytovatel je povinen poskytování Služeb podle Smlouvy zajistit prostřednictvím pověřených pracovníků poskytovatele, kteří budou odpovědní za řádné plnění předmětu Smlouvy podle Přílohy č. 5 Smlouvy. |
| **Silnice** | znamenají vybrané úseky dálnic a silnic I. třídy, které jsou vymezeny v PZÚ na každé Zimní období (pro Zimní údržbu) a v Příloze č. 2 Smlouvy (pro Běžnou údržbu)  dojde-li v průběhu trvání Smlouvy ke změně kategorie vybraných úseků dálnic nebo silnic I. třídy na jinou kategorii či třídu pozemní komunikace, považují se tyto úseky nadále za Silnice dle této Smlouvy; |
| **Sjízdnost** | má význam stanovený v § 26 odst. 1 Zákona o pozemních komunikacích; |
| **Služby** | znamenají Běžnou údržbu a Zimní údržbu Silnic a zajištění jejich Sjízdnosti; |
| **Smlouva** | znamená tuto Smlouvu o zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy uzavřenou mezi Objednatelem a Poskytovatelem; |
| **Technické podklady pro zajištění údržby silnic** nebo **TPO** | znamenají Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy; |
| **Technické podmínky** nebo **TP** | znamenají Technické podmínky Ministerstva dopravy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací na adrese www.pjpk.cz; |
| **Veřejná zakázka** | znamená veřejnou zakázku: „Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 07 Liberecká“, ev. č. VZ: 640577; |
| **Vyhláška** | znamená vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoli jiný právní předpis, který v budoucnu tuto vyhlášku, pokud jde o předmět Smlouvy, nahradí; |
| **Zadavatel** | je Ředitelství silnic a dálnic ČR; |
| **Zákon o pozemních komunikacích** | znamená zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoli jiný právní předpis, který v budoucnu tento zákon, pokud jde o předmět Smlouvy, nahradí; |
| **Zákon o veřejných zakázkách** | znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoli jiný právní předpis, který v budoucnu tento zákon nahradí; |
| **Zákon o obchodních korporacích** | znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů; |
| **Zákonná povinnost** | znamená povinnost stanovenou při údržbě silnic zákony a dále povinnosti stanovené prováděcími předpisy uvedenými v Příloze č. 5 Smlouvy; |
| **Závada ve sjízdnosti** | má význam stanovený v § 26 odst. 6 Zákona o pozemních komunikacích; |
| **Zimní období** | má význam stanovený v § 41 odst. 4 Vyhlášky; |
| **Zimní údržba** | má význam stanovený v § 41 odst. 1 Vyhlášky a kromě povinností stanovených Vyhláškou zahrnuje plnění souvisejících povinností v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 5. Smlouvy; popis položek Zimní údržby je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy. |

## V případě změny právního předpisu, na který Smlouva odkazuje, se aplikuje význam pojmu, který s tímto termínem spojuje právní předpis, který takový právní předpis nahradí.

## Ostatní pojmy, které nejsou definovány v článku 1.1., mají stejný význam, jaký s nimi spojují právní předpisy. Není-li některý termín použit nebo definován v právních předpisech nebo má-li některý termín v právních předpisech více významů, použije se pro účely Smlouvy význam, který je pro Smlouvu a její výklad nejrozumnější, tj. význam, který by s velkou pravděpodobností použily libovolné jiné dva subjekty při plnění závazků ze Smlouvy.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Právní vztah založený Smlouvou se bude řídit ustanovením § 9 Zákona o pozemních komunikacích, § 10a Vyhlášky a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
   2. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
   3. Poskytovatel prohlašuje, že
      1. splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a je oprávněn a připraven řádně plnit závazky v ní obsažené;
      2. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků ze Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, se kterým se náležitě seznámil, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou Služeb a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytování Služeb a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytování Služeb, a to rovněž ve vazbě na kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky jím prokázanou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, za dohodnutou smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě a ve lhůtách stanovených ve Smlouvě.
   4. Základním účelem Smlouvy je zajištění Běžné a Zimní údržby Silnic - vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy v Libereckém kraji.
2. PŘEDMĚT a doba trvání SMLOUVY
   1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele provádět Běžnou a Zimní údržbu Silnic a zajišťovat dle podmínek Smlouvy jejich Sjízdnost (Služby) a závazek Objednatele za tyto Služby zaplatit Poskytovateli cenu podle článku 8. Smlouvy.
   2. **Aktuální mapa Silnic pro provádění Zimní údržby (tj. okruhů CH5, CH6 a CH7) bude součástí Plánu zimní údržby na každé Zimní období.**

**Rozsah Silnic pro provádění Běžné údržby je uvedený v příloze č. 2 Smlouvy.**

Vzhledem k možným budoucím změnám dopravní infrastruktury si pro případ, že v Oblasti dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu dálnic nebo silnic I. třídy rozhodnutím podle § 40 odst. 2 Zákona o pozemních komunikacích, Objednatel vyhrazuje právo úpravy obsahu Přílohy č. 2 Smlouvy nebo Aktuální mapy Silnic pro provádění Zimní údržby v průběhu plnění Smlouvy, a to v rozsahu takového rozšíření nebo zúžení – změna těchto parametrů bude provedena úpravou přílohy k FPBÚ a PZÚ. O případných změnách Přílohy č. 2 Smlouvy je Objednatel povinen písemně informovat Poskytovatele nejméně 25 (slovy: dvacetpět) dní předem.

* 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti Smlouvy do 18.4.2025.

1. BĚžNÁ ÚDRžBA A JEJÍ ROZSAH
   1. Poskytovatel je povinen zajistit provádění Běžné údržby Silnic.
   2. Běžná údržba zahrnuje povinnost odstranit nebo označit závady ve Sjízdnosti Silnic včetně jejich součástí a příslušenství, přičemž rozsah a způsob provedení prací závisí na vyhodnocení výsledků inspekčních jízd a na schváleném FPBÚ.
   3. Součástí Běžné údržby je rovněž zajišťování opatření pro bezpečnost silničního provozu (BSP) odstraňováním závad ve sjízdnosti způsobených dopravními nehodami, vandalismem nebo přírodními vlivy po celou dobu plnění předmětu Smlouvy.
   4. Další údaje týkající se Běžné údržby, kterou je Poskytovatel povinen zajistit, jsou uvedeny v Příloze č. 5 Smlouvy.
   5. Činnosti prováděné v rámci Běžné údržby musejí splňovat kvalitativní podmínky dle Technických podkladů pro zajištění údržby silnic a příslušných Technických podmínek.
   6. Poskytovatel nebude provádět inspekční jízdy na spravovaných úsecích dálnic a silnic I. třídy.
   7. Poskytovatel bere na vědomí, že součástí Běžné údržby nejsou činnosti tvořící souvislou údržbu a opravy ve smyslu § 9 odst. 5 a 6 Vyhlášky. Jedná se především o následující činnosti souvislé a periodické údržby: výspravy výtluků za horka, opravy a výměna svodidel, seřezávání krajnic, prohlubování a čištění příkopů a propustků, oprava krajnic, údržba silniční vegetace včetně kosení travních porostů apod.
   8. Poskytovatel je povinen dodržet 12 měsíční Finanční plán Běžné údržby, který odpovídá objemu činností dle Přílohy č. 3 Smlouvy. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli součinnost a předat mu potřebné informace a dokumenty, aby Objednatel mohl vypracovat a předložit Zadavateli ke schválení Finanční plán Běžné údržby.

Pokud v průběhu platnosti FPBÚ vyvstane potřeba jeho změny, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu změny plánu navrhnout a předložit Objednateli, který zpracuje nový Finanční plán Běžné údržby a předloží jej Zadavateli ke schválení. Okamžikem schválení se změněný FPBÚ stává pro Poskytovatele závazným.

Poskytovatel je dále povinen provádět Běžnou údržbu podle výsledků koordinačních schůzek, které se konají za účasti obou Smluvních stran a Zadavatele.

1. ZIMNÍ ÚDRžBA A JEJÍ ROZSAH
   1. Poskytovatel je povinen zajistit provádění Zimní údržby Silnic, včetně jejich součástí a příslušenství v Zimním období v rozsahu stanoveném Zákonem o pozemních komunikacích a Vyhláškou, zejména podle příloh č. 6, 7 a 8 Vyhlášky a Příloh č. 4 a 5 Smlouvy.
   2. Poskytovatel bude provádět Zimní údržbu podle schváleného PZÚ a pokynů Dispečera. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo Zimní období, je Poskytovatel povinen zajistit zmírnění vzniklé závady ve sjízdnosti Silnic bez zbytečného odkladu, přiměřeně k vzniklé situaci.
   3. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli veškrou součinnost a poskytnout mu potřebné dokumenty a informace pro zpracování PZÚ podle § 42 a přílohy č. 6 Vyhlášky a podle Smlouvy, a to tak aby PZÚ mohl Objednatel předložit každoročně nejpozději do 30. září kalendářního roku, v němž nastává Zimní období, ke schválení Zadavateli. V případě, že předložený PZÚ nebude schválen z důvodů na straně Poskytovatele, je Poskytovatel povinen bezodkladně poskytnout Objednateli potřebnou součinnost, informace a dokumenty, aby mohl Objednatel upravit nebo přepracovat PZÚ dle připomínek Zadavatele a opětovně jej bez zbytečného odkladu předložit Zadavateli ke schválení. Schválením návrhu PZÚ Zadavatelem se PZÚ stává pro Poskytovatele závazným. Pokud v průběhu platnosti PZÚ vyvstane potřeba jeho změny, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli součinnost, informace a dokumenty, aby mohl Objednatel změny plánu provést a změněnou verzi předložit Zadavateli ke schválení. Okamžikem schválení se změněný PZÚ stává pro Poskytovatele závazným.
   4. Poskytovatel je povinen zajistit provádění Zimní údržby za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Poskytovatel je zejména povinen v rámci Zimní údržby zajistit dodržování postupů a technologií podle § 43 a 44 a přílohy č. 7 Vyhlášky a provádět opatření před zahájením Zimní údržby dle přílohy č. 7 Vyhlášky.
   5. Poskytovatel je při provádění Zimní údržby povinen dodržovat následující lhůty dle § 45 Vyhlášky:
      1. Pokyn k zahájení příslušného zásahu musí být vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a pluhování musí být prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.
      2. Doba od zjištění vzniku závady ve Sjízdnosti Silnice do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v Zimním období delší než 30 minut. Mimo Zimní období se závady ve Sjízdnosti zmírňují bez průtahů.
      3. Vlastními výkony posypu musí být zajištěna Sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů:

na silnicích zařazených do I. pořadí do 3 hodin, do II. pořadí do 6 hodin, do III. pořadí do 12 hodin.

Lhůty uvedené v tomto článku 5.5.3 platí pro silnice zařazené do I. pořadí po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu stanovenou v Plánu zimní údržby.

V případě, že v době od uzavření Smlouvy dojde ke změně výše uvedených lhůt, je Poskytovatel povinen dodržovat nové lhůty uvedené ve Vyhlášce či jiných právních předpisech.

* 1. V PZÚ bude dále stanoven postup a technologie prací, řešení kalamitní situace a potřebné množství posypových materiálů na údržbu Silnic. V PZÚ bude stanoven i způsob získávání meteorologických zpráv a předpovědí. Dále bude PZÚ obsahovat údaje o sjednaných výpomocích v době kalamitní situace.
  2. Poskytovatel je povinen vést v elektronické podobě denní záznamy o Zimní údržbě (deník Zimní údržby) podle přílohy č. 8 Vyhlášky a Přílohy č. 5 Smlouvy.
  3. Poskytovatel je v Zimním období povinen předávat aktuální informace o počasí, stavu povrchu vozovek a Sjízdnosti Silnic prostřednictvím deníku Zimní údržby dle Přílohy č. 5 Smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit funkčnost uvedené webové aplikace nezbytné k tomu, aby Poskytovatel mohl plnit povinnosti dle tohoto článku.
  4. Poskytovatel je povinen, prostřednictvím centrální webové aplikace Zadavatele - Centrálního deníku dle Přílohy č. 5 Smlouvy, předávat Zadavateli denní informace o rozsahu provedených technologií Zimní údržby a výši spotřeby posypových materiálů na údržbu Silnic.
  5. Poskytovatel je povinen k Zimní údržbě používat pouze vozidla vybavená systémem GPS podle Příloh č. 5, 7 a 7.1 Smlouvy.
  6. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli součinnost a předat mu potřebné informace a dokumenty, aby Objednatel mohl v souladu s přílohou č. 8 Vyhlášky předložit Zadavateli nejpozději vždy do jednoho měsíce od skončení příslušného Zimního období písemné vyhodnocení Zimní údržby v daném Zimním období.

1. práva a povinnosti týkající se požadovaného VYBAVENÍ
   1. Poskytovatel je povinen do 2 měsíců od uzavření Smlouvy zabezpečit minimální požadované počty mechanizmů, minimální požadovanou velikost skladových prostor a posypový materiál, a to v minimálním rozsahu a podle podmínek stanovených v Přílohách č. 5, 6 a 7 Smlouvy.
   2. Po uplynutí lhůty stanovené v článku 6.1. má Objednatel právo zkontrolovat stav vybavení minimálním počtem mechanizmů, minimální požadovanou velikostí skladových prostor, včetně dokladu o kvalitě posypového materiálu, v místě předem určeném Poskytovatelem.
   3. Pokud vybavení Poskytovatele nebude v den kontroly odpovídat minimálnímu rozsahu dle článku 6.1., má Objednatel nárok na smluvní pokutu podle článku 13.1. Smlouvy. Objednatel zároveň poskytne Poskytovateli přiměřenou lhůtu, jejíž délka nepřesáhne 1 (slovy: jeden) měsíc, k nápravě zjištěných nedostatků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
   4. Pokud Poskytovatel nezabezpečí potřebné vybavení podle článku 6.1. ani v dodatečné lhůtě podle ustanovení druhé věty článku 6.3. je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Ustanovení článku 6.3. o smluvní pokutě a náhradě škody není odstoupením od Smlouvy dotčeno.
   5. Ustanovením článku 6. nejsou dotčena ostatní práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy.
2. ZABEZPEČENÍ ÚDRžBY SILNIC ZA KRIZOVÝCH STAVŮ
   1. Za Krizových stavů je Poskytovatel povinen provádět údržbu Silnic v rozsahu podle Smlouvy a plnit případné další povinnosti při údržbě Silnic v Krizových stavech podle příslušných právních předpisů, nebo k jejichž plnění bude Poskytovatel vyzván Objednatelem.
3. STANOVENÍ CENY ZA SLUžBY
   1. Objednatel uhradí Poskytovateli cenu za poskytnuté Služby podle následujících ustanovení.
   2. Cena za Běžnou údržbu a Zimní údržbu je Smluvními stranami stanovena cenami za skutečně provedené a řádně vykázané práce za příslušný kalendářní měsíc podle jednotkových cen stanovených v Příloze č. 3 Smlouvy, přičemž její maximální výše za dobu poskytování Služeb stanovenou v článku 3.3. této Smlouvy činí:

**80 966 185,- Kč bez DPH**

Tato částka je částkou nejvýše přípustnou, ustanovení článku 8.7. tím není dotčeno.

* 1. Mýtné bude Poskytovateli hrazeno na základě skutečně vynaložených nákladů za plnění Smlouvy dle předloženého výkazu Mýtného a jejich souladu se záznamem GPS.
  2. Výkony pro fakturaci budou vykazovány výhradně na základě údajů ze systému GPS. Výkony nepodložené záznamem z GPS nebudou Poskytovateli propláceny. Podklady pro fakturaci (tj. přehledy provedených výkonů) budou předány Objednateli nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, v němž bude faktura vystavena. Na pozdější předání podkladů pro fakturaci nebude brán zřetel a nebudou Objednatelem odsouhlaseny pro fakturaci v daném měsíci. V případě, že poslední kalendářní den v měsíci připadne na den pracovního klidu, předloží Poskytovatel Objednateli k odsouhlasení soupis poskytnutých služeb nejbližší následující pracovní den.
  3. K ceně za Služby bude připočtena DPH podle příslušných právních předpisů.
  4. Cena za předmět plnění podle Smlouvy je cenou nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele.
  5. Cena za poskytované Služby může být měněna pouze v závislosti na vývoji (i) inflace a (ii) ceny motorové nafty stanovené ČSÚ.
  6. Počínaje rokem 2019 budou za podmínek uvedených v této Smlouvě položkové ceny každoročně zvýšeny o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněnou pro uplynulý kalendářní rok ČSÚ, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po zveřejnění uvedené míry inflace Českým statistickým úřadem.
  7. U položek 1301, 2125 a 2132 se indexuje 50 % jednotkové ceny položky dle míry inflace podle článku 8.8. U položky 1311 a všech ostatních položek Běžné údržby se indexuje 100 % jednotkové ceny položky dle míry inflace podle článku 8.8.
  8. Index cen pohonných hmot zveřejňuje ČSÚ na webové stránce ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-spotrebitelskych-cen-zivotnich-nakladu-zakladni-cleneni-cervenec-2016, v rámci tabulky č. 8 Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce příslušných let. Tabulka obsahuje ceny motorové nafty v Kč/litr s platností pro celou ČR. Index ceny motorové nafty je podílem aktuální ceny motorové nafty k datu indexace a ceny motorové nafty k datu zahájení zadávacího řízení, tj. 28,21 Kč/l.Pro účely výpočtu nové ceny položky podle tohoto ustanovení se použije následující vzorec:



CN - nová cena položky

CP – původní cena položky

PC – procento indexace položky (10, 50 nebo 65%)

PPHM – cena PHM k datu zahájení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (28,21 Kč/l)

NPHM – cena PHM v měsíci září nebo březnu aktuálního roku

Nově získaná jednotková cena je stanovena zaokrouhlením výsledné hodnoty na dvě desetinná místa.

* 1. Dle indexu ceny motorové nafty, a to bez ohledu na druh pohonných hmot používaných Poskytovatelem, se provádí indexace
     1. u položek 1612 a 1623 tak, že se indexuje 10 % jednotkové ceny položky;
     2. u položek 2125 a 2132 tak, že se indexuje 50 % jednotkové ceny položky; a
     3. u položek 1111, 1112, 1131, 1132, 1181, 1182, 1231, 1233, 1241, 1251, 1261, 1262, 1263, 1272, 1613 a 1624 tak, že se indexuje 65 % jednotkové ceny položky.
  2. Indexace cen podle článku 8.10. a 8.11. bude prováděna dvakrát ročně, a to (i) před zimní sezónou v měsíci říjnu (na základě dat ČSÚ o ceně pohonných hmot za měsíc září) s platností ceníku od 1. listopadu a dále (ii) v měsíci dubnu (na základě dat ČSÚ o ceně pohonných hmot za měsíc březen) s platností ceníku od 1. května.

1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
   1. K faktuře řádně vystavené Poskytovatelem musí být připojen Akceptační protokol podepsaný Objednatelem obsahující úplný soupis prací vykonaných v předmětném období (kalendářní měsíc) v členění dle jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 5 Smlouvy. Akceptační protokol je generován v prostředí centrálního deníku. Objednatel může odmítnout podepsání Akceptačního protokolu v případě, že nebyly provedeny všechny uvedené činnosti nebo v případě rozporu vykázaných činností s prvotními doklady nebo v případě překročení adekvátního provádění Zimní údržby v Zimním období dle článku 4.8.1. Přílohy č. 5 Smlouvy. Bez podepsaného Akceptačního protokolu Objednatelem nevznikne Poskytovateli právo fakturovat, ani nárok na zaplacení ceny za poskytnuté Služby.
   2. Veškeré faktury za plnění v rámci Smlouvy musí být vystaveny Poskytovatelem v souladu s platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly na splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, obsahujícího veškeré náležitosti zejm. podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu § 435 Občanského zákoníku, 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, za podmínky připojení veškerých příslušných podkladů. Smluvní strany ve shodě prohlašují, že výše uvedenou lhůtu splatnosti nepovažují vzhledem ke splatnosti mezi Objednatelem a Zadavatelem za hrubě nespravedlivou.

* 1. Každá faktura bude dále obsahovat:
  + evidenční číslo Smlouvy Objednatele,
  + fakturační číslo Objednatele,
  + název zakázky „Údržba vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy - oblast 07 liberecká“
  + předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly Služby prováděny,
  + jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila,
  + soupis skutečně poskytnutých Služeb odsouhlasený a potvrzený Objednatelem.
  1. Poskytovatel se zavazuje při zpracování faktury určené pro Objednatele dodržovat minimální gramáž papíru 80g/m2 bez jakýchkoliv reklamních potisků na lícové či rubové straně, a dále nepřikládat kopii faktury, nelepit k faktuře přílohy a faktury nesešívat.
  2. **Poskytovatel se zavazuje faktury zpracované podle předchozích odstavců zasílat na fakturační adresu Objednatele: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 138/10, MUCODE1517 závod Liberec, PO BOX 202, 160 41 Praha 6.**

**Tato adresa bude na fakturách také uvedena jako fakturační adresa, resp. adresa odběratele.**

* 1. Faktura bude uhrazena na účet Poskytovatele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude Poskytovatel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH ve znění pozdějších předpisů.
  2. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Služby nejsou prováděny v souladu se Smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně poskytnutých služeb nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Poskytovatel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu Objednatele.
  3. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit nebo zastavit, jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě ustanovení této Smlouvy vůči Objednateli třetí osobě, přičemž toto ustanovení se vztahuje i na tzv. factoring. Souhlas objednatele, který musí být vystaven vždy individuálně pro každý případ, musí být podepsán osobami oprávněnými uzavřít za Objednatele Smlouvu. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě nerespektování ujednání obsaženého v tomto bodě vzniká Objednateli právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z částky, kterou se Poskytovatel pokusí postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
  4. Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit Poskytovateli, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo neobsahuje-li náležitosti podle příslušných právních předpisů a Smlouvy nebo nejsou-li splněny věcné podmínky plnění Poskytovatelem. Nová lhůta splatnosti v délce podle článku 9.2 Smlouvy počne znovu plynout ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli. Postup podle tohoto článku lze provést i opakovaně.
  5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře.
  6. Bude-li Objednatel v prodlení s proplacením faktury je Poskytovatel oprávněn uplatnit smluvní úrok z prodlení v zákonné výši.
  7. Objednatel neposkytuje Poskytovateli žádné zálohové platby na poskytování Služeb podle Smlouvy.

1. PŘEDCHÁZENÍ šKODÁM, POJIšTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
   1. Smluvní strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k předcházení vzniku škod a k minimalizaci vzniklých škod.
   2. Poskytovatel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 15.000.000,- Kč. Tento limit pojistného plnění je stanoven na celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.
   3. V případě, že Objednatel, Zadavatel nebo Ministerstvo dopravy bude muset nahradit třetí osobě za Poskytovatele jakoukoliv škodu, zejména škodu ve smyslu § 27 odst. 2 Zákona o pozemních komunikacích nebo škodu vzniklou při plnění povinností Poskytovatele podle Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli, Zadavateli nebo Ministerstvu dopravy veškeré náklady, které Objednatel, Zadavatel nebo Ministerstvo dopravy vynaložil na náhradu škody třetí osobě, včetně veškerých účelně vynaložených nákladů s takovou náhradou škody souvisejících. Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli, Zadavateli nebo Ministerstvu dopravy rovněž veškeré náklady, které Objednatel, Zadavatel nebo Ministerstvo dopravy vynaloží se zaplacením pokuty či jiné správní sankce, která bude Objednateli, Zadavateli nebo Ministerstvu dopravy pravomocně uložena v důsledku prokázaného porušení povinností Poskytovatelem dle Smlouvy, včetně částky odpovídající takové pokutě nebo jiné správní sankci.
2. DALšÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
   1. Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a s pokyny jím pověřených osob.
   2. Poskytovatel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat příslušné právní předpisy a vnitrorezortní předpisy vydané Zadavatelem a Ministerstvem dopravy dle článků 1 a 2 Přílohy č. 5 Smlouvy. Poskytovatel má povinnost se s těmito předpisy seznámit a průběžně sledovat jejich změny. Neznalost těchto předpisů nemá vliv na odpovědnost Poskytovatele za škody vzniklé jejich porušením.
   3. Poskytovatel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a Silnicích dle článku 2 Přílohy č. 5 Smlouvy.
   4. Poskytovatel je povinen bezodkladně oznamovat Objednateli všechny okolnosti významné z hlediska správy a údržby Silnic, které zjistí při plnění Smlouvy, zejména:
      * změny stavebně-technického stavu Silnic,
      * závady ve Sjízdnosti Silnic,
      * následky kalamitních situací, havárií a obdobných událostí.
   5. Poskytovatel je povinen podávat Objednateli průběžné aktuální informace o plnění předmětu Smlouvy.
   6. Poskytovatel je v případě potřeby povinen zajistit opatření k usměrnění dopravy na závadných úsecích Silnic stanovená v § 9 odst. 2 Vyhlášky a způsob a rozsah těchto opatření neprodleně ohlásit Objednateli, zároveň také Zadavateli přes centrální webovou aplikaci Zadavatele a ve Vyhláškou stanovených případech také příslušnému silničnímu správnímu úřadu.
   7. Poskytovatel je povinen vést odděleně průkazné prvotní doklady vztahující se k plnění Smlouvy a umožnit Objednateli jejich kontrolu.
   8. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda Poskytovatel plní řádně své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a zda vykázaný a fakturovaný rozsah prací odpovídá skutečnosti. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, zejména umožnit přístup do svých objektů, bezodkladně poskytovat vyžádané informace a předkládat vyžádané dokumenty související s plněním Smlouvy. V případě, že Objednatel zjistí nedostatky při plnění předmětu Smlouvy, zavazuje se Poskytovatel tyto nedostatky odstranit bez nároku na zvýšení sjednané ceny a v termínu stanoveném Objednatelem. V případě zjištěného rozporu mezi skutečným plněním a vykázaným a fakturovaným rozsahem prací je Objednatel oprávněn odečíst zjištěnou částku odpovídající neprovedenému plnění z fakturované částky za měsíc následující po tomto zjištění.
   9. Objednatel a/nebo Zadavatel jsou oprávněni pověřit třetí osobu k provádění kontroly řádného plnění povinností Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy. Pověření se stane vůči Poskytovateli účinným, jakmile mu bude doručeno písemné oznámení Objednatele (případně Zadavatele) obsahující označení třetí osoby, která byla pověřena podle předchozí věty, s informací o tom, k jakým konkrétním úkonům byla pověřena. Poskytovatel je povinen poskytnout takové třetí osobě veškerou potřebnou součinnost.
   10. Poskytovatel bere na vědomí, že není oprávněn pronajímat či jakkoliv zatěžovat stavby a pozemky Silnic ve prospěch třetích osob ani činit úkony dle § 25 Zákona o pozemních komunikacích.
   11. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy.
   12. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou, za podmínek stanovených v § 2002 Občanského zákoníku.
   13. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je dále oprávněn v souladu s § 2001 Občanského zákoníku od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího Porušení Poskytovatelem.
   14. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy z níže uvedených důvodů:
       1. Poskytovatel písemně oznámí Objednateli, že není schopen plnit své závazky podle Smlouvy;
       2. příslušný soud pravomocně rozhodne, že Poskytovatel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Poskytovatele nebo hrozící úpadek Poskytovatele), nebo ve vztahu k Poskytovateli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
       3. je podán návrh na zrušení Poskytovatele podle Zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy;
       4. došlo k porušení ustanovení článku 11.20. Smlouvy.
   15. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně s tím, že poskytnutá plnění se nevracejí.
   16. Odstoupením od Smlouvy nebo jejím ukončením není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo úrok z prodlení, pokud již dospěl, případně nárok na náhradu škody.
   17. Každá ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to nejdříve ke dni následujícímu po uplynutí 13 (slovy: třinácti) měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy podle článku 17.4.2. Výpověď je možné podat vždy pouze k 1. listopadu kalendářního roku, a to doručením výpovědi druhé Smluvní straně nejpozději 15 pracovních dnů předem. Výpovědní doba činí 11 měsíců a počíná běžet dnem, k němuž je výpověď podána. Výpovědní doba podle tohoto ustanovení Smlouvy tak neuplyne nikdy dříve než 24 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy podle článku 17.4.2.
   18. Pokud se Zadavatel rozhodne předmět Smlouvy zajišťovat prostřednictvím správce ve smyslu Zákona o pozemních komunikacích nebo jiné právnické osoby náležející do resortu Ministerstva dopravy, má Objednatel právo Smlouvu vypovědět po uplynutí jednoho roku jejího trvání tak, aby platnost a účinnost Smlouvy skončila ke dni 30. září příslušného kalendářního roku, přičemž délka výpovědní doby je 5 měsíců a její běh začíná dnem doručení výpovědi Poskytovateli.
   19. Poskytovatel není oprávnen bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo tuto Smlouvu jako celek na jakoukoliv třetí osobu.

Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použít k plnění Smlouvy třetí osoby (subdodavatele, poddodavatele).

* 1. Jakákoli změna ovládání Poskytovatele, a to na úrovni akcionáře/společníka Poskytovatele, bude podléhat předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Ovládáním se rozumí ovládání ve smyslu Zákona o obchodních korporacích.
  2. V případě plnění předmětu Smlouvy prostřednictvím subdodavatelů je Poskytovatel povinen plnit své povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy a Smlouvou. Poskytovatel je zejména povinen předložit objednateli písemný seznam svých subdodavatelů a rozsah služeb poskytovaných jejich prostřednictvím, a to ve lhůtě minimálně o pět pracovních dnů dříve než jsou lhůty stanovené Zákonem o veřejných zakázkách, § 147a, odst. 4 a 5. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude součástí seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Poskytovatel nesmí plnit prostřednictvím subdodavatele veškeré činnosti týkajícíc se Pověřených pracovníků poskytovatele. V případě nesplnění povinností Poskytovatele podle tohoto článku může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení § 120a odst. 1 písm. c) a odst. 2 a § 147a Zákona o veřejných zakázkách.
  3. Poskytovatel je povinen zajistit plnění Služeb prostřednictvím osob, které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti k plnění svých úkolů. Poskytovatel je povinen zajistit plnění příslušné části Služeb pomocí osob, jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Poskytovatel je oprávněn změnit osobu, jejímž prostřednictvím prokázal kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a Zadavatele a je povinen takovou osobu vždy nahradit osobou s minimálně stejnou kvalifikací, jakou disponovala původní osoba uvedená v nabídce Objednatele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku; Objednatel a Zadavatel bez vážných důvodů neodepřou udělení souhlasu podle předchozí věty. Poskytovatel je povinen udržovat svou kvalifikaci tak, aby po celou dobu trvání této Smlouvy odpovídala alespoň požadavkům Zadavatele na kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku; Objednatel a Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy, i bez předchozího upozornění, provádět kontroly kvalifikace a ověřovat její splnění Poskytovatelem. Poskytovatel je v tomto případě povinen bez prodlení předložit Objednateli a/nebo Zadavateli aktuální doklady (včetně např. aktuálního profesního životopisu kontrolovaného člena týmu), dokládající veškeré požadované informace.
  4. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých subdodavatelích (včetně jejich identifikačních údajů) a o tom, kterou část předmětu této Smlouvy (které Služby dle této Smlouvy) pro něj v rámci předmětu plnění každý ze subdodavatelů poskytuje, a o jejich změně, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne, kdy Poskytovatel vstoupil se subdodavatelem ve smluvní vztah, či ode dne, kdy nastala změna. Poskytovatel je oprávněn změnit subdodavatele, jehož prostřednictvím prokázal splnění části kvalifikace v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, jako původní subdodavatel, jehož prostřednictvím Poskytovatel prokázal část kvalifikace. Objednatel souhlas se změnou subdodavatele bez vážných důvodů neodmítne, pokud mu budou příslušné doklady řádně a včas předloženy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Poskytovatele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy.

1. KONTROLA VÝKONŮ ZIMNÍ ÚDRžBY
   1. Objednatel bude průběžně provádět kontrolu adekvátnosti Zimní údržby. Kontrola adekvátnosti výkonů bude založena na využití Indexu zimní údržby dle Přílohy č. 5 Smlouvy.
   2. Při překročení očekávaných výkonů dle Indexu zimní údržby v jednotlivých činnostech Zimní údržby bude postupováno následovně:
      1. Při překročení očekávaných výkonů o 15 % až 25 % (slovy: patnáct až dvacet pět procent) bude tato skutečnost Poskytovateli oznámena. Poskytovatel zpracuje zdůvodnění překročení, které musí být podloženo údaji z deníku zimní údržby a prvotními doklady. Toto odůvodnění předloží bez zbytečného odkladu Objednateli.
      2. V případě překročení očekávaných výkonů o více než 25 % (slovy: dvacet pět procent) nebude takové překročení Objednatelem uhrazeno.
2. SANKCE ZA PORUŠENÍ SMLOUVY
   1. V případě porušení jakékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy a Plánu zimní údržby je Objednatel oprávněn požadovat od Poskytovatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok na náhradu škody nebo jiné nároky Objednatele vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona.
   2. Za porušení povinnosti ve smyslu článku 13.1. Smlouvy se považuje mimo jiné i porušení povinnosti poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost při provádění kontroly plnění povinností podle článku 5.7. a 11.5. Smlouvy nebo povinnosti umožnit kontrolu podle článku 11.7., 11.8. a 11.9. nebo povinnosti poskytnout Objednateli informace podle článku 11.5. Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti Poskytovatelem.
   3. Objednatel má dále v případě porušení jakékoliv Zákonné povinnosti nebo povinnosti podle Smlouvy Poskytovatelem právo na redukci cen.
   4. Redukce cen v položkách Běžné údržby je následující:
      1. u položek „2121 Letní pohotovost“, „2125 Inspekční jízda“, „2132 Výjezd pro zajištění BSP“ ve výši 5 % (slovy: pět procent) za každé jednotlivé porušení za kalendářní měsíc, ve kterém Poskytovatel porušil Zákonnou povinnost nebo povinnost podle Smlouvy, pokud Poskytovatel odstranil zjištěné porušení povinnosti v Objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě počínající dnem doručení oznámení Objednatele o porušení povinnosti podle tohoto článku Poskytovateli;
      2. u položek „2121 Letní pohotovost“, „2125 Inspekční jízda“, „2132 Výjezd pro zajištění BSP“ ve výši 50 % (slovy: padesát procent) za každé jednotlivé porušení za kalendářní měsíc, ve kterém Poskytovatel neodstranil zjištěné porušení povinnosti ve smyslu článku 13.4.1. Smlouvy;
   5. Redukce cen v položkách Zimní údržby je následující:
      1. u položky „1301 Paušál ZÚ“ ve výši 5 % (slovy: pět procent) za kalendářní měsíc, ve kterém Poskytovatel porušil Zákonnou povinnost nebo povinnost podle Smlouvy, pokud Poskytovatel odstranil zjištěné porušení povinnosti v Objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě počínající dnem doručení oznámení Objednatele o porušení povinnosti podle tohoto článku Poskytovateli;
      2. u položky „1301 Paušál ZÚ“ ve výši 50 % (slovy: padesát procent) za kalendářní měsíc, ve kterém Poskytovatel neodstranil nedostatky ve smyslu článku 13.5.1 Smlouvy;
3. porušení
   1. Smluvní strany se dohodly, že za Porušení se považují následující případy:
      1. neodstranění nedostatků ve smyslu článků 13.4.1. a 13.5.1. Poskytovatelem při poskytování Služeb ani ve lhůtě 1 měsíce následujícího po uplynutí dodatečné lhůty k odstranění nedostatků poskytnuté Objednatelem je považováno za Porušení, pokud se Poskytovatel dopustí tohoto porušení nejméně třikrát během trvání Smlouvy.
   2. Smluvní strany se dohodly, že za Porušení se dále považuje jakákoliv z níže uvedených skutečností:
      1. Poskytovatel poruší povinnost stanovenou v článku 15. Smlouvy (Bankovní záruka) a nepředloží Objednateli ve lhůtě stanovené v článku 15. novou Bankovní záruku nebo předložená Bankovní záruka neodpovídá požadavkům stanoveným ve Smlouvě;
      2. Poskytovatel poruší svoji povinnost stavenou v článku 16. Smlouvy (Ochrana důvěrných informací a osobních údajů);
      3. Poskytovatel poruší ustanovení článku 11.19. nebo 11.21. Smlouvy.
4. BANKOVNÍ ZÁRUKA
   1. Poskytovatel předloží Objednateli, do 14 kalendářních dnů po podpisu Smlouvy, nejdéle do 30.9.2017, neodvolatelnou a nepodmíněnou Bankovní záruku za řádné plnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy, splatnou na první požádání Objednatele, a to ve výši nejméně 50 % z ceny za Služby za 12 měsíců plnění Smlouvy zaokrouhlené na statisíce Kč nahoru, uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy. Objednatel je na základě předložené Bankovní záruky oprávněn čerpat finanční prostředky kumulovaně až do celkové výše poskytnuté Bankovní záruky, a to v případě, že mu vznikne odpovídající finanční nárok na základě porušení Smlouvy. Pokud Poskytovatel nepředloží Objednateli bankovní záruku v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Objednatel je povinen vrátit Poskytovateli originál Bankovní záruky do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne ukončení Smlouvy. Pokud dojde v průběhu platnosti a účinnosti Smlouvy k poklesu zůstatku Bankovní záruky pod 80 % její původní výše, je Poskytovatel povinen doplnit Bankovní záruku do původní výše nebo předložit novou Bankovní záruku v původní výši (přičemž mu bude původní Bankovní záruka (záruční listina) vrácena), a to do 1 (slovy: jednoho) měsíce od data, kdy zůstatek Bankovní záruky klesne pod 80 % její původní výše. Pokud Poskytovatel nesplní povinnosti dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn požádat o plnění z Bankovní záruky ve zbylé výši. Objednatel má v tomto případě dále právo od Smlouvy odstoupit.
   2. Bankovní záruka je poskytována po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy. Bankovní záruka nemusí být sjednána na celou dobu trvání Smlouvy, lze ji nahradit Bankovní zárukou platnou po kratší časový úsek, minimálně však na dobu 2 (slovy: dvou) let. Prodloužení nebo nahrazení Bankovní záruky novou Bankovní zárukou musí Poskytovatel realizovat a předat Objednateli nejpozději 1 (slovy: jeden) měsíc před ukončením její platnosti. Pokud Poskytovatel nesplní povinnosti dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn požádat o plnění z Bankovní záruky v její plné výši. Objednatel má v tomto případě dále právo od Smlouvy odstoupit.
   3. V případě, že se Poskytovatel dopustí Porušení ve smyslu článku 14., propadne celá Bankovní záruka poskytnutá Poskytovatelem ve prospěch Objednatele.
5. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné (Důvěrné informace). Poskytovatel je povinen přijmout opatření k ochraně Důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Poskytovatelem použity výhradně k plnění Smlouvy. Poskytovatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z Důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. V případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany Důvěrných informací je Objednatel oprávněn požadovat kromě náhrady škody zaplacení smluvní pokuty až do výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku.
   2. Poskytovatel se zavazuje pro případ, že v rámci plnění Smlouvy bude zpracovávat osobní údaje, že je bude chránit a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. Smluvní strany se v případě zpracování osobních údajů, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů podle tohoto zákona. Poskytovatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění Smlouvy dostane do kontaktu s údaji Objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit, ani jinak nepoškodit, neztratit či neznehodnotit. Poskytovatel se rovněž zavazuje provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz pracovišť Objednatele. V případě porušení závazku ochrany osobních údajů je Objednatel oprávněn požadovat kromě náhrady škody zaplacení smluvní pokuty až do výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. V rozsahu případné změny dle odstavce 3.2. Smlouvy na sebe Poskytovatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, a v tomto rozsahu se vylučuje uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na své smluvní vztahy založené Smlouvou.
   2. Na smluvní vztah založený Smlouvou se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o adhezních smlouvách.
   3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
   4. Smlouva nabývá účinnosti následovně:
      1. článek 6. Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami;
      2. ostatní ustanovení Smlouvy nabývají účinnosti dne 1. října 2017.
   5. „Údržba“ podle Smlouvy není údržbou věci ve smyslu § 2587 Občanského zákoníku.
   6. Veškerá komunikace podle Smlouvy bude mezi Smluvními stranami činěna v českém jazyce, včetně prvotních dokladů vztahujících se k plnění Smlouvy.
   7. Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy vyplývající a na jejím základě vzniklé se řídí zejména Občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k plnění předmětu Smlouvy.
   8. Jakékoliv změny či doplnění Smlouvy lze činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke Smlouvě schválených oběma Smluvními stranami a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem nebo za příslušnou Smluvní stranu.
   9. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, že ukládá Objednateli jiné sankce než takové, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
   10. Nedílnou součást Smlouvy (tj. součást smluvního vztahu Smluvních stran založeného touto Smlouvou) tvoří zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně jejích příloh. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující dokumenty přiložené k této Smlouvě jako její přílohy:
7. neobsazeno
8. Specifikace úseků dálnic a silnic I. třídy pro provádění Běžné údržby
9. Oceněný soupis výkonů Poskytovatele
10. neobsazeno
11. Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky
12. Požadavky na mechanizaci a skladové prostory
13. Technické specifikace jednotlivých mechanizmů, technické požadavky na posypový materiál

## Sledování vozidel, specifikace xml struktury

Číslování příloh Smlouvy odpovídá číslování příloh v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

* 1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.
  2. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že její obsah, prohlášení, záruky, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení Smlouvy.

V Praze dne ……………….. V Liberci dne ………………..

Za objednatele: Za zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s. Technické služby města Liberce a.s.

…………………………….. ………………………….

Ing. Martin Borovka, Ing. Milan Porš

předseda představenstva předseda představenstva

……………………………..

Ing. Zdeněk Synáček,

člen představenstva