„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 22: Změna podlahové a stěnové krytiny

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z KD | KD č. 9 - ze dne 30.10.2018 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 22 – P01: Dodatečné stavební práce – Fasáda – změna omítek ZL 22 – P02: Méněpráce - Fasáda – změna omítek |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 22 – P01: Přípočet podlahovin z PVC, obvodového soklíku a stěnového PVC včetně řezů materiálem. ZL 22 – P02: Odpočet podlahovin z PVC a vinylu, lišt a soklíků. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 22 – P01 a ZL 22 – P02 Vzhledem k rozporu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací došlo ke změně rozsahu jednotlivých druhů podlahových a stěnových krytin včetně lišt a soklů. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 22 – P01 a ZL 22 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: 194 627,91 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -70 060,58 Kč Kč |  | -14 712,72 Kč | -84 773,30 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 230 910,09 Kč |  | 48 491,12 Kč | 279 401,21 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. |  | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |