SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. NObčZ pro stavbu:

provedení SANACE VLHKÉHO zdiva na objektu ŠKOLNÍ DRUŽINY

IVANA OLBRACHTA 223/2, PROSTĚJOV - VRAHOVICE

číslo smlouvy: 21466

I. Smluvní  strany

I.1 Zhotovitel			: Ing. Josef  Kolář  - PRINS

se sídlem			: Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město

Zástupce pověřený jednáním

- 	ve věcech smluvních	: Ing. Josef Kolář - majitel firmy, tel.: 602 704 238

- 	ve věcech stavby	: Josef Kolář - manažer staveb, tel.: 602 554 006

IČ				: 106 37 028

DIČ 				: CZ 530325020

Bankovní spojení 		: KB a.s. Přerov, č. ú. 15749831/0100

Tel. 				: 581 202 154, 581 201 454

Fax				: 581 703 379

E-mail               			: prins@sanace-zdiva.cz

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel  je  k datu podpisu této smlouvy plátcem daně  z přidané  hodnoty dle zák. č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Přerova,                    ŽL ev. č. 380801-7687-01.

I.2 Objednatel			: Základní škola Prostějov

adresa				: Vl. Majakovského 131/1, 798 11   Prostějov

Zástupce pověřený jednáním	: Mgr. Martina Šírková – ředitelka školy, tel.: 732 350 260

IČ				: 628 59 056

DIČ				: neplátce

tel.				: 582 360 013

E-mail               			: zsmaj@pvskoly.cz

(dále jen objednatel)

II.      PŘEDMĚT DÍLA

II.1	Předmětem této smlouvy je provedení sanace vlhkého zdiva na objektu školní družiny                               „I. Olbrachta  223/2 v Prostějově“, dle cenové nabídky ZČ 21466 – varianta č. 1.

iI.2	Místo plnění:  k.ú. Vrahovice, okr. Prostějov, č.p. 223, parc. č.: st. 219, č. LV: 10001

II.3	Rozsah a cenová kalkulace prací:

| Položka | MJ | Rozsah | Cena/MJ | Cena v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mechanická hydroizolace zdiva technologií pneumatického zarážení nerezových chrom-niklocelových desek spojovaných zámky do průběžné spáry zdiva | m2 | 36,20 | 2 990,00 | 108 238,00 |
| Vytvoření chemické infuzní clony ve zdivu jednořadou chemickou injektáží akrylátovým gelem, vrty ( 12 mm, vzdálenost vrtů 100 – 120 mm | m2 | 23,90 | 1 945,00 | 46 485,50 |
| Osekání omítek, mechanické očištění zdiva od nesoudržných částic | m2 | 124,00 | 160,00 | 19 840,00 |
| Vyspárování obnaženého zdiva do hl. min. 20 mm | m2 | 124,00 | 60,00 | 7 440,00 |
| Odsolení protisolným roztokem – 2x nátěrem ESCO FLUAT | m2 | 124,00 | 90,00 | 11 160,00 |
| Očištění zdiva vykrystalizovaných solí drátěným kartáčem | m2 | 124,00 | 25,00 | 3 100,00 |
| D+M vnitřních difuzních lišt | m | 114,00 | 160,00 | 18 240,00 |
| Kotvící špric před nahazováním sanačních omítek | m2 | 124,00 | 80,00 | 9 920,00 |
| Podrovnání zdiva, do tloušťky cca 20 mm | m2 | 124,00 | 270,00 | 33 480,00 |
| Jádrová tepelněizolační omítka, tloušťky do 30 mm | m2 | 124,00 | 390,00 | 48 360,00 |
| Sanační štuk, tloušťky do 2 mm | m2 | 124,00 | 140,00 | 17 360,00 |
| Přesun stavební materiálů ručně po staveništi do vzdálenosti 50m ručně v kýblech | t | 8,90 | 400,00 | 3 560,00 |
| Odvoz a likvidace suti | t | 8,90 | 820,00 | 7 298,00 |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 334 481,50 |

III. 	Termín realizace

- Zahájení prací	: 04. 07. 2019

- Dokončení prací do	: 25. 07. 2019

IV.	Cena díla

- Cena byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zák. č. 526/1990 Sb. § 2.  Jedná se o cenu pevnou, nejvýše přípustnou, která neobsahuje náklady na nepředvídatelné práce.

- Cena byla stanovena na základě Agregovaných položek AP-2019/PRINS a realizovaných zakázek obdobného charakteru. Cena obsahuje veškeré dodávky, výkony a režie související s vlastní realizací pro kvalitní provedení díla a je cenou pevnou, maximálně přípustnou v rozsahu kalkulovaných výměr.

- Cena díla bez DPH	: 334 481,50 Kč

DPH 21%	:   70 241,10 Kč

Cena celkem	: 404 722,60 Kč

- Cena za provedení díla bude účtována na základě skutečně provedených výměr po jejich vzájemném odsouhlasení.

- Ukáže-li se v průběhu realizace prací spojených s prováděním díla nezbytnost provedení prací nad sjednaný rozsah díla touto smlouvou, musí objednatel takový rozsah víceprací předem písemně odsouhlasit včetně odsouhlasení navýšení ceny díla s tímto spojené.

V.	Platební podmínky

- Zálohová platba nebude vyžadována.

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílo postupně, měsíčně odsouhlasenými platbami, a to dle odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací, oceněných dle jednotkových cen. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.

- Konečné faktura, bude vystavena po dokončeném předání a převzetí díla dle skutečné provedených  a odsouhlasených výměr (převzetí prací bude doloženo písemným protokolem).

- Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí každé faktury.

- Faktura bude splatná do 14-ti dnů od doručení objednateli.

- Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, upravujícím náležitosti daňových dokladů a dle dikce NObčZ v platném znění.

- V případě, že faktura nebude obsahovat dané náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se prodlouží plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením správné faktury.

VI.	Spolupráce zhotovitele a objednatele

- Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti objednatele a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli nebo třetím osobám.

- Zhotovitel současně přebírá v plném rozsahu odpovědnost  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  svých  pracovníků, za vlastní řízení postupu prací a zachování pořádku na pracovišti.

- Zhotovitel vybuduje na vlastní náklady v nezbytném zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody.

- Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. V případě vzniku škod v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví objednatele či na díle samém, bude tyto zhotovitel povinen neprodleně odstranit vlastním nákladem a vlastními prostředky.

- Objednatel zhotovitele upozorní na nebezpečí a rizika prací v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) a souvisejícího nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat samostatně v souladu s touto smlouvou,                   se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, projektovou dokumentací a v souladu se všemi ostatními obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost na smluvený předmět díla dle čl. II. této smlouvy.

- Zhotovitel provede dílo min. ve standardní kvalitě, odpovídající požadavkům zadavatele.

- Práce, které nemají vliv na záruční lhůtu (např. povrchové úpravy, přípravné a zemní práce aj.), mohou být provedeny v rámci subdodávky.

- Zhotovitel je povinen vést při realizaci díla příslušnou dokumentaci v souladu se zvláštními právními předpisy.

- Objednatel zabezpečí zhotoviteli přístup k sanovaným konstrukcím a možnost napojení na odběr el. energie o příkonu k kW (380 V) a vodovodní síť.

- Objednatel vytyčí a předá zhotoviteli veškeré známé armatury, trubní a kabelové rozvody v prostoru provádění prací.  Zhotovitel musí jejich umístění při své činnosti respektovat, jinak si je vědom náhrady škody jako důsledku porušení této povinnosti. Za škody na neoznačených vedeních zhotovitel nenese odpovědnost a případné závady budou opraveny na náklad objednatele.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít v okamžiku, kdy dílo nevykazuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému využívání v souladu s určením a zadáním této smlouvy.

VII. 	Odpovědnost za vady - záruka

- Záruka za jakost a práva objednatele vzniklá ze záruční odpovědnosti zhotovitele za provedení díla              je definována v ust. § 2619 NObčZ.

- V případě sporu hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „ Standardu kvality“ nebo projektu se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty FS ČVUT, FS VUT nebo soudního znalce.

- Na smluvené práce bude poskytnuta záruka v délce 36 měsíců od dokončeného předání a převzetí díla.

- Závady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě, která bude stanovena po dohodě smluvních stran s ohledem na rozsah prokazatelných závad. Nedojde-li k dohodě smluvních stran ve věci termínů odstranění uznaných vad díla, platí příslušná ustanovení NObč. zákoníku.

- Při provádění prací budou dodrženy obecně závazné podmínky kvality dle závazných norem a předpisů.

- Případné vady zjištěné v průběhu realizace či při předání díla budou odstraněny na náklad zhotovitele.

- Právo zadavatele z vad díla bude uplatněno při přejímce, popř. do doby uplynutí záruční lhůty.

VIII. 	Smluvní pokuty a ODSTOUPENÍ OD SMLOUY

- Za prodlení ze splnění dodávky včetně přejímacího řízení zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení, max. do výše 10 % z ceny díla. Toto ustanovení se vztahuje i na plnění povinností zhotovitele v záruční době.

- Za prodlení úhrady smluvní ceny dle vystavené a objednatelem odsouhlasené faktury a dle dohodnutých platebních podmínek v této smlouvě uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %   ze  smluvní  ceny  za  každý  započatý  den z  prodlení.

- Prodlení, na základě něhož vzniknou jednotlivým smluvní stranám nároky na smluvní pokutu dle čl. VIII.1 a VIII.2, se považuje za podstatné porušení povinností, vyplývajících z této smlouvy, a smluvní strana, které nárok na smluvní pokutu z důvodu takového prodlení vznikl, je oprávněna od této smlouvy odstoupit. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemně doručeno druhé smluvní straně.

IX.	Závěrečná  ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré podmínky nutné pro řádné provedení díla.

- Veškeré právní úkony vedoucí ke změně nebo ukončení této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory z této smlouvy, popř. ze závazků vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny soudem, dle občanského soudního řádu.

- Změny a dodatky k této smlouvě může vystavit každá ze smluvních stran, a to pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

- Firma zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách firmy PRINS www.sanace-zdiva.cz/gdpr .

- Tato smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, dále prohlašují,                          že se s obsahem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ní a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Přerově, dne 20.06. 2019			 		V Prostějově, dne  ............ 2019

.........................…………......................			..................................………….............

za zhotovitele                                                                          za  objednatele

Ing. Josef Kolář				                     Mgr. Martina Šírková