Smlouva o dílo

č. objednatele:

č. zhotovitele:

Uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :				Městská část Praha – Zličín

Tylovická 207 , 155 21 Praha - Zličín

Zástupce ve věcech smluvních : 	JUDr. Marta Koropecká – starostka MČ

IČO :					002 41 881

DIČ : 					CZ00241881

Tel.					257 950 113

Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu :				2000696369 / 0800

dále jen „ objednatel“

1.2. Zhotovitel: 				AUTOTRAK, spol. s.r.o.

Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

Zástupce ve věcech smluvních :		Richard Vojíř - jednatel

Zástupce ve věcech technických :	XXXXXX - stavbyvedoucí

IČO:					45306028

DIČ:					CZ45306028

Tel: 					XXXXXXX

Bankovní spojení:			XXXXXXXX.

Číslo účtu :				XXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14212

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

Čl. II

PŘEDMĚT DÍLA

2.1.  Zhotovitel se zavazuje, že provede prostřednictvím svých zaměstnanců a za podmínek v této

smlouvě stanovených toto dílo:

„Zastávka Metropole“

dále jen „dílo“

2.2.  Pro účely této smlouvy o dílo se dílem rozumí provedení stavebních prací podle projektové dokumentace zpracované oprávněnými osobami: Ing. Josefem Harčaríkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT-0013324; Janem Matuškem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb ČKAIT-0009965; Ing. Daliborem Doubkem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb ČKAIT-0011199; zpracované 6/2018 - 5/2019, na kterou bylo dne 15.7.2019 vydáno společné povolení č.j. ÚMČP17 018932/2018/VYS/Př.

2.3.  Bližší specifikace:

Předmětem stavby je:

- rozšíření vozovky místní komunikace ul. Míšovické (v úseku mezi napojení na ul. Na Radosti a okružní křižovatkou) směrem západním o zastávkový záliv

Zastávkový záliv bude s šířkou zastávkového pruhu 3m, délkou nástupní hrany 20,5m, délkou odbočovacího pruhu 12,56m a délkou připojovacího pruhu 8,35m. Poloměry u odbočovacího a připojovacího pruhu budou 15m a poloměry u nástupní hrany budou 10m.

- doplnění chodníku podél navrženého zastávkového zálivu při západní straně ul. Míšovické (který bude částečně sloužit jako nástupiště (s plochou pro umístění přístřešku MHD)) vedeného od stávajícího chodníku ul. Míšovické u okružní křižovatky

Chodník bude v základní šířce 2m s rozšířením na 2,5m v prostoru nástupiště. Výška nástupní hrany bude 16 cm. Za nástupištěm bude dlážděná plocha o rozměrech 1,8m x 4,6m pro umístění přístřešku MHD.

- přeložka stožáru VO č. 524487 a kabelového vedení VO, s novou trasou navrženou na pozemcích č.parc. 668/483, 668/236 k.ú. Zličín

Kabelové vedení VO včetně stožáru VO č. 524487, které jsou v kolizi s navrženým zastávkovým zálivem a chodníkem, budou přeloženy do nové trasy na pozemcích č.parc. 668/483, 668/236 k.ú. Zličín, vedené v prostoru přilehlém k budované autobusové zastávce. Přeložený stožár VO bude výšky 8m do betonového základu se svítidlem Schréder typu SAFÍR 1/100W/C4 s výbojkou typu SON-T Pia Plus.

V navazujících částech kabelového vedení VO mezi stožáry VO č. 524486 a č. 524488 bude provedena výměna kabelového vedení ve stávající trase na pozemcích č.parc. 668/469, 668/483, 668/236 k.ú. Zličín.

Nové kabelové vedení mezi stožáry VO č. 524486, č. 524487 a č. 524488 bude typu CYKY - J 4x16, bude vedeno částečně ve stávající a částečně v nové trase, v prostoru pojížděné komunikace bude uloženo v chráničce, a bude zataženo do přeloženého stožáru VO č. 524487.

- přeložka kabelového vedení NN pro SSZ 5.689 Na Radosti-Míšovická, s novou trasou navrženou na pozemcích č.parc. 668/483, 668/236 k.ú. Zličín

Stávající kabelové vedení NN pro SSZ 5.689 Na Radosti-Míšovická, bude přerušeno, a v místě kolize s navrženým zastávkovým zálivem a chodníkem přeloženo do nové trasy na pozemcích č.parc. 668/483, 668/236 k.ú. Zličín, která bude vedena v souběhu s překládaným vedením VO. Nové kabelové vedení bude typu CYKY 4J(B) x 16 a uloženo v celé trase v chráničkách dle standartu TSK – ohebné trubky HDPE/LDPE Ø 110 mm, resp. Ø50 mm s potiskem „TSK-SSZ“.

2.4.  Podrobný rozsah díla je dán nabídkou zhotovitele ze dne 1.10.2019.

Čl. III.

DOBA PLNĚNÍ DÍLA

3.1.	Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II (odst. 2.1- 2.4.) této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:

Termín zahájení prací: 	Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště, nejpozději však do pěti dnů. Protokolární předání staveniště musí proběhnout nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Termín dokončení prací: 	do 38 dnů od protokolárního předání staveniště

Čl. IV.

CENA ZA DÍLO

4.1.  Celková cena díla se stanoví jako smluvní cena bez DPH, která je pevná a konečná, a to ve výši:

Cena celkem:			1 195 110,00 Kč

DPH 21%			   250 973,10 Kč

Cena celkem včetně DPH:	1 446 083,10 Kč

4.2.  Celková cena díla  uvedená v článku IV. této smlouvy je stanovena na základě dohody, nabídky zhotovitele a projektové dokumentace. Tato cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla a splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, veškeré práce, služby, výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla. Jednotkové ceny jsou platné po celou dobu provádění díla.

4.3.  O jakýchkoliv eventuelních vícepracích požadovaných objednatelem bude stranami předem uzavřen samostatný písemný dodatek k této smlouvě, včetně určení ceny. Případné stanovení způsobu oceňování případných víceprací či méněprací bude dle skutečně vzniklého a zjištěného a objednatelem předem odsouhlaseného rozsahu.

ČL. V.

PLATEBNÍ  PODMÍNKY

5.1.  Účastníci této smlouvy se dohodli na následujícím způsobu placení za dílo:

Platba ve výši 100% ceny díla bude provedena po dokončení díla na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran, pokud dílo nebude vykazovat vady a nedodělky. Splatnost faktur se stanoví 30 dnů ode dne předání a převzetí faktury objednatelem. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat údaje podle ust. §26 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty.

V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

ČL. VI

ZÁVAZKY  ZHOTOVITELE A  OBJEDNATELE

6.1.  Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, postupovat s odbornou znalostí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a dohodami oprávněných zaměstnanců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškeré dodávky a výkony provede tak, aby odpovídaly ČL. II. této smlouvy. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.

6.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami (ČSN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s podmínkami této smlouvy.

6.3.   Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla, specifikovaného v ČL. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem.

6.4.  Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínu či kvality.

6.5.  Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště či pracoviště, včetně přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu (tj. předání objednateli čistého a uklizeného staveniště) provede zhotovitel do 7 dnů od předání a převzetí díla.

6.6.  Úklid a pořádek na stavbě bude zhotovitel průběžně dodržovat a zajišťovat, včetně odvozu svého odpadu na skládku.

6.7.  Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech, které vznikly s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.

6.8.  Zhotovitel odpovídá za porušení právních předpisů a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla z odpovědnosti za škody, a to ve výši odpovídající prováděným pracím, vzniklé v souvislosti s prováděním díla. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele kdykoli předložit a doložit její účinnost.

6.9.  Zhotovitel je povinen na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochraně dodržovat veškeré platné právní předpisy, dále i pokyny objednatele, se kterými bude předem seznámen.

6.10.  V případě vzniku škody na majetku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a dohodnout s objednatelem způsob úhrady vzniklé škody nebo způsob jejího odstranění. Náhradu vzniklé škody je povinen hradit zhotovitel, popř. je oprávněn uplatnit úhradu škody u své pojišťovny, u které má uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu. Pokud se jedná o odstranitelnou škodu, je zhotovitel povinen ji po dohodě s objednatelem bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud nedojde k odstranění škody v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škody u jiného zhotovitele na náklad zhotovitele díla.

6.11.  Každá informace týkající se předmětu této smlouvy, se kterou se zhotovitel seznámí, je považována za důvěrnou a nesmí být tudíž dále šířena, mimo objednatele a případného subdodavatele (a to po odsouhlasení objednatelem).

6.12.  Objednatel má právo kontrolovat kdykoli průběh a jednotlivé fáze provádění díla.

ČL. VII.

MAJETKOVÉ  SANKCE

7.1.  Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejíž prokázanou vinou došlo ke vzniku škody, nahradit tuto škodu smluvní straně poškozené, a to v plné výši.

7.2.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných realizačních termínů uvedených v čl. III výše zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě neodstranění záruční vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, uhradí smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

7.4.  V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

ČL. VIII.

PODSTATNÉ PORUŠENÍ  SMLOUVY

8.1.  Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pro které je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele se započetím prací dle této smlouvy, které bude delší než 10 dnů od stanoveného termínu zahájení prací

- prodlení zhotovitele s pokračováním v pracích delší než 10 dnů od doručení výzvy objednatele k pokračování v pracích, v případě, že práce budou po dohodě objednatele a zhotovitele přerušeny, a objednatel zhotovitele k pokračování vyzve

- závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy (včetně jejich příloh) nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,

- opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

8.2.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 7 dnů opustit místo provádění díla, včetně odstranění svého zařízení ze staveniště, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidace odpadového materiálu a úklidu.

8.3.  Za podstatné porušení smlouvy, pro které je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- prodlení s úhradou faktur delší než 10 dnů

ČL. IX.

STAVBYVEDOUCÍ

9.1.  Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, jmenoval zhotovitel XXXXXX, MT: XXXXXX, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj.

Není oprávněn měnit smlouvu formou smluvního dodatku.

9.2.  Technickým zástupcem objednatele je: HORNA – stavby, reality, oceňování, s.r.o.. XXXXXX, MT: tel: XXXXXX

ČL. X.

PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ  DÍLA, ZÁRUČNÍ  DOBA

10.1.   Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání. Objednatel je povinen bez zbytečných odkladů zahájit přejímací řízení, a to v termínu odsouhlaseném oběma stranami.

10.2.  O průběhu přejímacího řízení bude pořízen zápis (přejímací protokol), ve kterém se mimo jiné uvede:

a) popis předávaného díla

b) zhodnocení kvality předávaného díla

c) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění

d) výsledek přejímacího řízení

e) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli

10.3.  Záruční doba na dílo činí 60 měsíců na provedené práce. Záruční lhůta začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla a vztahuje se na veškerá plnění zhotovitele. Zhotovitel garantuje jakost díla po celou dobu záruky.

10.4.  Předání díla objednateli bude provedeno písemným protokolem, který bude obsahovat zejména vyhodnocení provedeného díla, soupis případných vad a nedodělků včetně dohody o lhůtě jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá, nebo zdůvodnění, proč dílo nepřevezme. Dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

10.5.  Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit všechny vady nebo odstranit všechny nedodělky, které vyplynou z předávacího řízení, a to v termínech uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vad a nedodělků u jiného zhotovitele na náklad zhotovitele díla.

10.6.  Objednatel je povinen uplatnit reklamaci vady díla písemně u zhotovitele a bez zbytečného odkladu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.7.  Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu v požadovaném termínu dle povahy reklamované vady, případně dohodnout náhradní termín nepřesahující 30 kalendářních dnů.

10.8.  V případě, že reklamovaná vada není odstraněna v požadovaném nebo dohodnutém termínu má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetí osobou. Takto vzniklé náklady na odstranění vady se zavazuje zhotovitel uhradit, v cenách stavebního rozpočtu nebo URS.

10.9.  Objednatel i třetí osoby, kterým vznikla škoda z příčiny vadného plnění zhotovitele, mají nárok na náhradu škody.

ČL. XI.

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

11.1.  Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.

11.2.  Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3.  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě identické vyhotovení.

11.4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

11.5.  Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

11.6.  Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne : 3.10.2019					V Praze dne 3.10.2019

Za objednatele :						     Za zhotovitele :

-----------------------------					-------------------------------