DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

č.smlouvy objednatele: 2019-00179

č.smlouvy zhotovitele: 19/2019/417-19-001

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice-Dražejov“

“

Město Strakonice

Sídlo:			Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:		Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 			00251810

DIČ: 			CZ00251810

bankovní spojení:    	ČSOB

č.účtu: 	      		1768038/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, a.s.

Sídlo    č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Zastoupená: dvěma členy představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXX

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

1.1.	Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2019 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov“

Smluvní strany souhlasí se ZBV v souvislosti s realizací stavby

,, Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov a jejich následným zařazením do dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem díla  firmou ZNAKON, a.s., č.p 44, 386 01 Sousedovice.

- článek 4. Cena díla

Cena dle ZBV 02, 03, 04, 05                                                                         -554.672,84 Kč

V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje dle následujícího_

Celková cena díla činí 12.584.268,18 Kč bez DPH

3.1.	Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti

3.2.	Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

3.3.	Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3.4.	Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno radou města Strakonice dne 25.9.2019 pod. 
            č. Usnesení č. 6607/2019.

Město Strakonice

_______________________

Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta

Datum:

ZNAKON,  a.s.

_______________________

Datum:

- 

- Příloha:

- Položkové rozpočty dle ZBV 02, 03, 04, 05