Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2016/0399

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: 		náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

zastoupena: 		doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou

IČ: 			00216208

DIČ: 			CZ00216208

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 1

č. ú.:			85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, xxx, e-mail: xxx

interní číslo zakázky: 2016/002

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o

se sídlem:	Malebná 960, 149 00 Praha 4	zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576

zastoupena:	Ing. Milanem Stupavským, Dr. – jednatelem společnosti

IČ:	00334561

DIČ:	CZ00334561

bankovní spojení:	xxx

č. ú.:	xxx

osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 13. 7. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2016/0399 (dále jen „Smlouva“) a dne 20. 9. 2016 dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením čl. XVII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 17.6. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- Čl. III. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o tyto položky:

- úprava vydavatelství -vícepráce – dle Změnového listu  č. XVIII,

- sokl terazzo  - vícepráce dle Změnového listu  č. XIX,

- doleštění terazza - vícepráce – dle Změnového listu  č. XX,

- žaluzie – vícepráce dle Změnového listu  č. XXI,

#### Změnové listy č. XVIII - XXI včetně položkových rozpočtů tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- Čl. IV. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku a které činí celkem:

Cena bez DPH v Kč: 			190 135,-

DPH v %:					21%

DPH v Kč:					39 928,-

Cena včetně DPH v Kč: 			230 063,-

III.

Závěrečná ujednání

- Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

- V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.

- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

- Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců platí Smlouvu obdobně.

- Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

  - Příloha č. 1 – Změnové listy č. XVIII - XXI

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

V Praze dne	22. 9. 2016				V Praze dne 	21. 9. 2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………………		……………………………………………

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka		Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel

FFUK - Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky Stavební část

vícepráce - Kč.          méněpráce - Kč.

Poř,	Kód	Popis	MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra	Jedn. cena	Cena	Bez DPH	Bez DPH

| Změnové listy celkem |  |  |  |  | 190 135 Kč |  |  |  | 190 135 Kč | 0 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZML č.XVIII Úprava vydavatelství |  |  |  |  |  |  | 124 550 Kč |  | 124 550 Kč |  |
| ODŮVODNĚNÍ: Potřeba uživatele rozšířit skladové možnosti vydavatelství - úprava m.č. S159a dispozice, přesun pracovních míst a doplnění knihovních regálů v celé ploše m.č. S 159. V souvislosti s tím drobné stavební úpravy a malby v celém rozsahu místností S159,158 a 156. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Úprava SDK příčky | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 6 500,0 Kč | 6 500 KČ |  |  |
| 2. |  | Linoleum podlaha - doplnění pásu | kpl | 1.0 | - | 1,0 | 1 500,0 Kč | 1 500 Kč |  |  |
| 3. |  | Policový regál vydavatelství | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 93 450,0 Kč | 93 450 Kč |  |  |
| 4. |  | Manipulace a likvidace zakrývání | kpl | 1,0 | - | 1.0 | 4 500,0 Kč | 4 500 KČ |  |  |
| 5. | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,8 m - výměra=skutečně upravovaná plocha | m2 | 161,5 | - | 161,5 | 21,0 | 3 392 Kč |  |  |
| 6. | 784161400 | Úprava podkladního povrchu před malbou - vyspravení a zatmelení větších trhlin v podkladu - výměra 50% upravované plochy | m2 | 80,75 | - | 80,75 | 71.0 | 5 733 Kč |  |  |
| 7. | 784211001 | Malba interiérová disperzní, otěruvzdorná, paropropustná, odstín bílá včetně penetrsace - včetně olepováni ploch páskou / na omítky - výměra = skutečně upravovaná plocha | m2 | 161,5 | - | 161,5 | 37,0 | 5 976 Kč |  |  |
| 8. |  | Úklid a vyčištění dotčených prostor | kpl | 1.0 | - | 1,0 | 3 500,0 Kč | 3 500 Kč |  |  |
| ZML č.XIX Sokl terazzo |  |  |  |  |  |  | 51 755 Kč |  | 51 755 Kč |  |
| ODŮVODNĚNÍ: Požadavek uživatele realizovat sokly v celém rozsahu upravovaných chodeb a v provedení odpovídajícímu původním obkladům. Vzhledem k tomu, že původní obklady se již nevyrábí, byla zvolena pohledově odpovídající dlažba vyráběná ovšemj ve větším formátu a její řezání na formát dle původního soklu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Montáž soklu z dlaždic velikosti, v barvě a spárořezu dle navazujících prostor, výška cca 300 mm - z keramické dlažby 147/147/7 mm | m | 79,0 | - | 79,0 | 170,0 Kč | 13 430 Kč |  |  |
| 2. |  | Keramická dlažba 330/330/7 mm | m2 | 19,85 | 10,00 | 21,835 | 324,0 Kč | 7 075 Kč |  |  |
| 3. |  | Kalibrace rozměru obkladu -řezání vodním paprskem na rozměr 147/147 | kpl | 1,0 |  | 1.0 | 31 250,0 Kč | 31 250 Kč |  |  |
| ZML č.XX Doleštění terazza |  |  |  |  |  |  | 8 330 Kč |  | 8 330 Kč |  |
| ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že spodní úroveň schodiště se stávajícím terazzem bez přechodu navazuje na nové terazzo v chodbě, uživatel rozhodl o sjednocení ochranné povrchové úpravy těchto ploch (navýšení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Závěrečný leštící brus terazza I m2 ¦ 7,0 ¦ ¦ 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZML č.XXI Žaluzie |  |  |  |  |  |  | 5 500 Kč |  | 5 500 Kč |  |
| ODŮVODNĚNÍ: V souvislosti s potřebou uživatele zachovat denní místnost řidiče (místo původního skladu) bude okno osazeno textilní žaluzií. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ¦ ¦D+M Vetrikální lamelové žaluzie ¦ kpl ¦ 1,0 ¦ ¦ 1,0 ¦ 5 500,0 Kč ¦ 5 500 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem cena bez DPH 190 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 190135 | - |
| DPH 39 928 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 928 | - |
| Cena vč. DPH 230 063 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 063 | - |