DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Č. 2/2019 Oprava vstupního schodiště

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

- 1.  Název příspěvkové organizace:

- Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace

- se sídlem:				Nový Jičín 741 01, Palackého 1329/50

- zastoupena:		Mgr. Zbyňkem Kubičíkem

- IČ:		00601675

- DIČ:		CZ00601675

- bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

- číslo účtu:		3332801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Zbyněk Kubičík, tel.: 734 510 551

- (dále jen „objednatel“)

2.  Obchodní firma:

BETY-stavby, izolace, služby, s.r.o.

- se sídlem:		Náměstí míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

- zastoupena:		Petrem Králem, jednatelem

- IČ:		25370669

- DIČ:		CZ25370669

- bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:		1881528319/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15978

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Petr Král, jednatel, tel.: 777 904 030

- (dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2019 smlouvu č. dílo č.2/2019 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava vstupního schodiště“ (dále jen „dílo“).

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla.

Po odstranění původní betonové zámkové dlažby bylo nutné provést bourání betonových podkladních vrstev, jejich odvoz a uložení na skládku.

Po odstranění původní betonové zámkové dlažby v prostoru umístění hlavních uzávěrů plynu a měření vody bylo nutné provést hydroizolační souvrství pro zamezení zjištěného průsaku vody do uvedených prostor.

Při přechodech nové zámkové dlažby na sokl objektu školy bylo nutné opravit zdivo z lícových cihel.

V rámci položení nové zámkové dlažby do nivelety dle projektu bylo nezbytné výškově upravit poklopy kanalizačních šachet.

Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

- Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí 204 643,76 Kč bez DPH, DPH 21% je 42 975,19,- Kč a cena víceprací včetně DPH je 247 618,95,- Kč.

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH  	     2 684 599,46 Kč

DPH 21%	        563 765,89 Kč

cena celkem včetně DPH             3 248 365,35 Kč

IV.

- Ustanovení smlouvy ze dne 20. 6. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Novém Jičíně dne 7.10.2019                             V Novém Jičíně dne 7.10.2019

| …………………………………………….. Mgr. Zbyněk Kubičík za objednatele |  | ……………………………………………. Petr Král za zhotovitele |
| --- | --- | --- |