Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

SM/0805/2018

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 		Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

zastoupen:		Ing. Pavlem Drbalem a Ing. Lukášem Hrbkem, jednateli společnosti

sídlo:		U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

IČ:			608 38 531

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 3873

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Pavel Drbal

Ing. Lukáš Hrbek

ve věcech technických:			Jiří Houdek

ve věcech realizace a předání díla: 	Jiří Houdek

stavbyvedoucí:	Daniel Hanzálek	ČKAIT: 1400068

Článek I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0805/2018 uzavřené dne 3. 7. 2018 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec“.

Článek V. Doba plnění, odst. 1- zahájení prací 1. 8. 2018, dokončení prací 31. 7. 2019 se tímto Dodatkem č. 1 mění – zahájení prací 1. 8. 2018, dokončení prací 30. 8. 2019.

Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		1. 8. 2018

Dokončení prací: 	30. 8. 2019

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

- Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 646/22R/2019 ze dne 17. 07. 2019.

V Kamenici nad Lipou dne 26. 7. 2019		V Jindřichově Hradci dne 26. 7. 2019

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Ing. Pavel Drbal a Ing. Lukáš Hrbek			Ing. Stanislav Mrvka

jednatelé společnosti				starosta města