Smlouva o dílo

1. Smluvní strany

Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

Rooseveltova 169/8

IČ: 68407157

Telefon: +420 224 322 147

e-mail:	eva.klipova@skolaroos.cz

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

Firma:                                  AZ CZ Servis s.r.o.

Se sídlem:            	      V Chaloupkách 620 Kostelec nad Labem

Provozní kancelář:              Klapkova 185 Praha 8 Kobylisy

Zastoupená: 	                   Pavlem Jíšou - jednatelem

IČ:                                        28903871

DIČ   			      CZ28903871

Firma je zapsána v OR: Krajským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 152 188

Telefon: 724 245 364

e-mail:	info@azczservis.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

2. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy jsou instalatérské, plynařské, topenářské práce, kominické práce a stavební přípomoce  na rekonstrukci kotelny výměně plynových kotlů na adrese Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

- Demontáž a likvidace stávajících kotlů

- Demontáž stávajících rozvodů

- Montáž nových rozvodů pro kotle

- Dodání a montáž 2 ks  Viessmann Vitodens 200-W 45 kW s příslušenstvím dle CN

- Montáž a dodání nové spalinové cesty

- Uvedení do provozu

- Stavební úpravy a přípomoce

- Tlakové zkoušky a revize

- Ekologická likvidace stávajících spotřebičů

3. Čas a způsob zahájení a předání

I.

Dílo, které je předmětem podle této Smlouvy bude zahájeno dne 2. 12. 2016

II.

Dílo, které je předmětem podle této Smlouvy bude zhotoveno do 19. 12. 2016

K předání díla objednateli dojde do dvou dnů od jeho zhotovení a to na místě konání díla

4. Práva a povinnosti účastníků Smlouvy

I.

Objednatel předal a zhotovitel převzal při podpisu Smlouvy následující věci určené k provedení díla

II.

Zhotovitel je prohlašuje, že provede dílo, které je předmětem podle této Smlouvy podle požadavku objednatele a na základě cenové nabídky a v dohodnuté lhůtě jej objednateli předá.

III.

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem podle této Smlouvy zhotoví osobně a ve spolupráci se svými smluvními partnery

5. Ujednání o ceně

I.

Cena díla, které je předmětem podle této Smlouvy dle cenové nabídky činí

Cena za dílo 493 168,00 bez DPH, DPH 21%103 565,28,-

- celkem s DPH 596 733,28,- Kč

6. Vady díla

I.

Objednatel výsledek činnosti zhotovitele osobně prohlédne a zkontroluje při předání. Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě a objednatel dílo odmítne v takovém stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady díla.

II.

Pokud vady ani po přepracování nebudou odstraněny, nebo nebude možno je vůbec odstranit, nemá objednatel povinnost dílo převzít a zaplatit zbylou část ceny díla, po dobu dokud dílo nebude odpovídat ujednání této Smlouvy.

III.

Dojde-li k převzetí díla objednatelem, odpovídá zhotovitel za vady díla v rozsahu záruky: 6 měsíců na práci – 2 roky na materiál a spotřebiče (není li domluvena prodloužená záruka – zhotovitel může sjednat u výrobce Viessmann dle podmínek výrobce prodlouženou záruku na 5 let. Smlouva na prodlouženou záruku bude součástí záručního listu). V rámci záruky je zhotovitel povinen odstranit bezplatně závady, které nebyly způsobeny nepřiměřeným či nevhodným zacházením.

7. Platební podmínky

Dílo bude uhrazeno převodem objednatelem nejpozději do 28. 12. 2016 na účet zhotovitele na základě vystaveného daňového dokladu.

8. Závěrečná ustanovení

I.

Účinky této Smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

II.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních.

III.

Účastníci této Smlouvy prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V Praze 1. 12. 2016

………………………….						………………………….

Mgr. Eva Klípová							Pavel Jíša

Objednatel								Zhotovitel