**SMLOUVA O DÍLO**

číslo: 20190647

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi těmito smluvními stranami**

##### Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek

IČO: 48133990

DIČ: CZ48133990

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

č. účtu: 85508881/0710

kontaktní osoba: ……………

telefon: ……………

e-mail: ……………@sshr.cz

datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen **„objednatel“**)

a

Obchodní firma Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.

se sídlem: Na Valše 237/21, Přívoz, 702 00 Ostrava

spisová značka: C 3694 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena: Ing. Peterem Šuškou, jednatelem

IČO: 46581979

DIČ: CZ46581979

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 5550929001/2700

kontaktní osoba: ……………

telefon: ……………

e-mail: ……………@……………

datová schránka: ddhrva9

(dále jen **„zhotovitel“**)

(dále také společně **„smluvní strany“**)

**Účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je splnění legislativních požadavků dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 09077/19-SSHR s názvem „19-006 Opravy a revize železničních vagonů Správy“.

**Předmět smlouvy a podmínky plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provádění:
2. zákonných revizí 65 ks železničních kotlových vozů (dále též „ŽKV“) typové řady „ZAS“, z toho 59 ŽKV s kapacitou 60 m3 a 6 ŽKV s kapacitou 40 m3 (dále též „revize“),
3. oprav závad ŽKV zjištěných při revizích (dále též „opravy I“),
4. oprav závad vzniklých při běžném provozu ŽKV (dále též „opravy II“),
5. služeb mobilního servisu (dále též „služby“).

(dále také souhrnně jako „**dílo**“).

Dílo bude prováděno dle **Technických podmínek předmětu smlouvy** uvedených v **Příloze č. 1** této smlouvy.

1. Revize pro jednotlivé ŽKV budou realizovány dle požadavku objednatele na základě jednotlivých objednávek v termínech dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Objednávky revizí ŽKV budou zhotoviteli zaslány způsobem uvedeným v čl. XI odst. 3 této smlouvy, kopie objednávek budou též zaslány na vědomí orgánu odpovědnému za údržbu (dále jen „ECM“).

**Přehled stavu platných revizí** pro jednotlivé ŽKV bude poskytnut zhotoviteli při podpisu smlouvy.

1. Materiál potřebný k provedení revizí je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
2. Opravy I, opravy II a služby budou realizovány dle požadavku objednatele na základě jednotlivých objednávek. V objednávce bude uvedený i termín pro zahájení, dokončení a předání díla nebo jeho části. V případě objednání služby mobilního servisu bude na objednávce uvedené i místo provedení služby.
3. Materiál a náhradní díly potřebné k provedení oprav I, oprav II a služeb mobilního servisu budou uhrazeny v souladu s konkrétní objednávkou vyhotovenou v součinnosti mezi objednatelem a zhotovitelem. Ceník vybraných náhradních dílů je uvedený v **Příloze č. 2 – Krycí list nabídky** této smlouvy, který musí být platný po celou dobu plnění předmětu smlouvy dle čl. III odst. 1 této smlouvy.
4. Objednávka k provedení oprav I bude vyhotovena následujícím postupem:

* zhotovitel sdělí objednateli písemně v souladu s čl. XI odst. 3 této smlouvy, případně e- mailem, soupis a stručný popis závad zjištěných při revizích, popis potřebných oprav včetně předpokládané kalkulace nákladů na opravu,
* objednatel vyhotoví závaznou objednávku, kterou zašle zhotoviteli způsobem dle čl. XI odst. 3 věty první či druhé.

Pokud zhotovitel v průběhu opravy zjistí, že cena opravy bude vyšší o více než 50 % původní kalkulace nákladů, oznámí to e-mailem objednateli. Objednatel do 3 (tří) pracovních dnů   
e-mailem sdělí objednateli, zda má v opravě pokračovat. V případě, že budou práce na opravě zastaveny, uhradí objednatel zhotoviteli náklady, které již zhotoviteli prokazatelně s prováděním opravy vznikly.

1. Objednávka k provedení oprav II bude vyhotovena následujícím postupem:

* objednatel pošle zhotoviteli písemně v souladu s čl. XI odst. 3 této smlouvy, případně e- mailem, sdělení o závadě vzniklé při provozu ŽKV,
* zhotovitel do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení sdělení o závadě zjistí rozsah závady a sdělí objednateli písemně v souladu s čl. XI odst. 3 této smlouvy, případně e-mailem, stručný popis závady, popis potřebných oprav včetně předpokládané kalkulace nákladů na opravu a na dopravu z místa určeného objednatelem do servisního zařízení zhotovitele a na dopravu ze servisního zařízení zhotovitele do místa určeného objednatelem,
* objednatel vyhotoví závaznou objednávku, kterou zašle zhotoviteli způsobem dle čl. XI odst. 3 věty první či druhé.

Pokud zhotovitel v průběhu opravy zjistí, že cena opravy bude vyšší o více než 50 % původní kalkulace nákladů, oznámí to e-mailem objednateli. Objednatel do 3 (tří) pracovních dnů   
e-mailem sdělí objednateli, zda má v opravě pokračovat. V případě, že budou práce na opravě zastaveny, uhradí objednatel zhotoviteli náklady, které již zhotoviteli prokazatelně s prováděním opravy vznikly.

1. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním díla nebo jeho části v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla nebo jeho části (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli.
2. Současně s předáním díla nebo jeho části musí být předána následující dokumentace v českém jazyce:

* Protokol o převzetí ŽKV do provozu na českých drahách vystavený orgánem ECM.
* Protokol o údržbě ŽKV vystavený orgánem ECM.
* Osvědčení o mezidobé zkoušce dle odstavce 6.8.2.4.3 Řádu pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečných věcí předpisu - RID (pokud je vystavován).
* Zápis o technické kontrole drážního vozidla (pokud je vystavován).
* Typové označení o zachování shody drážního vozidla se schváleným typem dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (pokud je vystavován).

1. Objednatel se zavazuje způsobilé dílo nebo jeho část převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Kontaktní osoba objednatele, která je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, je oprávněna písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele. Kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří, se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo nebo jeho část převzít na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).

**Doba a místo plnění**

1. Doba plnění předmětu smlouvy je objednatelem požadována **od 1. 1. 2020** **do 31. 12. 2023** **nebo do vyčerpání finančních prostředků ve výši 12.000.000 Kč** (slovy: dvanáct milionů korun českých) **bez DPH**. V případě vyčerpání finančního limitu nebo uplynutím doby plnění smlouvy dle první věty tohoto odstavce smlouva zaniká. Rozhodující je, která skutečnost nastane dříve. Smluvní strany souhlasí s tím, že uvedená finanční částka nemusí být v průběhu platnosti této smlouvy vyčerpána.
2. Termín zahájení díla:

* Revize – nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od vystavení příkazu k údržbě orgánem ECM. Termín zahájení revizí sdělí zhotovitel objednateli e-mailem nejméně 2 (dva) pracovní dny předem.
* Opravy I – do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení závazné objednávky.
* Opravy II a služby – dle termínu odsouhlaseného oběma smluvními stranami a uvedeného v závazné objednávce.

Termín dokončení díla:

* Revize – do 30 (třiceti) pracovních dnů od zahájení díla. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu trvání případné opravy I.
* Opravy I, opravy II a služby - dle termínu odsouhlaseného oběma smluvními stranami a uvedeného v závazné objednávce.

Termín předání díla:

* Revize, opravy I a opravy II – zhotovitel vyzve do 5 (pěti) pracovních dní od dokončení díla nebo jeho části orgán ECM k převzetí, následně zhotovitel zajistí přepravu ŽKV do domovské stanice ŽKV uvedené v odst. 6 tohoto článku.
* Služby - dle termínu odsouhlaseného oběma smluvními stranami a uvedeného v závazné objednávce.

1. Dílo nebo jeho část je splněno jeho řádným provedením. Dílo nebo jeho část bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo nebo jeho část vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla nebo jeho části, a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla.
2. Jestliže zhotovitel dokončí dílo nebo jeho část před dohodnutým termínem, je objednatel povinen způsobilé dílo nebo jeho část protokolárně převzít.
3. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla nebo jeho části objednatelem.
4. Místem provádění revizí, oprav I a oprav II je servisní zařízení zhotovitele. V případě mobilního servisu je místem plnění místo uvedené v objednávce na provedení opravy mobilním servisem.

Domovskou stanicí ŽKV je pracoviště objednatele:

……………

**Cena za dílo, platební a fakturační podmínky**

1. Cena za předmět smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 6. září 2019 , a to **Krycím listem nabídky – Příloha č. 2** této smlouvy.
2. Cena v Kč včetně DPH za provedení díla dle čl. II odst 1 písm. a) této smlouvy je cenou maximální a nejvýše přípustnou a zahrnuje všechny daně, správní poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení požadovaných úkonů v rozsahu a kvalitě podle podmínek stanovených v této smlouvě včetně dopravy z domovské stanice ŽKV do místa plnění a zpět a bude uhrazena vždy po protokolárním převzetí dokončeného způsobilého díla nebo jeho části včetně doložení dokladů dle čl. II odst. 9 této smlouvy.
3. Cena v Kč včetně DPH za provedení díla dle čl. II odst. 1 písm. b), c) a d) této smlouvy bude uhrazena vždy po dokončení a protokolárním převzetí dokončeného způsobilého díla nebo jeho části provedeného na základě jednotlivých objednávek.
4. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo nebo jeho část na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu [epodatelna@sshr.cz](mailto:epodatelna@sshr.cz). Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla nebo jeho části je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
7. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla nebo jeho části vzniká zhotoviteli provedením díla nebo jeho části, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo nebo jeho část řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli.
8. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen dílo nebo jeho část provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené dle čl. III odst. 2 této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebo jeho část má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla nebo jeho části dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebo jeho část je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla nebo jeho části.

**Záruka za jakost a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo nebo jeho část po dobu **24 měsíců**. Dílo nebo jeho část musí být po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu, tj. jako železniční kotlový vůz. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla nebo jeho části a jeho převzetí objednatelem.
2. Pro záruku za jakost díla nebo jeho části platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
3. Dílo nebo jeho část má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
4. Odstranění vad díla nebo jeho části v záruční době je zhotovitel povinen provádět bezplatně.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XI odst. 3 této smlouvy a v oznámení uvede, v čem vady spočívají. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
6. Nároky z vad díla nebo jeho části se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla nebo jeho části, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. IX odst. 5 písm. e) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

**Náhrada škody**

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

**Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého díla nebo jeho části dle čl. III odst. 2 této smlouvy, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z příslušné ceny za dílo nebo jeho části bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla nebo jeho části v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné ceny za dílo nebo jeho části za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné ceny za dílo nebo jeho část za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuty jsou splatné 14. den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku na úhradu ceny za dílo nebo jeho části bez DPH dle čl. IV této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
8. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

**Zánik smlouvy**

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:

* splněním závazku,
* odstoupením od smlouvy,
* dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku nebo z důvodů porušení uvedených v této smlouvě, pokud podstatné porušení této smlouvy dle občanského zákoníku, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 občanského zákoníku.
2. Zjistí-li objednatel vady, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu, neučiní-li tak zhotovitel v době přiměřené či době objednatelem jinak stanovené, může objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že prodlení zhotovitele s dokončením či předáním díla nebo jeho části nebo dodání vadného díla nebo jeho části považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel má v tomto případě právo od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
5. je v prodlení s realizací díla nebo jeho částí 15 kalendářních dní a více,
6. porušil povinnost stanovenou dle čl. IV odst. 8 této smlouvy,
7. postupuje při provádění díla nebo jeho částí v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
8. neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle nebo jeho části,
9. neodstranil vady před předáním díla nebo jeho částí ve stanovené lhůtě.
10. Smluvní strany se dohodly, že při prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo jeho část má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit.
11. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XI odst. 3 této smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
12. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

**Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo pro objednatele provádět.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
5. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě do datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. Pro účel uvedený v čl. II odst. 6, 1. odrážka, odst. 7, 1. a 2. odrážka a odst. 11 a v čl. III odst. 2 sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 4 sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele [epodatelna@sshr.cz](mailto:epodatelna@sshr.cz).
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

V Praze dne 3. října 2019 V Ostravě dne 27. září 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

**Česká republika –** Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.

**Správa státních hmotných rezerv**



……………………………… ………………………………

Ing. Miroslav Basel Ing. Peter Šuška

ředitel Odboru zakázek jednatel

**Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy**

Objednatel je držitel a provozovatel 65 ks železničních kotlových vozů, typové řady „ZAS“, z toho 59 ŽKV s kapacitou 60 m3 a 6 ŽKV s kapacitou 40 m3.

Provádění revizí železničních kotlových vozů (dále jen „ŽKV”) vyplývá z vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů, dále z Řádu pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečných věcí (RID) se všemi změnami a doplňky, v platném znění a příslušných norem ISO k dosažení technické způsobilosti pro provoz na železnicích a předpisu KVs5-B-2010, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Provádění revizí a tlakových zkoušek ŽKV zahrnuje:

1. Revizní opravu dle předpisu KVs5-B-2010, a to:

* revizi táhlového a narážecího ústroji (demontáž, soustředěná oprava táhlového ústrojí, šroubovky a nárazníků, promazání a montáž),
* revizi pojezdových částí (demontáž podvozkových částí, čepů, závěsů, botek, vypružení, proměření opotřebení jednotlivých součástí, proměření rámu vozu a podvozků, kontrola, popřípadě oprava svárů manganových příložek, kontrola a přepouzdření částí podvozku: soustředěná oprava pružnic a pružin, prohlídka toren vč. mazání, promazání a opětovná montáž součástí podvozků),
* revizi dvojkolí (revizní oprava dvojkolí dle přílohy č. 9 předpisu KVs5-B-2010 včetně vystavení dat pro databázi údajů o dvojkolí (EWT), značení dvojkolí dle datových štítků dle pokynu ECM),
* revizi a zkoušku brzdy DAKO (demontáž brzdových součástí, soustředěné opravy stopexu, AKH kohoutů, brzdového rozvaděče včetně dosazení všech protihmyzových úprav, odbrzďovače a přídavného ventilu, rozebrání brzdového válce event. výměna manžety, opětovná montáž e zkouška pneumatické a ruční brzdy),
* opravu skříně vozu (prohlídka event. rovnání madel: stupaček a žebříků),
* obnovu popisu vozu (obnova bezpečnostních popisů a údajů na voze dle předpisů Českých drah a ČS EN 15877-1),
* provedení technické kontroly vozu ve smyslu vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů,
* prohlídka armatur, funkčnosti a jejich promazání v případě, že u ŽKV není zároveň prováděna zkouška určeného technického zařízení (UTZ) dle RID.

1. Zkoušky UTZ dle RID mezidobé 1× za 4 roky a periodické 1× za 8 roků:

Zkoušky dle RID včetně znalce RID — mezidobá zkouška (dle čl. 6.8.2.4.3 RID) nebo periodická prohlídka a zkouška (dle č. 6.8.2.4.2 RID) včetně seřízení 5 pojistných ventilů Js148, seřízení a promazání ovládání středové výpusti. Po provedených zkouškách bude vystaven zápis o zkoušce znalcem RID: zápis do pasportu tlakové nádoby, popř. prodloužení průkazu způsobilosti na Dl]. Zkoušky jsou prováděny v rámci revizních oprav vozů i mimo tuto periodu.

Zhotovitel při opravách, revizích a vedení dokumentace k uvedeným ŽKV postupuje vždy v souladu s platnými zákony a předpisy, a to i v případě, že v průběhu platnosti smlouvy dojde ke změnám předpisů nebo budou vydány předpisy nové.