DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Stavební úpravy objektu čp.13, Masarykovo nám., Říčany

SOD/00530/2019/OIÚ

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | skjbfwd |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Ing.arch. Alice Štěpánková, Ing.arch. Petr Frank |
| Technický dozor investora (TDI): | Ing. M. Kučera |
| tel.: |  |
| Email: | kucik.m@volny.cz |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | Stavební firma Pazdera s.r.o. |
| sídlem: | Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim |
| zastoupený: | Václavem Pazderou, jednatelem společnosti |
| bankovní spojení | Pobočka České Spořitelny a.s. ve Vlašimi |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 27110176 |
| DIČ: | CZ27110176 |
| Identifikátor datové schránky | 5ew4ecn |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Michal Hájek, autorizovaný stavbyvedoucí |
| tel.: |  |
| email | sfp@pazdera.cz |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Stavební úpravy objektu čp.13, Masarykovo nám.13, Říčany“

# Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 a č.2, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 1 k SOD.

# Doba provádění díla

Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění.

# Cena díla

- Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto:

| Č.etapy | Vícepráce bez DPH | Vícepráce s DPH | Méněpráce bez DPH | Méněpráce s DPH | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. etapa | 339 246,80 | 390 133,82 | 133 001,84 | 152 952,12 | 206 244,96 | 237 181,70 |
| 2. etapa | 25 985,48 | 29 883,30 | 18 838,14 | 21 663,86 | 7 147,34 | 8 219,44 |
| CELKEM | 365 232,28 | 420 017,12 | 151 839,98 | 174 615,98 | 213 392,30 | 245 401,15 |

- Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

| Předmět díla | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena 1. etapy dle SOD | 1 002 531,38 | 150 379,71 | 1 152 911,09 |
| Původní cena 2. etapy dle SOD | 438 613,03 | 65 791,95 | 504 404,98 |
| Nová cena 1.etapy vč. Dodatku 1 | 1 208 776,34 | 181 316,45 | 1 390 092,79 |
| Nová cena 2.etapy vč. Dodatku 1 | 445 760,37 | 66 864,06 | 512 624,43 |
| Celková cena díla vč. dod.1 | 1 654 536,71 | 248 180,51 | 1 902 717,22 |

# Ostatní a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

- Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 5.9.2019 pod č. usnesení 19-43-008.

- Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č.2 – Změnový list č.2

| V Říčanech | dne | V e Vlašimi | dne |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  |
| Mgr. Vladimír Kořen |  |  |  |
| starosta města |  |  |  |