V2019-434/OB

SMLOUVA O  DÍLO
130-1948-MJ-MON 
(dále taktéž jako Smlouva)

Uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:                                        

MĚSTO NOVÝ JIČÍN





         se sídlem : Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
zástupce  pověřený jednáním ve věcech
- smluvních :

Eva Friedecká – 
vedoucí oddělení technických a ekonomických činností, OB, MěÚ NJ
- technických a pro realizaci:

xxxxxxxxxxxxxxx – 
technický a administrativně ekonomický pracovník (úsek energetika), OB, MěÚ NJ
IČO:


00298212
DIČ:


CZ00298212
Bank.spojení :


ČSOB, a.s.
číslo účtu: 


382349813/0300
tel. spojení:


xxxxxxxxxxxxx
e-mail :


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen Objednatel)
Zhotovitel : 




PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o.
         

se sídlem:Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov
Registrace: „obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65261.“
zastoupený:

 


Jaroslav Vlček – jednatel společnosti
zástupce  pověřený jednáním ve věcech
- smluvních :

Jaroslav Vlček – jednatel společnosti
- technických a pro realizaci:

xxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí servisu
IČO :  

04816048
DIČ :
         CZ04816048         

Bank.spojení :


  
Komerční banka, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel:
          xxxxxxxxxx
fax:

          xxxxxxxxxxxx
E-mail :

 xxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen Zhotovitel) 
I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je „Úprava hořáku AVP5 kotle č.3 BK6 v kotelně Anenská v Novém Jičíně“(dále jen Dílo) v rozsahu nabídky ze dne 28.8.2019,  která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha.
Spočívající v:

Na hořáku bude provedena výměna hlavice za nízkoemisní a přestavba hořáku na nízkoemisní provedení. Součástí výměny bude také dodávka nových pohonů vzduchové a plynové klapky pro přesnější řízení spalování. Dále bude provedeno GO vzduchové klapky pro odstranění mechanických vůlí vzniklých opotřebením při provozu zařízení. Po kompletní přestavbě hořáku bude provedeno celé znovu uvedení do provozu kotle a hořáku včetně řídící jednotky AUTOFLAME. Po seřízení bude vypracován protokol o seřízení a předání  spalovacího zařízení. Po uvedení do provozu bude provedeno autorizované měření emisí, které bude dokladovat emise dle požadavku Objednatele.

II. Protiplnění Objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že  dokončené Dílo, po předvedení jeho způsobilosti, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu díla ve výši dle čl. III Smlouvy a platebních podmínek dle čl. IV Smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že o předané Dílo bude pečovat dle zákonných předpisů a norem ČSN, pokynů Zhotovitele, návodu k obsluze a údržbě díla. 
III. Cena díla
1. Cena za zhotovení Díla je sjednána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odkazem na níže uvedené cenové položky: 
	
	Název
	Cena

	1.
	Nízkoemisní hlavice pro hořák  AVP5
	192.000,-

	2.
	Nízkoemisní přestavba hořáku AVP5
	85.000,-

	3.
	Servopohon vzduchové klapky
	29.000,-

	4.
	Servopohon plynové klapky
	19.000,-

	5.
	GO vzduchové klapky
	12.000,-

	6.
	Demontáž, montáž nízkoemisní hlavice
	4.000,-

	7.
	Seřízení a uvedení do provozu
	25.000,-

	8.
	Autorizované měření emisí
	7.000,-

	9.
	Doprava 
	8.200,-

	
	Cena celkem bez DPH
	381.200,-

	
	DPH 21%
	80.052,-

	
	Cena celkem s DPH
	461.252,-


2.
Smluvní cena díla se sjednává ve výši 381.200,-Kč + DPH, 
Slovy: třistaosmdesátjednatisícdvěstě korun českých + daň z přidané hodnoty v platné sazbě.

3.
Cena za provedení Díla je stanovena dohodou, je cenou limitní, pevnou a nepřekročitelnou. Cena obsahuje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele. Tuto cenu lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku.

4.
Celková cena bude zaplacena po úplném provedení Díla ze strany Zhotovitele a jeho předání Objednateli podle čl. IX této smlouvy. Objednatel je povinen cenu Díla zaplatit i tehdy, vznese-li vůči jeho zhotovení výhrady podle čl. IX této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

IV. Platební podmínky

Platební kalendář faktur:
1. Konečnou fakturu ve výši 100% + DPH je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat po provedení Díla na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem (viz bod IX. Odst. 2,3), s termínem splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení na adresu Objednatele. 
2. Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy a  veškeré náležitosti dle daňových a účetních předpisů. 
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF nebo PDF/a), přičemž každý takto vystavený doklad pro Objednatele bude s přílohou/přílohami tvořit jeden dokument, který bude opatřen zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V. Doba plnění

1. Termín dokončení a předání díla do: 29.11.2019
2. V případě, že nastanou jakékoliv okolnosti ze strany Objednatele, které zapříčiní, že předmět plnění nemůže být dokončen v daném termínu, prodlužuje se doba plnění o tuto dobu. 
3. V případě, že se Objednatel opozdí s placením faktur vystavených Zhotovitelem dle platebních podmínek, vymiňuje si Zhotovitel přerušení prací až do doby zaplacení faktur a o tuto dobu zpoždění úhrady faktur se posunuje termín ukončení díla a tím i předání a převzetí předmětu plnění.

VI. Místo plnění

Místem plnění je: Kotelna Anenská, ul.Anenská 596/33, 741 01 Nový Jičín
VII. Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu přechází na Objednatele dnem zaplacení konečné faktury za provedené Dílo dle čl. IV odst. 1 Smlouvy.
2. Nebezpečí škody k zhotovovanému Dílu přechází na Objednatele okamžikem fyzického předání Díla Objednateli v místě plnění.

VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel garantuje, že Dílo bude provedeno v souladu s obsahem Smlouvy a platnými ČSN.

2. Zhotovitel Díla odpovídá za plnou provozní funkčnost jím realizovaného a předaného Díla podle parametrů a podmínek Smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a to ode dne písemného převzetí Díla. 

4. Zhotovitel je povinen během záruční doby odstranit na vlastní náklady vyskytnuvší se prokazatelné závady na jím dodaném Díle. 
5. Záruka na provedeném Díle je podmíněna provedením pravidelných servisních kontrol a revizí  dle platných zákoných předpisů pro vyhrazená plynová zařízení, které si Objednatel objedná u Zhotovitele na vlastní náklady.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé neodborným zacházením s Dílem, nebo některou jeho částí a dále neodpovídá za vady vzniklé v důsledku živelných pohrom a běžným provozním opotřebením.
7. Zhotovitel nese odpovědnost za řádný technický stav a provozuschopnost díla, mimo případy prokazatelného nekvalifikovaného zásahu obsluhy nebo zacházení s dílem v rozporu EN a ČSN nebo v rozporu s pokyny Zhotovitele k obsluze a údržbě díla.

IX. Splnění závazku Zhotovitele – předání a převzetí díla

1. Objednatel má právo zúčastnit se zkoušek prováděných na Díle, o kterých  bude Zhotovitelem o jejich konání předem informován dle Plánu kontrol a inspekcí.

2. Po dokončení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele tři pracovní dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru Objednatel výslovně uvede, zda Dílo (případně část Díla) přejímá, případně s jakými výhradami (nedodělky), nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné nedostatky neopravňují Objednatele k odmítnutí převzít Dílo a podepsat předávací protokol.
3. Neposkytnutí součinnosti Objednatele (tzn. nedostavení se oprávněné osoby k podpisu předávacího protokolu) při předání a převzetí díla, má se za to, že je dílo předáno bez vad a nedodělků v plánovaném termínu předání a převzetí díla.
X. Smluvní pokuty
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané ve Smlouvě, má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení Objednatele s placením faktur, popřípadě jiných peněžitých plnění má Zhotovitel právo po Objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

3. Výše smluvní pokuty je oběma smluvními stranami odsouhlasená a přiměřená.

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

5. Výše náhrady škody je omezena výší a podmínkami pojistné smlouvy Zhotovitele.
XI. Ostatní ujednání

Objednatel se zavazuje zajistit:

a) 
šatny s možností použití hygienických zařízení (sprchy, umývárny, WC) v montážním prostoru pracoviště

b) 
přívod el. energie 
2 x zásuvka 220 V

                                 
2 x zásuvka 380 V   v prostoru mont. pracoviště

c) 
místnost pro odpočinek se stolem a židlemi

d)
v místě montáže přístup k lékárničce

e) 
suchý sklad pro nářadí a drobný mont. materiál o ploše cca 10 m2


f) 
na základě požadavku poskytnout volný vstup do objektu montáže pracovníkům pověřených  Zhotovitelem a kontrolních orgánů i ve dnech pracovního klidu v případě 10-ti denního pracovního cyklu

g)
další ujednání budou předmětem samostatného zápisu a dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

Objednatel poskytne služby uvedené pod body a,b,c,d,e  Zhotoviteli bezplatně.
XII. Ochrana osobních údajů

Pro účely plnění smlouvy či svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje subjektů uvedených ve smlouvě či jinak podílejících se na plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související se smlouvou, a to v průběhu účinnosti smlouvy a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel zpřístupní a/nebo jinak poskytne Objednateli osobní údaje svých zaměstnanců, zástupců či jiných osob, Objednatel se zavazuje tyto údaje zpracovávat a chránit v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů – ustanoveními čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
XIII. Závěrečná ujednání
1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným písemným smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Případné odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Pokud v této Smlouvě nebylo uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 

5. Případné spory z této smlouvy se smluvní strany budou snažit řešit především dohodou, nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány soudy, přičemž pro tyto případy sjednávají smluvní strany místní příslušnost Okresního soudu v Přerově.

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

7. Tato Smlouva byla účastníky přečtena, schválena a vlastnoručně podepsána.

V Novém Jičíně dne: 08.10.2019



V Přerově  dne: 23.09.2019
......................................                                             
   ...............................

    Za objednatele                                                        
        Za zhotovitele

           
   Eva Friedecká


                                          Jaroslav Vlček 
vedoucí oddělení technických a

                                       jednatel společnosti
ekonomických činností, OB, MěÚ NJ

PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o.
Přílohy: č.1: cenová nabídka ze dne 28.8.2019
1
Strana č. 4 (celkem 6) 

F 02-01


