Město Náchod

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

PID:		MUNAX00ML6QL

Sp.zn.:		9065/2019/INV

Čj.(Če.):	MUNAC82715/2019/INV

Vyřizuje: 	Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.

Tel./mobil:	491 405 235, 723419598

E-mail:	 	podatelna@mestonachod.cz

Datum: 		01.10.2019

# Objednávky č. 775/2019

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod	     IČO: 48151122

Na základě usnesení  RM č. 46/1105/19 ze dne 25.09.2019

Předmětem objednávky je:

Vypracování projektové dokumentace Územní studie lokality Z9/b Územního plánu Náchod.

Rozsah zpracování bude v souladu se Zadáním územní studie lokality Z9/b Územního plánu Náchod, jež je přílohou této objednávky.

Dále je rozsah plnění stanoven cenovou objednávkou, která je také součástí této objednávky.

Projektová dokumentace bude provedena dle cenové nabídky ze dne 03.09.2019.

Dále bude dokumentace zpracována nad aktuálním polohopisem, tzn. stáří mapového díla nebude v době odevzdání kompletní projektové dokumentace starší 3 měsíců. Aktuální mapové dílo je bezplatně k dispozici na http://services.cuzk.cz/. Objednatel zhotoviteli předá hydrogeologický průzkum v průběhu zpracování dle koordinace zhotovitele předmětných prací a zhotovitele územní studie. Termín prodlení dodání hydrogeologického průzkumu nemá vliv na posun termínu.

Dokumentace bude obsahovat kladné vyjádření správců sítí a dotčených orgánů.

Projektová dokumentace bude zpracována podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel zodpovídá a zavazuje se, že dílo bude zhotoveno podle uzavřené objednávky, a že plní všechny formální i obsahové požadavky. Dodavatel se zavazuje, že předmět objednávky po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této objednávce.

Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců od předání díla dle této objednávky.

Po tuto dobu má objednatel právo požadovat zejména bezplatné odstranění zjištěných vad díla dle této objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedeného díla dle této změny objednávky.

Dodavatel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a v zájmu objednatele. Dodavatel odpovídá objednateli za škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele při zpracování díla podle této objednávky. Pokud dodavatel způsobí při provádění díla nebo dílem samotným škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

Jestliže dodavatel nedokončí předmět objednávky ve sjednaném termínu, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané odměny včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Dodavatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dní ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní pokutu. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či jiným vhodným způsobem. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této objednávky. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Nedodržení uvedeného termínu z důvodů neležících na straně dodavatele není považováno za jeho prodlení. O takový počet dnů se pak lhůta automaticky prodlužuje.

Objednatel je povinen poskytovat dodavateli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné zhotovení a předání PD a v případě opakovaného porušení této povinnosti ze strany objednatele, je dodavatel oprávněn od objednávky odstoupit. Na neplnění a neposkytnutí součinnosti bude objednatel vždy upozorněn písemně.

Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání kompletní dokumentace (projektová dokumentace včetně všech součástí) ke dni 30.06.2020.

Dodavatel se zavazuje objednateli k předložení projektové dokumentace v tištěné podobě k projednání – konceptu řešení nejpozději ke dni 17.11.2019 za účasti zhotovitele. Návrh konceptu bude v předstihu zaslán na email objednatele (kontaktní osoby) l.hurdalkova@mestonachod.cz nejpozději 3 dny před uskutečněním projednání konceptu. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

PD dodat v 4 tištěných paré a v elektronické podobě (PDF, dwg či pln) na CD.

Platební podmínky:

Faktura musí formou i obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a budou obsahovat soupis provedených prací. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla.

Celkem výše výdaje Kč:  330 000,- Kč bez 21% DPH, 399 300,- Kč vč DPH

Celková dodací lhůta:  29.02.2020

Úhrada zajištěna v kap.:  12			Objednávku vyhotovila:  Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.

Potvrzení odbor finanční: ...............................	Dne: 01.10.2019

Bez razítka města neplatné

.........................................................	           		podpis příkazce operace

............................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s §106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne …………………………

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:1/2/6

# Text boxes

Peněžní ústav:

Komerční banka, pob. Náchod

Číslo účtu: 222551/0100