# Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

###### dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska

IČO: 72053453

DIČ: CZ2053453

se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:	AVJ-STAVBY s.r.o.

IČO: 03199339

DIČ: CZ03199339

sídlo Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy

zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33851		zastoupen Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem

- dále jen zhotovitel -

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku II smlouvy z důvodu víceprací ve výši 233 330,- Kč bez DPH (změna v napojení 3 ks objektů – řad PE 2“, změna napojení bočního řadu pro ZTV 6 RD, provizorní napojení nového řadu po dobu stavby a opravy poruch opravnými třmeny během stavby) :

III.

Cena za dílo

- Cena za dílo byla dohodnuta ve výši 6 120 220,-- Kč bez DPH.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

## Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Členskou s chůzí svazku svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 8.10.2019 č. usnesení  č. 08102019/8c).

- Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

#### V Moravské Třebové dne : 9.10.2019

Za objednatele : 		Za zhotovitele :

…………….……….…………….………	………….………….……….……………

Soňa Borovcová 	Bc. Andrej Peňák

ředitelka svazku	jednatel