Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele 	WZ2201/2019		                                    č. objednatele SML2019-023.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	: Michalem Záchou – předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail			: sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

WOMBAT, s.r.o.

Březinova 759/23, 616 00 Brno

Statutární zástupce	: Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti

IČ			: 47912553

DIČ			: CZ47912553

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: +420 548 423 411

E-mail			: wombat@wombat.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 10046

(dále jen zhotovitel)

III.Předmět smlouvy a místo plnění

3.1. Předmětem plnění je stavba

„ PŘEROV, ul. Komenského – vyvložkování stoky A “

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo SML2019-023-Ko.

Ve smlouvě o dílo SML2019-023-Ko se následující články mění takto:

V článku IV. Lhůta a místo plnění jsou následující odstavce upraveny takto:

IV. Lhůta a místo plnění

Vzhledem k nutnosti vyřizování zvláštního užívání komunikace a dalších potřebných povolení až po podpisu smlouvy o dílo (práce je možné provádět až od 14.10.2019),  nebylo možné zahájit a dokončit stavbu v původních termínech. Bez těchto povolení není možné provést kamerovou prohlídku kanalizace k ověření dimenzí a délek, což je potřebné k zajištění objednání speciálního sanačního rukávce (dodání materiálu 2 – 3 týdny). Tyto důvody vedou ke změnám v termínu zahájení prací a ukončení a předání zakázky.

V odst. 4.3. se čas plnění smlouvy upravuje takto:

4.3. Termín ukončení a předání zakázky se prodlužuje do 15.12.2019

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo SML2019-023-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo SML2019-023.01-Ko je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků smlouvy.

V Brně dne 30.9.2019			                                V Přerově dne 7.10.2019

Za zhotovitele:    					                    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Ing. Petr Holeš 			                                                    Michal Zácha

Jednatel společnosti                                                                       předseda představenstva