Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na realizaci stavby nazvanou „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 – 1. ETAPA, km 0,000 – 1,881“ uzavřené dne 30.4.2019  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Smluvní strany

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

zastoupený 	Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

název	OHL ŽS, a.s.

sídlo 	Burešova 938/17, Brno – Veveří, 602 00

zastoupený 	xxx

IČO:	46342796

DIČ:	CZ 463 42 796

Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsán u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky – v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

- Původní celková cena bez DPH	  118 500 000,00 Kč

Méněpráce  bez DPH dle ZL č.1	  - 4 815 510,00 Kč

Vícepráce bez DPH dle ZL č.2	1 511 040,49 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	115 195 530,49 Kč

Změnové listy č.1 a č.2 jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne	9.10.2019					v Ostravě dne

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel